DODATEK Č. 1 k objednávce č. 858/2018/kor

Objednatel:		město Svitavy

IČO: 00277444

se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02

Dodavatel:		VK CAD s.r.o.

IČO: 26001187

se sídlem Vysoké Mýto, Vraclavská 285, 566 01

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení na akci: „Suchá nádrž č. 1 nad silničním obchvatem – SO – přeložka zásobního vodovodního řadu z vodojemu Lány“. Důvodem je potřeba města Svitavy zajistit souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

Nový termín: do 30.04.2019

xxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru životního prostředí

Potvrzujeme a akceptujeme dodatek č. 1 k objednávce č. 858/2018/kor.

VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

Ve Svitavách: 31.1.2019