# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

1.

KKS, spol. s r.o.

se sídlem ve Zlíně, Příluky 386, PSČ 760 01

IČ:			42340802

DIČ:			CZ42340802

bankovní spojení:  	Česká spořitelna, a.s. Zlín

číslo účtu:              	1403990349/0800

Zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních:   	Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti, tel.: 577 637 100

- technických: 	p. Michal Kopecký, stavbyvedoucí, tel: 602 716 260,

kopecky@kkssro.cz

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:		2107009012/2700

Zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních:		Ing. Michal Hanačík, jednatel

- technických:	David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370

(dále jen „Zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy pro stavbu „Oprava silnice III/4276 Ořechov, průjezdní úsek“ se mění dle skutečně provedených výměr:

SKUTEČNĚ PROVEDENÉ VÝMĚRY:

| Název položky |  |  | MJ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŘSZK |  |  |  |  |
| Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 60 mm |  |  | m2 | 2926,00 |
| Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 |  |  | m2 | 2926,00 |
| Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 |  |  | m2 | 2926,00 |
| Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 50 mm |  |  | m2 | 2836,00 |
| Podrovnání podkladu z ACO |  |  | t | 6,36 |
| Obec Ořechov |  |  |  |  |
| Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 50 mm |  |  | m2 | 224,00 |
| Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 |  |  | m2 | 204,00 |
| Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 |  |  | m2 | 244,00 |
| Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 50 mm |  |  | m2 | 224,00 |
| ŘSZK - SO 101.1 + SO 101.2 |  |  |  |  |
| Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 60 mm |  |  | m2 | 872,00 |
| Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 |  |  | m2 | 984,00 |
| Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 50 mm |  |  | m2 | 984,00 |
| Podrovnání podkladu z ACO |  |  | t | 31,70 |
| Obec Ořechov - SO 102 a |  |  |  |  |
| Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 50 mm |  |  | m2 | 188,00 |
| Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 |  |  | m2 | 275,00 |
| Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 50 mm |  |  | m2 | 275,00 |
| Pořez a zalití spáry 10/25 |  |  | m | 327,00 |
| Obec Ořechov - MK točna |  |  |  |  |
| Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 50 mm |  |  | m2 | 448,00 |
| Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 |  |  | m2 | 448,00 |
| Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 40 mm |  |  | m2 | 448,00 |
| Podrovnání podkladu z ACO |  |  | t | 4,01 |
| Obec Ořechov – MK ul. Nová Čtvrť |  |  |  |  |
| Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 60 mm |  |  | m2 | 464,00 |
| Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 |  |  | m2 | 464,00 |

###### II.

###### Termín plnění

### Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

### Termín dokončení prací:		    4.11.2016

III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (1 971 538,20 Kč bez DPH) se upravuje dle skutečně provedených výměr, viz. čl. I. tohoto dodatku smlouvy, takto:

| CENA bez DPH | 2 461 163,00 Kč |
| --- | --- |

Ostatní ustanovení základní SOD se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Ve Zlíně dne 4.11.2016					Ve Zlíně dne 4.11.2016

#### Za objednatele:  						Za zhotovitele:

#### Ing. Radomír Kocman					Ing. Michal Hanačík

…………………………….. 	        	                         	……………………………..