Smlouva o dílo
uzavřená podle občanského zákoníku, 
v platném znění


Článek 1. Smluvní strany	

	1.1. Objednatel:
	Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace

	
	Zastoupený:        Ing. Martinem Modrým Ph.D., ředitelem

	
	sídlo : 
	Jizerská 190, 463 62 Hejnice

	
	IČ : 
DIČ:
	750 53 144
CZ75053144

	
	č. účtu : 
	35-6237800257/0100    


dále pouze „objednatel“
a
	1.2. Zhotovitel:
	B a F spol. s r. o.

	
	Zastoupený: Petrem Fisenkem, jednatelem      

	
	sídlo : Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant
	

	
	IČ : 49905201
	

	
	DIČ: CZ49905201
	

	
	č. účtu : 1011180267/0100
	


dále pouze „zhotovitel“

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat, a že k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby.

Článek 2. Předmět smlouvy

2.1.	Zhotovitel provede pro objednatele dílo „Oprava povlakových podlah, Jizerská 190, Hejnice“.
2.2. 	Dílo zahrnuje následující činnosti:
· Dodávku podlahového PVC Tarkett 240-313 a Ambient Helena 09S v celkovém množství 472 m2, rozvržené dle přílohy č. 1.
· Pokládku podlahoviny lepením včetně materiálu v celkové ploše 472 m2.
· Dodání a nalepení soklové lišty v rozsahu 378 bm.
· Přesun materiálu, odvoz a likvidaci odpadu


Článek 3. Cena, platební podmínky

3.1.    	Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky ze dne 6. 10. 2016 a nepřesáhne 194.530,- Kč bez DPH. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení díla a přiměřený zisk. Cena díla může být změněna pouze v případě změny rozsahu díla a musí být předem písemně dohodnuta. 

3.2.   	Zhotovitel vystaví fakturu/daňový doklad po dokončení díla, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak. Splatnost faktury bude činit 30 dní.

3.3.	Objednatel poskytne na základě zálohové faktury zálohu na provedení díla ve výši 180.000,- Kč.


Článek 4. Doba realizace díla 
4. 1     Dílo bude realizováno v období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016. 


Článek 5. Závěrečná ustanovení 

5.1.	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy a s celým obsahem této smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva o dílo nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.2.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
5.3.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5.4.	Obě strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv.



	Ve Frýdlantu, dne: 
	V Hejnicích, dne: 

	
	

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	BaF spol. s r. o.
	STŘEVLIK, p. o.
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………………………………
	



.................................……

	Petr Fisenko, jednatel
	Ing. Martin Modrý Ph.D., ředitel




	Přílkoha č. 1 - rozdělení dekorů dle místností

	
	
	

	Místnost
	plocha orient.
	dekor

	110
	8
	Tarkett 240-313

	111
	95
	Tarkett 240-313

	112
	20
	Tarkett 240-313

	113
	4
	Tarkett 240-313

	118
	23
	Tarkett 240-313

	120 - schod.
	16
	Tarkett 240-313

	201
	24
	Tarkett 240-313

	204
	22
	Ambient Helena 09S

	205
	23
	Ambient Helena 09S

	206
	40
	Ambient Helena 09S

	207
	29
	Tarkett 240-313

	209
	11
	Ambient Helena 09S

	210
	13
	Ambient Helena 09S

	211
	33
	Ambient Helena 09S

	212
	17
	Ambient Helena 09S

	213
	6
	Tarkett 240-313

	214
	24
	Ambient Helena 09S

	216
	33
	Tarkett 240-313

	217
	4
	Tarkett 240-313






	

	
	



	
