Číslo dohody: PPK-130a/41/16

Dotační titul: D

**DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ**

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

(dále jen „Dohoda“),

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci

**1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,**

**Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les**

Sídlo: Kaplanova 131/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 62933591

zastoupena: Ing. Jindřich Horáček, Ph. D., ředitel RP SCHKO Slavkovský les

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Mgr. Jana Rolková

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

**(dále jen „AOPK ČR“)**

a

**2. Vlastník**

**Léčebné lázně Lázně Kynžvart**  
Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart  
IČ: 00883573  
DIČ: CZ00883573  
je plátcem DPH  
bankovní spojení:   
statutární zástupce: Ing. Jan Ludvík, MBA

jakožto vlastník pozemků p. p. č. 493/1, 486 a části 489 v k. ú. Lázně Kynžvart

**(dále jen ”vlastník”)**

**Čl. I.**

**Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v II. a III. zóna z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje poskytnout vlastníkovi za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

**Čl. II.**

**Realizace managementových opatření/prací**

1. Účastníci dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Provést výběrové vyřezání a vykácení náletových dřevin a návrat trvalých travních porostů s využitím jako extenzivní pastviny ovcí na p. p. č. 493/1, 486 a části 489 v k. ú. Lázně Kynžvart na terasách s pomístním názvem Špičák. Opatření je prováděno na podporu obnovy maloplošných suchomilných až mezofilních lučních společenstev na výslunných terasách. Celková plocha výběrové vyřezávky je cca 2,1 ha. Vyřezány a vykáceny budou především smrky, jasany, vybraná část javorů, lísek, šípků a hlohů. Z hlediska zachování rozmanitosti prostředí příhodného i pro drobné ptactvo či hmyz budou ponechány všechny stávající ovocné stromy - jabloně a hrušně, dále vzrostlé vybrané borovice, javory, hlohy, duby a vybraná uskupení hlohů a dalších dřevin. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena ze zájmové lokality. Pařezy po vzrostlých stromech budou odstraněny nejlépe frézováním a poté úpravou terénu. Při realizaci opatření nebude nadměrně narušen půdní povrch, především těžkou technikou, v obtížněji dostupných částech bude činnost prováděna ručně. Práce na vyřezávce je ztížena terénem, který je s vyšší svažitostí a poměrně špatnou dostupností, a také formací keřů, jež jsou trnité a výmladkově vícekmenné. Přesný rozsah vyřezávky bude v terénu domluven s realizátorem a vyznačen pracovníkem AOPK ČR. Termín prací je do 25. 11. 2016.

Opatření bude provedeno na pozemcích p. p. č. 493/1, 486 a části 489 v k. ú. Lázně Kynžvart a to v termínu od účinnosti Dohody do 25. 11. 2016 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek

(dále jen „**managementová opatření**“)

**Čl. III.**

**Poskytnutí finančního příspěvku na péči**

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 239 500,- Kč (slovy dvěstětřicetdevěttisícpětset).

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „**kontrola**“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit vlastníkovi finanční příspěvek na péči v celkové výši **239 500,-** (cena slovy dvěstětřicetdevěttisícpětset), podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se vlastníkovi nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že vlastník neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je vlastník povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je vlastník povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Vyúčtování vlastník vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo vlastníka, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

6. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené vlastníkem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

**Čl. IV.**

**Trvání a ukončení Dohody**

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do .

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

**Čl. V.**

**Ostatní a závěrečná ujednání**

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák. č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

č. 1 kalkulace nákladů

č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření

3. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

4. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a vlastník obdrží 1 vyhotovení.

5. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

6. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Mariánských Lázních | |  | dne 18. 10. 2016 | | | |  | V Lázních Kynžvart | | | | | |  | dne 19. 10. 2016 | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Za AOPK ČR:** | | | | | | |  | | **Vlastník:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | | | | | | |
| Ing. Jindřich Horáček, Ph. D. ředitel RP SCHKO Slavkovský les | | | | | | |  | | Ing. Jan Ludvík, MBA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | | |  |  |  | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  |  |  | | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb. | | | |
| Příkazce operace: 30. 5. 2016, Ing. Jindřich Horáček, Ph. D. | | | |
| Správce rozpočtu: 30. 5. 2016, Jana Sedláková | | | |
| Odvětvové třídění | Rozpočtová položka | Tok | Kč |
| 374900 | 516990 | 01 60 |  |
|  |  |  |  |