SMLOUVA O DÍLO

==================

ze dne 10.1 .2019 uzavřená dle §536 a násl. Obchodního zákoníku

o dodávce stavebních prací.

1.SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:	Technické služby Kaplice spol.s r.o.

Bělidlo 180

382 41 Kaplice

IČO: 63907992

DIČ: CZ 63907992

zastoupení: p.Miroslav Řepa

Zhotovitel:	Ing. Jan Bukáček

Inž. činnost, podlahy

U Lesa 1578/8

370 05 České Budějovice

IČO: 18288600

DIČ: CZ530920246

zastoupení: Ing. Jan Bukáček

2.PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je dodávka a pokládka povlakových krytin vč. úpravy podkladu a dodávka a pokládka vlysové podlahy v budově KD Kaplice

3.ČAS PLNĚNÍ

29.1.2019 - ….................

4.CENA DÍLA

4.1.Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.1 této smlouvy je stanovena dohodou

smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č.526/1990 sb. o cenách a činí v rozsahu dle

kalkulace ze dne 4.1.2019......1 216 041,40 Kč bez DPH.

4.2.Objednavatelem požadované vícepráce nad rámec předmětu této smlouvy budou vždy

sjednané předem, a to formou objednavatelem potvrzeného smluvního dodatku ve

stavebním deníku, ev. technicky specifikované na zadávacích listech vždy s oceněním

prací. Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést, a objednavatel tyto bezvadně

provedené práce převzít a uhradit.

5.FAKTURACE A PLACENÍ

Platba za provedené práce bude rozdělena do více částí :

1. Vyrovnání podkladu v přízemí

2.Vyrovnání podkladů celoplošné pod vinyl

3.Provedení parketu

4.Provedení povlakových krytin

Dodavatel prací vystaví po provedení a předání prací fakturu se splatností 30 dní, kterou se objednavatel zavazuje v termínu proplatit.

6.ZÁRUČNÍ DOBA

6.1.Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek této

smlouvy a v souladu s platnými ČSN, a že v záruční době bude mít vlastnosti v této

smlouvě dohodnuté.

6.2.Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku 36 měsíců, která vychází v platnost

dnem předání hotového díla objednavateli. Záruka se nevztahuje na mechanické

poškození, vady způsobené nedodržením doporučených zásad užívání a údržby podlahy,      objemové a tvarové změny.

6.3.V případě, že objednavatel uplatní reklamaci na provedené práce v záruční  době,

zavazuje  se dodavatel, že bezplatně odstraní zjištěnou závadu do třiceti dnů od jejího nahlášení.

7.SMLUVNÍ POKUTY

7.1.Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené  v čl.2 po termínu uvedeném v bodě 3.1. zaplatí

smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla uvedeném v bodě 4.1. za každý den prodlení.

7.2.Pokud objednavatel nezaplatí zhotovitelem vystavenou fakturu nejpozději v den splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% z výše fakturované částky za každý den prodlení.

7.3.Pokud zhotovitel neodstraní příčinu případné reklamace do termínu uvedeném v bodě

6.3., zaplatí objednavateli smluvní pokutu 500,-Kč za každý den prodlení.

8.OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1.Zhotovitel je povinnen dodržovat na staveništi bezpečnostní předpisy a požární směrnice.

8.2.Převzetí a odevzdání díla bude stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání

a převzetí díla.

8.3.V záležitostech touto smlouvou neupravených bude postupováno podle příslušných

ustanovení obchodního zákoníku č.513/1991 sb.

8.4.Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy hradí odstupující strana druhé veškeré náklady

vzniklé ke dni odstoupení.

9.KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Objednavatel zajistí minimálně 7 dní před navážkou materiálu tyto podmínky:

a)objemová vhkost podkladního betonu max. do 2%

b)relativní vlhkost prostředí 40-60% při 18-22°C.

Tyto hodnoty klimatických podmínek montáže je objednatel povinnen dodržovat během celé

doby provádění a investor při běžném užívání podlahy.

České Budějovice   10.1.2019

...........................................                              ...............................................

Objednatel:                                                            Zhotovitel: