SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Hydrotechnické posouzení odběru vody z Vltavy pro průmyslový vodovod – úsek VDJ Hatě – spojná věž

Čl. I

# Smluvní strany

## Objednatel

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Sídlo:					Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram

IČO: 					489 55 001

DIČ: 					CZ48955001

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Nekl, člen správní rady

Ing. Josef Kaiser, člen správní rady

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Lubomír Mixl, manažer Svazku obcí

(dále jen „Objednatel“)

a

## Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:					Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901			DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 				19-1583390227/0100

Statutární zástupci:	Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Rostislav Kasal, PhD.,

vedoucí oddělení zásobování vodou

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

# Čl. II

# Předmět smlouvy

## 2.1 	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v hydrotechnickém posouzení odběru vody z Vltavy pro průmyslový vodovod v úseku VDJ Hatě – spojná věž v katastrálním území Lazec na parcelách st. 296 a p.č. 256/19 (dále jen „Dílo“). Průmyslový vodovod slouží především pro potřeby technologického zařízení Příbramské teplárenské a.s. V současné době je hlavním zdrojem vody pro průmyslový vodovod Vysokopecký rybník, který však bude vzhledem k plánované rekonstrukci hráze rybníka coby hlavní zdroj vody v brzké době odstaven.

Účelem studie je optimalizace stávajícího distribučního systému průmyslového vodovodu v úseku VDJ Hatě – spojná věž s cílem splnění požadavků na dodávku průmyslové vody pro potřeby Příbramské teplárny a dalších odběratelů v případě úplného odstavení současných zdrojů vody (Vysokopecký rybník a Vokačovský rybník). Optimalizace řešeného úseku průmyslového vodovodu bude řešena z hlediska celkového užitku, z hlediska nákladů a z hlediska celkové koncepčnosti řešení. Dále řešení variant zásobení průmyslového vodovodu z hlediska množství, kvality, zabezpečenosti a navrženého technického řešení zásobení vodou. Zpracování Díla bude průběžně konzultováno se zástupci Objednatele.

## 2.2	Rozsah předmětu plnění:

a) Zajištění a analýza podkladů

- Zajištění mapových podkladů.

- Doposud zpracované dokumentace týkající se vodohospodářské infrastruktury.

- Podklady o stávajícím vodohospodářském systému – ÚV, akumulace, čerpací stanice, materiál řadů, profil, stáří atd.

- Jednání s provozovatelem.

- Terénní průzkum.

b) Průzkumné práce a měření na přiváděcím řadu

- Měření v armaturní šachtě – osazení dattalogger.

- Měření v armaturní šachtě u spojné věže.

- Geodetické zaměření řadů do spojné komory + vytrasování.

c) Matematický model

- Stavba nekalibrovaného matematického modelu přiváděcího řadu VDJ Hatě – spojná věž na základě teoretických hydraulických hodnot vodovodních potrubí (získání podkladů, import sítě, objekty).

- Kalibrace modelu – hydraulické parametry přivaděče budou kalibrovány tak, aby výsledky matematické simulace proměřených stavů odpovídaly výsledkům měření.

d) Technický návrh řešení

- Variantní možnosti řešení přiváděcího řadu, posouzení variant.

- Řešení variant zásobení z hlediska množství, kvality, zabezpečenosti a navrženého technického řešení zásobení vodou.

- Návrh jednotlivých technických opatření na objektech.

- Návrh trasy, dimenze potrubí, materiálu, tlakových tříd atd.

e) Ekonomické hodnocení

- Ocenění navrhovaných variant řešení.

- Propočet investičních nákladů.

- Odhad nákladů přípravných prací, projektové dokumentace DPS.

f) Závěry a doporučení

- Shrnutí dílčích závěrů.

- Bilance odhadovaných investičních nákladů.

- Doporučení projektanta a návrhy dalšího postupu

2.3	Veškerou dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD. Na základě zvláštní objednávky zajistí zhotovitel pro objednatele další požadovaná vyhotovení dokumentace.

Výstupy studie bude možné používat k následujícím činnostem:

- Formulace rozsahu zadání projektové dokumentace pro přípravu stavby, rozsah, členění, etapizace.

- Efektivní a systematické plánování investic pro území, týkající se systému zásobování vodou a s ním souvisejících objektů.

2.4	Předmětem Díla / součástí posouzení není přiváděcí řad ČS Solenice – VDJ Hatě. Dále není součástí Díla / posouzení celý průmyslový vodovod z Vysokopeckého rybníku do Teplárny Příbram.

## 2.5 	Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

## 2.6	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

Čl. III

# Doba plnění

## 3.1 	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

- Zahájení činnosti:					uzavřením smlouvy o dílo

Ukončení činnosti – předání čistopisu studie:	30. 3. 2019

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV

# Cena

## 4.1	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH		190.000,- Kč

DPH 21%				  39.900,- Kč

Celková cena včetně DPH		229.900,- Kč

(dále jen „Cena“)

4.2	Položkový rozpočet – ceny uvedeny bez DPH:

a) Zajištění a analýza podkladů				  8.000,- Kč

b) Průzkumné práce a měření na přiváděcím řadu		50.000,- Kč

c) Matematický model přiváděcího řadu			68.000,- Kč

d) Technický návrh řešení					56.000,- Kč

e) Ekonomické hodnocení					  4.000,- Kč

f) Závěry a doporučení					  4.000,- Kč

Čl. V

Platební a fakturační podmínky

5.1	Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění Díla, potvrzujícího předání Díla bez vad a nedodělků.

5.2	Při zjištění vad a nedodělků nebránících využití Díla při kontrole provedené Objednatelem bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacení 10 % z celkové ceny Díla bez DPH.

## 5.3	Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

## 5.4	Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

# Čl. VI

# Smluvní pokuty

## 6.1	Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## 6.2	Za každý ukončený den prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného díla Objednateli má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla.

## 6.3	Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

## 6.4	V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## 6.5	Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.

# Čl. VII

# Záruka za dílo

7.1	Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

# Čl. VIII

# Vlastnické právo

8.1	Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

8.2		Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

Čl. IX

Předání a převzetí díla

9.1	O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.

9.2	Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

# Čl. X

# Povinnosti Zhotovitele

## 10.1	Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

## 10.2	Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

## 10.3	Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

# Čl. XI

# Povinnosti Objednatele

## 11.1	Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

## 11.2	Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

# Čl. XII

# Závěrečná ustanovení

## 12.1	Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

## 12.2	Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.

## 12.3	Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

## 12.4	Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

## 12.5	Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

## 12.6	Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Příbrami dne					V Praze dne

Za objednatele					Za zhotovitele

…………………………….				……………………………..

Ing. Pavel Nekl					Ing. Jan Cihlář

člen správní rady					ředitel divize 02

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

…………………………….

Ing. Josef Kaiser

člen správní rady

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace