Smlouva o dílo

č. 110/2019

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Město Jindřichův Hradec

zastoupen:	             Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		             Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:		             00246875

DIČ:		             CZ00246875

bankovní spojení:        Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

Zhotovitel:		Jan Hlavsa

sídlo:			Sadová 278, 378 25 Deštná

IČ:			632 42 664

DIČ: 			xxxx

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:			xxxx

podnikající na základě licence MK ČR: 8942/2002 ze dne 21.10. 202

Článek I. - Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení „Restaurování šesti kamenných náhrobků v areálu bývalého hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci“, v rozsahu restaurátorské dokumentace ze dne 14.1. 2019, vypracování   závěrečné zprávy s fotodokumentací o postupu prací ve dvou vyhotoveních a zajištění případného odběru el. energie a vody z veřejných sítí pro realizaci prací.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s restaurátorskou dokumentací ze dne 14. 1. 2019. Případné odlišnosti, využití náhradních materiálů aj. jsou podmíněny předchozím souhlasem objednatele.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu podle čl. II. této smlouvy.

Článek II. – Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH			79. 450,- Kč

DPH 15 %				11. 917,50 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		91. 367,50 Kč

- Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele a práce uvedené v restaurátorské dokumentaci, včetně vypracování     závěrečné zprávy s fotodokumentací o postupu prací ve dvou vyhotoveních a zajištění případného odběru el. energie a vody z veřejných sítí pro realizaci prací.

Článek III. – Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Podkladem pro úhradu ceny plnění bude faktura vystavená zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla.

Splatnost faktury bude 15 dnů po jejím doručení objednateli.

Článek IV. – Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

-zahájení prací: 15. 4. 2019

-dokončení prací: 3. 9. 2019

- Předmět plnění dle článku I. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a odevzdáním díla objednateli s písemným potvrzením o převzetí.

Článek V. – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do 15. 4. 2019 předmětné náhrobky     k restaurování.

- Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Postup realizace prací bude zhotovitel konzultovat s příslušnými pracovníky NPÚ České Budějovice.

- Pokud budou v průběhu provádění prací uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

- Zhotovitel neručí za případné škody vzniklé vlivem chyb v podkladech předaných objednatelem.

Článek VI. – Předání a převzetí díla

- Předmět plnění dle článku I. této smlouvy je splněný řádným provedením restaurování sedmi kamenných náhrobků, včetně předání závěrečné zprávy s fotodokumentací o postupu prací ve dvou vyhotoveních. Předáním dokončeného díla se rozumí osobní odevzdání díla objednateli s potvrzením o převzetí.

Článek VII. – Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele dnem předání dokončeného díla.

- Vlastnické právo objednatele k restaurované věci trvá po celou dobu provádění díla.

Článek VIII. - Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude zhotoveno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít náležitosti dojednané v této smlouvě.

- Záruční doba zhotovitele vůči objednateli je 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy.

- V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. Možnost jiné dohody není vyloučena. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po uplatnění reklamace.

- Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemnou formou.

Článek IX. – Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu plnění, sjednanou v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě, že nebude reklamovaná vada díla odstraněna v termínu ve smyslu ust. čl. VIII. odst. 3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den i vadu prodlení s odstraněním.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek X. – Ostatní ujednání

- Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.

- Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem platí, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, občanský zákoník (zák.č.89/2012 Sb.)

Článek XI. – Závěrečná ustanovení

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, ze kterých 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podlého povinnosti zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění na své náklady zajistí objednatel.

- Smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Uzavření této smlouvy schválila rada města dne 24.10. 2018 usnesením č.966/31R/2018.

V Jindřichově Hradci dne 5. 2. 2019                     V Deštné dne 6. 2. 2019

................................................................                     ...............................................................

za objednatele:                                 			   za zhotovitele:		       	                          Ing. Stanislav Mrvka, starosta města                           Jan Hlavsa, sochař restaurátor