Číslo dohody: **PPK-48d/82/16**

Dotační titul: D

**DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ**

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci

**1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,**

**Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Beskydy**

Sídlo: Kaplanova 131/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 62933591

zastoupena: Mgr. František Jaskula   
ředitel RP SCHKO Beskydy

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Ing. Pavel Popelář

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

**(dále jen „AOPK ČR“)**

a

**2. Vlastník**

**Lesy České republiky s.p.**

Přemyslova 1106  
500 02 Hradec Králové  
IČ 42196451  
DIČ CZ 42196451  
je plátcem DPH  
bankovní spojení 6752110277/0100  
statutární zástupce Ing. Daniel Szórád PhD., generální ředitel, k jednání zmocněn Ing. Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Zlín

jakožto vlastník pozemků p. č. 756/3 v k. ú. Hostašovice, 1549, 1552/3 v k.ú. Hodslavice, 948/1, 948/3, 948/4, 948/6, 948/10 v k. ú. Mořkov, 2062/1, 2062/2, 2062/3, 2062/6, 2069/7 v k. ú. Veřovice

**(dále jen ”vlastník”**

**Čl. I.**

**Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v Evropsky významné lokalitě Beskydy a zároveň ve 3. zóně CHKO Beskydy z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje poskytnout vlastníkovi za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

**Čl. II.**

**Realizace managementových opatření/prací**

1. Účastníci dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Na území Evropsky významné lokality Beskydy ve 3. zóně CHKO Beskydy na pozemcích ve správě Lesů České republiky s. p., lesní správy Rožnov pod Radhoštěm, bude proveden:

A) **nátěr přirozeného zmlazení jedle bělokoré na ploše 19,14 ha**, což odpovídá při nátěru jedinců ve vzdálenosti 1 -1,5m (při hustotě cca 7000 ks/ha) 134 000 ks. K ochraně proti okusu zvěří budou použity přípravky MORSUVIN a STOPKUS, které budou nanášeny na terminály a vrcholové části v množství předepsaném výrobcem (lokalizace v mapových přílohách č. 2, plochy č. 1a-25a).

B) **oprava oplocenek o celkové délce 450 m.** Oprava bude spočívat ve výměně narušených kůlů a pletiva, narovnání funkčního pletiva a jeho přichycení k zemi (lokalizace v mapových přílohách č. 2, plochy č. 1b -4b).

C) **výsadba 3 077 jedinců jedle bělokoré** **do nepřipravené půdy do ručně kopaných jamek o velikosti 25 x 25 cm. K výsadbě bude použit prostokořenný sadební materiál. Vysazovány budou 4-leté jedle v rozmezí výšek 26-35 cm** (lokalizace v mapových přílohách č. 2, plochy č. 1c - 11c). Při převzetí prací bude předána kopie průvodních listů k sadebnímu materiálu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **porost\*** | **kat.území** | **pozemek p.č.** | **výkon** | **plocha /ha/** | **Č. plochy v map. příloze**  **č. 2** |
| 708 B 10 | Hodslavice | 1552/3 | nátěr přir. zmlazení | 1,6 | 1a |
| 709 B 10 | Hodslavice | 1549 | nátěr přir. zmlazení | 2,45 | 2a, 3a |
| 710 A 09 | Hodslavice | 1549 | nátěr přir. zmlazení | 1,2 | 4a,5a |
| 710 A 10b | Hodslavice | 1549 | nátěr přir. zmlazení | 2,3 | 6a |
| 713 C 10 | Mořkov | 948/10 | nátěr přir. zmlazení | 0,75 | 7a |
| 715 A 10 | Mořkov | 948/1 | nátěr přir. zmlazení | 1 | 8a |
| 715 A 15 | Mořkov | 948/6 | nátěr přir. zmlazení | 0,9 | 9a |
| 715 E 12 | Mořkov | 948/4 | nátěr přir. zmlazení | 1,23 | 10a |
| 716 D 10 | Mořkov | 948/3 | nátěr přir. zmlazení | 0,95 | 11a, 12a |
| 720 B 10 | Veřovice | 2062/1 | nátěr přir. zmlazení | 0,7 | 13a |
| 720 C 10 | Veřovice | 2062/1 | nátěr přir. zmlazení | 1,35 | 14a, 15a |
| 721 C 14 | Veřovice | 2062/6 | nátěr přir. zmlazení | 0,5 | 16a |
| 721 D 14 | Veřovice | 2062/6 | nátěr přir. zmlazení | 0,35 | 17a |
| 722 A 11 | Veřovice | 2062/1 | nátěr přir. zmlazení | 1,25 | 18a |
| 723 B 9 | Veřovice | 2062/1 | nátěr přir. zmlazení | 0,3 | 19a |
| 723 B 12 | Veřovice | 2062/1 | nátěr přir. zmlazení | 0,3 | 20a, 21a |
| 726 A 13 | Veřovice | 2062/3 | nátěr přir. zmlazení | 1 | 22a, 23a |
| 726 C 14 | Veřovice | 2062/3 | nátěr přir. zmlazení | 0,16 | 24a |
| 731 B 13 | Veřovice | 2069/7 | nátěr přir. zmlazení | 0,85 | 25a |
| **celkem** |  |  |  | **19,14** |  |
|  |  |  |  | **délka/ km/** |  |
| 708 B 10 | Hodslavice | 1552/3 | oprava oplocenek | 0,12 | 1b |
| 709 B 10 | Hodslavice | 1549 | oprava oplocenek | 0,11 | 2b |
| 710 A 10b | Hodslavice | 1549 | oprava oplocenek | 0,22 | 3b, 4b |
| **celkem** |  |  |  | **0,45** |  |
|  |  |  |  | **množství/ks\*\*** |  |
| 705 B 10 | 756/3 | Hostašovice | výsadba JD | 750 | 1c,2c |
| 722 B 11 | 2062/2 | Veřovice | výsadba JD | 1487 | 3c -7c |
| 726 D 11 | 2062/3 | Veřovice | výsadba JD | 840 | 8c -11 c |
| **celkem** |  |  |  | **3077** |  |

\* - označení porostních skupin platné na období 2014 – 2016

\*\* - Uvedený počet sazenic je snížený o minimální množství MZD dle LHP

Opatření bude provedeno na pozemcích p. č. 756/3 v k.ú. Hostašovice, 1549, 1552/3 v k. ú. Hodslavice, 948/1, 948/3, 948/4, 948/6, 948/10 v k. ú. Mořkov, 2062/1, 2062/2, 2062/3, 2062/6, 2069/7 v k. ú. Veřovice, a to v termínu od účinnosti Dohody do 4. 11. 2016 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek.

(dále jen „**managementová opatření**“)

**Čl. III.**

**Poskytnutí finančního příspěvku na péči**

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši **100 403,- Kč** (slovy stotisícčtyřistatři koruny české).

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „**kontrola**“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit vlastníkovi finanční příspěvek na péči v celkové výši 100 403,- (cena slovy stotisícčtyřistatři koruny české), podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se vlastníkovi nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že vlastník neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je vlastník povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je vlastník povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Vyúčtování vlastník vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo vlastníka, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

6. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené vlastníkem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

**Čl. IV.**

**Trvání a ukončení Dohody**

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 31.12.2016.

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

**Čl. V.**

**Ostatní a závěrečná ujednání**

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák. č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

č.1 kalkulace nákladů

č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření

3. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

4. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a vlastník obdrží 1 vyhotovení.

5. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

6. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Rožnově p. R. | |  | dne ................... | | | | | |  | | Ve Zlíně | | |  | dne ................... | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Za AOPK ČR:** | | | | | |  | | | | | **Vlastník:** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  |  | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |
| **Mgr. František Jaskula   ředitel RP SCHKO Beskydy** | | | | | |  | | | | | Ing. Martin Pavlíček  Lesy České republiky s.p.  ředitel Krajského ředitelství Zlín | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |