| Číslo smlouvy objednatele: | Číslo smlouvy zhotovitele: |
| --- | --- |

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace:	Konzervatoř České Budějovice, Kanovnická 22

sídlo:	Kanovnická 22/391, 370 61 České Budějovice

IČO:	60075902

DIČ:	……

číslo účtu:	261075465/0300

jednající prostřednictvím:	Mgr. Petrem Riesem, ředitelem školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Tangenta, spol. s r.o.

sídlo:	Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice

IČO:	260 86 310

DIČ:	CZ26086310

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 13169

číslo účtu:	115-1211960217/0100

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

jednající prostřednictvím: 	Ing. Pavel Kubáň

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“ (dále jen „smlouva“). Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace smlouvy o dílo došlo k událostem předvídaným v čl. IV. odst. 6 smlouvy, kdy objednatel požadoval práce, které nejsou předmětem díla, a při realizaci byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti měly vliv na cenu díla, uzavírají smluvní strany na základě písemně odsouhlaseného změnového listu č. 11, jehož kopie tvoří nedílnou přílohu, tento dodatek č. 3 smlouvy.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno v souladu s čl. II. odst. 9 smlouvy.

II.

Změny smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla tak, jak je blíže specifikováno v popisu změny technického řešení a jeho zdůvodnění ve změnovém listu č. 11.

Vstupní portál s posuvnými dveřmi od firmy Racon, po doplnění s ohledem na stavebně-fyzikální vlastnosti, záměnou za portál uváděný v projektové dokumentaci v.č.19 pol. D1, objekt A - Změna.

- Smluvní strany se dohodly na změně sjednané ceny díla v rozsahu vícenákladů podle změnového listu č. 11, tedy v navýšení ceny díla v souhrnu o částku 58.929,- Kč bez DPH, DPH ve výši 12.375,- Kč a celkem včetně DPH o částku 71.304,- Kč.

- Cena díla v rozsahu víceprací podle tohoto dodatku bude zaplacena ve lhůtě 30 dnů od provedení příslušných části díla (tj. prací v rozsah podle tohoto dodatku), a to na základě faktury zhotovitele.

- Zhotovitel tímto akceptuje pokyn objednatele, že dílo v rozsahu změn podle tohoto dodatku a všech přímo navazujících prací bude provedeno objednatelem zvoleným subdodavatelem, společností Racon České Budějovice, za jím sjednanou cenu.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo v rozsahu změn podle tohoto dodatku a všech přímo navazujících prací bude provedeno nejpozději do 6 týdnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma stranami.

III.

Zbylý obsah smlouvy

- Zbylý obsah smlouvy zůstává beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Obě smluvní strany strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh, když s celým obsahem souhlasí.

Příloha: Kopie změnového listu č. 11

| V Českých Budějovicích, dne: | V Českých Budějovicích, dne: |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………… Mgr. Petr Ries, ředitel | ………………………………………………………………. Ing. Pavel Kubáň, jednatel společnosti |