SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: NG/167/2019

Smluvní strany

Objednatel:

| Národní galerie v Praze Se sídlem: | Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1 |
| --- | --- |
| Jednající - statutární zástupce: IČ: DIČ: | Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., generální ředitel 00023281, CZ00023281 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

TECTRA a. s.

| Se sídlem: | Domkovská 2342/43, 193 00 Praha 9 |
| --- | --- |
| Jednající - statutární zástupce: IČ: DIČ: | Ing. Zbyněk Sommer, člen představenstva 14892316 CZ14892316 |
| Zapsaná: | v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 704 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX |

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

II.

Vymezení díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo „Bezdrátový systém monitorování vnitřního klimatu“ dle specifikace, která je přílohou č. 1 smlouvy a dle nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

- Předmětem smlouvy je:

- dodávka a montáž komponent bezdrátového systému monitorování vnitřního klimatu v prostorách, Anežského kláštera, Paláce Kinských, Salmovského paláce, Schwarzenberského paláce, Šternberského paláce, Veletržního paláce, Valdštejnské jízdárny a v areálu depozitáře v Lobkovicích (dále též jen „objekty“)

- celkové zprovoznění dodaných komponent včetně dodání a instalace příslušného softwaru k Bezdrátovému systému monitorování vnitřního klimatu (dále též jen „software“) na serveru objednatele a na uživatelských stanicích objednatele

- veškeré související plnění, potřebné pro realizaci, např. likvidace odpadu, doprava

- předání souvisejících kalibračních protokolů, návodů k obsluze, dokladů o montáži atd.

- zaškolení obsluhy

- Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele k provádění údržby a podpory software v rozsahu dle čl. IX odst. 9 této smlouvy po dobu 36 měsíců od předání a převzetí plnění specifikovaného v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Cena za poskytnutí tohoto plnění údržby a podpory software je již zahrnuta v ceně za dílo.

- Zhotovitel se dále zavazuje provést ověření kalibrace systému monitorování a to po uplynutí dvou let od uvedení systému monitorování do provozu. Cena za poskytnutí tohoto plnění je již zahrnuta v ceně za dílo.

- Provedením díla resp. plnění dle této smlouvy se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých montážních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

- Předmětem smlouvy je dále poskytnutí nevýhradního oprávnění (licence) k výkonu práva užít software, případně jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele nebo prvek dodaný zhotovitelem dle této smlouvy včetně databáze, který bude chráněn zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). Licence je poskytnuta v rozsahu dle čl. XIV této smlouvy. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za dílo.

- Zhotovitel je povinen zajistit nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

- Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2. a 6. tohoto článku.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla resp. plnění dle této  smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla, jedná - li se o nepodstatnou změnu nebo změnu, která se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních potřeb objednatele a v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

- Zhotovitel se zavazuje provést veškeré případné dodatečné dodávky. Dodatečné dodávky, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy a změnovými listy.

- Za dodatečné se považují zejména práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původní nabídce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zhotovitel předvídat ani s vynaložením odborné péče, a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu plnění. Provedení dodatečných dodávek musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem a jejich umožnění nesmí být v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Zhotovitel touto smlouvou výslovně uděluje souhlas k rozmnožování veškeré jím dodané dokumentace, a to i za účelem jejího poskytnutí třetímu subjektu.

III.

Cena díla

- Za provedení díla a veškerého souvisejícího plnění podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 3 314 556,- Kč bez DPH, tj. 4 010 613,- Kč včetně DPH.

- Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě. V ceně je zahrnuta i odměna za poskytnutí licence k veškerému dodanému software. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb nutných k provedení díla, které zahrnul do nabídky a dle kterých byla stanovena cena díla. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.

- Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

- Celkovou cenu je možné upravit pouze písemným dodatkem, pokud si objednatel vyžádá provedení dodatečných dodávek nebo méněprací.

IV.

Fakturace a platební podmínky

- Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě vystavených daňových dokladů - dále jen „faktury“ - zhotovitelem podle této smlouvy. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění vždy u jednoho konkrétního objektu, která pro objednatele provedl, a to vždy nejdříve po kompletním dokončení veškerého plnění pro konkrétní objekt objednatele a předání tohoto plnění zhotovitelem a jeho převzetí a odsouhlasení objednatelem. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je dílčí předávací protokol o zprovoznění systému v daném objektu odsouhlasený objednatelem. Dílčí předávací protokol musí obsahovat přehled plnění provedených zhotovitelem a oceněných podle jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny díla. Objednatel v případě souhlasu tento zjišťovací protokol podepíše. Dílčí předávací protokol potvrzený objednatelem, je přílohou dílčí faktury.

- Dílčí faktury oprávněně vydané zhotovitelem nepřesáhnou ve svém součtu 90% z celkové ceny díla. Po předání a převzetí celého předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním částek, na které vystavil dílčí faktury.

- Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Fakturu zhotovitel zašle též elektronicky na e-mailovou adresu objednatele: faktury@ngprague.cz.

- Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou. Nezbytnými náležitostmi jsou:

- označení účetního dokladu a jeho číslo,

- číslo smlouvy o dílo objednatele a den uzavření,

- název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ,

- předmět dodávky a den jejího splnění, název a číslo stavby,

- den odeslání účetního dokladu a lhůta splatnosti,

- označení banky včetně identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada

provedena,

- účtovaná částka bez DPH,

- poznámku o přenesené DPH,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu -

faktury,

- kód klasifikace CZ-CPV

- zjišťovací protokol za fakturované období potvrzený objednatelem

- Ke konečné faktuře bude přiložen protokol o předání a převzetí díla, schválený a podepsaný oběma smluvními stranami

- Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti dle odstavce 4. tohoto článku nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.

- V případě, že bude dohodnuto převzetí díla s případnými vadami a nedodělky, které ve svém souhrnu nebudou bránit provozování díla, bude v konečné faktuře snížena fakturované částka o sumu odpovídající 10% z celkové ceny díla bez DPH. Fakturace pozastavené částky bude provedena po odstranění zjištěných přejímkových vad a nedodělků a na základě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou této faktury bude písemné potvrzení o odstranění vad a nedodělků potvrzený odpovědnou osobou

objednatele.

V.

Termíny plnění

- Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy přípravou návrhu harmonogramu postupu prací. Návrh harmonogramu postupu prací je povinen zhotovitel objednateli předložit ke schválení do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud nedojde ke schválení harmonogramu postupu prací, zhotovitel ho do 2 dnů přepracuje ve spolupráci s objednatelem. Dílo je splněno předáním a převzetím poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nej později do tří měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

- Plnění údržby a podpory software bude zahájeno okamžikem uvedení systému monitorování do provozu a bude dále poskytováno po dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla (tj. od předání a převzetí plnění specifikovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy).

- Plnění dle čl. II odst. 4 této smlouvy (ověření kalibrace systému) bude zhotovitelem poskytnuto do 30 dnů po uplynutí 24 měsíců od uvedení systému monitorování do provozu/od předání a převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín plnění.

VI.

Provádění díla (plnění)

- Místem plnění jsou tyto objekty objednatele:

- Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

- Šternberský palác, Hradčanské nám. 15. Praha 1

- Salmovský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1

- Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, Praha 1

- Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1

- Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1

- Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

- Depozitární areál Lobkovice, Kostelecká 57/6, Lobkovice, Neratovice

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla resp. plnění postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození nemovitých i movitých věcí objednatele či třetích osob, vzniklých v souvislosti s realizací díla.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením své odborné péče.

- Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

- Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu jako poddodavatele, pokud tak uvedl ve své nabídce, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V případě poddodavatelů, kteří nebyli zhotoviteli známi při podání nabídky a nebyli v nabídce výslovně uvedeni, je zhotovitel povinen před započetím prací prováděných poddodavatelem oznámit zadavateli jeho název a identifikační údaje. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděli, bude též součástí předávacího protokolu.

- Zhotovitel je povinen umožnit kdykoli objednateli nebo osobě pověřené objednavatelem kontrolu prováděných prací.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty v objektu objednavatele.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat režimová opatření ke vstupu a pohybu osob ve všech objektech objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude respektovat skutečnost, že je dílo realizováno v památkově chráněných objektech. Při provádění díla si bude počínat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků.

VII.

Kvalitativní podmínky díla

- Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla resp. plnění bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

VIII.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli za podmínek uvedených v tomto článku.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

- V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

- Předpokladem úspěšného předání a převzetí díla je dále předání následujících dokladů a to zejména:

- prohlášení zhotovitele o dokončenosti a kompletnosti díla

- kladných protokolů o zkouškách

- platných atestů, kalibračních protokolů snímačů a osvědčení výrobků

- Objednatel dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této smlouvě, je plně funkční a je prosté vad.

- O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla (viz odst. 8 tohoto článku). Pokud zhotovitel vady, uvedené v přejímacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady zhotovitele.

- V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

- Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Rozhodne-li se objednatel dílo převzít i s vadami nebo nedodělky, které ve svém souhrnu nebudou bránit provozování díla- považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. O odstranění případných vad nebo nedodělků bude sepsáno potvrzení, které bude podepsáno odpovědným zástupcem objednatele

- Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, které jsou nutné pro další užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy. Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.

- Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 5 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 6 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit tyto závady ani při vynaložení odborné péče nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

- V případě dílčího předávání plnění pro jednotlivé objekty objednatele se ustanovení tohoto článku této smlouvy použije přiměřeně. O předání bude vystaven dílčí předávací protokol o zprovoznění systému v daném objektu

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

- Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku IX. této smlouvy. Záruční doba na dokončené dílo byla dohodnuta v délce 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání díla bez jakýchkoliv vad, nedodělků či výhrad objednatele a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě zjištěných vad nebo nedodělků, bude dnem zahájení záruční doby termín potvrzení o odstranění vad a nedodělků. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli bezúplatnou údržbu a podporu software (upgrade nebo update) po dobu 36 měsíců od předání a převzetí plnění dle této smlouvy, počínající běžet dnem podpisu protokolu o předání díla bez jakýchkoliv vad, nedodělků či výhrad objednatele a převzetí díla oběma smluvními stranami, zahrnující bezúplatné dodání a instalaci veškerých dostupných aktualizací software. Veškeré vady nebo poruchy software budou odstraněny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dní od jejich nahlášení zhotoviteli. Veškeré Aktualizace software budou dodány vždy nejpozději 10 pracovních dní od jejich uvedení na trh.

- Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

- Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

- Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

- V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

- O době a způsobu odstranění reklamované vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění vad nebo nedodělků.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění v minimální výši 5.000.000,- Kč, kterou objednateli před uzavřením této smlouvy doložil a zavazuje se, že pojištění bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

Smluvní sankce

- Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení zhotovitele s poskytnutím plnění dle čl. II odst. 4 této smlouvy (ověření kalibrace systému) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

- Vznikem nároku na sjednanou smluvní pokutu, ani zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, vzniklé porušením povinnosti, za niž byla smluvní pokuta sjednána.

- Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele a to základě vystavené penalizační faktury.

XI.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

- Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 15 dní.

- Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,

- Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů,

- Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

- Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

- Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

- V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla.

- V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.

- V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

- Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

- Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.

Způsob komunikace, kontakty

- Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

- Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:

- v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo

- v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

- v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

- Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

- Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

- Prvními kontaktními osobami jsou:

na straně objednatele: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

na straně zhotovitele: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

XIII.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

- Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

- Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

- Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

- V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XIV.

Licenční ujednání

- Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli ne výhradní oprávnění k výkonu práva užít veškerý software dodaný dle této smlouvy (dále též jen „licence“) k účelu v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy a z jejích příloh. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je oprávněným nositelem nebo vykonavatelem všech práv k software a je oprávněn poskytovat práva k užití software (licenci) třetím osobám minimálně v rozsahu požadovaném touto smlouvou.

- Licence je poskytována na celou dobu trvání autorských majetkových práv k software, bez územního a množstevního omezení a ke všem způsobům užití, které jsou nezbytné pro řádné využívání dodaného Bezdrátového systému monitorování vnitřního klimatu ze strany Objednatele v souladu s jeho určením a v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy a jejích příloh.

- Licence se vztahuje na užití software v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě včetně překladu, samostatně nebo v souboru s jiným autorským dílem nebo neautorským výtvorem.

- Zhotovitel se zavazuje v termínu dle čl. V odst. 1 této smlouvy předat objednateli i veškeré podklady a dokumentaci potřebnou pro instalaci a řádné využívání software i po ukončení údržby a podpory software ze strany zhotovitele.

- Licence ve shora vymezeném rozsahu, jakož i veškerá oprávnění výše vymezená se vztahují i na veškeré aktualizace (upgrade nebo update) software či jiná plnění dodané Zhotovitelem v rámci plnění dle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že veškeré plnění dodané na základě této smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se vypořádat veškeré nároky třetích osob, zejména autorskoprávní nebo jiné povahy uplatněné vůči objednateli a plynoucí z právní vady poskytnutého plnění, jakož i nahradit objednateli škodu mu tím vzniklou. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání software, resp. Bezdrátového systému monitorování či jeho části, zavazuje se zhotovitel zajistit ve spolupráci s objednatelem na vlastní náklady náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky objednatele na náhradu škody.

XV.

Závěrečná ustanovení

- V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nej bližším neplatným ustanovením.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se neužijí.

- Tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Specifikace předmětu díla

- Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele, včetně soupisu všech prvků systému a jejich umístění v jednotlivých objektech.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení této smlouvy.

- Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají námitek.

V Praze dne 25. 1.2019

V Praze dne

Jiří Fajt generální ředitel

Digitálně podepsal Zbyněk Sommer Datum: 2019.01.25 11:40:58 4-01'00’

Digitálně podepsal doc. Dr. et Ing. Jiří  Fajt PhD

Datum: 2019.02.07

09:50:05+01 00’

Zbyněk Sommer

člen představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu díla

Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele, včetně podrobného soupisu všech prvků systému a jejich umístění v jednotlivých objektech.