|  |
| --- |
| **Principal engineering s.r.o.**IČO: 26775794Hanusova 347/16140 00 Praha 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednávka č. | Vyřizuje/kancelář/linka | Datum |
| **ZAK 15-0207/1** | **Fedina/PRAV/4607** |  |

**Objednávka změnových požadavků**

Objednáváme u Vás realizaci změnového požadavku č. 3 (dále jen „**předmět objednávky**“).

Předmětem změnového požadavku je realizace změnových požadavků na základě uzavřené smlouvy ZAK 15-0207 „Vývoj aplikací a podpora pro platformu MS Sharepoint“, dle čl. I odst. 2, písm. d) etapa 4b:

Úprava vyhledávání REST/API služby v datech telefonního seznamu 4MD

o   Na základě požadavků pro vyhledání jména bez diakritiy i s obráceným pořadím jména a příjmení se bude implementovat součást SP Search, která bude indexovat telefonní seznam pro vyhledání pomocí full textu. Výsledkem bude komfortnější vyhledávání relevantních záznamů.

·        Bublina v telefonním seznamu pro zobrazení informací o Sekci / Kanceláři  3MD

o   Požadavek na zobrazení informací o dané sekci / kanceláři uživatele. Při najetí
na jméno uživatele se zobrazí jméno sekce (tučně) a základní popis činnosti daného uzlu organizace.

·        Úprava cache pro rychlejší načítání telefonního seznamu - 2MD

o   V případě, že telefonní seznam není používán, první dotaz na zobrazení se provádí velmi pomalu (např. ranní hodinách). Bude proto upravena cache pro rychlejší načítání stránky telefonního seznamu (10 minut trvání) a zároveň bude vytvořen job, který periodicky bude dotazovat stránku tak, aby v cache byla přítomna. Tím se eliminuje inicializace telefonního seznamu v případě delší prodlevy v jeho použití.

·        Vytvoření vyhledávací site – s odkazem z horního menu, pro vyhledávání podle klíčových slov a popisu v knihovnách dokumentů - 11MD

o   Bude vytvořena speciální vyhledávací centrum, který bude vyhledávat napříč knihovnami dokumentů. Bude nastaven a přizpůsoben SP Search služba, aby bylo do vyhledávání relevantních dokumentů zahrnuta i metadata, která jsou k dokumentům připojena (klíčová slova).

·        Změna designu – layoutu stránek (dle dodaného designu) - 5 MD

o   Pro vyšší uživatelskou přívětivost bude upraven základní design stránek – jak barevně, tak funkčně tak, aby odpovídal více standardním designům aplikací IPR Praha.

·        Aktualizace SP1 – testovacího prostředí - 5MD

o   Z důvodu úprav aplikací a změn spojených s aktualizací nastavení provozního prostředí a  migrací domény je nutné provést aktualizaci portálu na testovacím prostředí - aktualizaci
a nastavení všech aplikací a služeb tak, aby se testovací prostředí co nejvíc přiblížilo reálnému provoznímu prostředí a to včetně designu, struktuře, aplikacím a synchronizacím používaných datových zdrojů.

Cena za realizaci změnového požadavku nepřekročí 285.000,- Kč (slovy dvěstěosmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH za 30 MD.

Termín realizace změnového požadavku bude dohodnut při potvrzení objednávky zhotovitelem.

Kontaktní osobou objednatele je Lukáš Makovec, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx.

**Objednávku, prosím, potvrďte obratem.**

Potvrzení objednávky dne…………………………….

Za zhotovitele …………………...…………………....

**Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.**

Objednatel a zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději
ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky a informuje zhotovitele o splnění této povinnosti.

Objednatel a zhotovitel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá objednatel předmět této objednávky
pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

**Mgr. Ondřej Boháč**

 pověřený řízením