Smlouva o dodávce a montáži
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
„Rozšíření systému elektronické kontroly vstupu“

I.

Smluvní strany
O b j e d n a t e l:
Olomoucký kraj

Se sídlem:
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ:
606 09 460

Zastoupený:
Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- 
technických:
Aleš Coufal, DiS, pracovník oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon/fax: 724 058 306
e-mail: a.coufal@kr-olomoucky.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc


č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l:
SITEL, spol. s.r.o.
Spisová značka:
C 6725 vedená u Krajského soudu v Praze
Se sídlem:
Baarova 957/15, 106 00, Praha 10
IČ:
44797320
DIČ:
CZ 44797320
Zastoupený:
Ing. Jiřím Kohnem, MBA, výrobním ředitelem;

na základě plné moci ze dne 30. 12. 2015
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:
Ing. Pavel Križan, ředitel oblasti Brno

mobil: 


e-mail: 

Bankovní spojení:
ČSOB Praha 5, Radlická 333/150

č..ú.: 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

tuto smlouvu o dodávce a montáži
a souvisejících stavebních úpravách:

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem díla je rozšíření stávajícího systému elektronické kontroly vstupu (dále EKV) do prostor užívaných Krajským úřadem Olomouckého kraje (dále KÚOK) v objektu RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc, a to s ohledem na ochranu osob, utajovaných skutečností a majetku. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou objednatele č. j. KUOK/47840/2016 ze dne 20. 5. 2016 a nabídkou zhotovitele podanou dne 8. 6. 2016 na akci:

„Rozšíření systému elektronické kontroly vstupu“
(dále jen „dílo“)

2. Dílo bude provedeno dle technických požadavků objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenými technickými požadavky seznámil před uzavřením této smlouvy.

3. Místem provádění díla je objekt KÚOK Jeremenkova 40a, Olomouc a objekt RCO, Jeremenkova 40B, Olomouc.
4. Požadovaná bezpečnostní technologie: 
( dodávka a montáž EKV, 

( dodávka a montáž telefonních komunikátorů,

( implementace EKV do stávajícího SW managementu.

Předmět smlouvy je komplexní zajištění rozšíření systému EKV a jeho připojení k monitorovacímu pracovišti v objektu KÚOK Jeremenkova 40a, Olomouc, tzn. dodávka a montáž zařízení a zajištění služeb spojených s dodávkou a montáží zařízení.

Upřesnění technických parametrů a lokalit zabezpečených oblastí:

Elektronická kontrola vstupu

Vstup do jednotlivých pater objektu a pohyb mezi vybranými sektory objektu bude omezen pomocí EKV. Systém musí umožnit evidenci min. 1000 účastníků s možností následného rozšíření na vyšší počet.

Telefonní tablo

Vstup do jednotlivých pater bude dále možný pomocí telefonního tabla připojeného ke stávající telefonní ústředně KÚOK.

Provedení instalací – veškeré instalované prostředky budou v maximální možné míře využívat stávající kabelová vedení. 

Dodaný systém musí být kompatibilní se stávajícím systémem i systémy, které v horizontu 2 let nahradí stávající.

Technický popis:

	Název
	Jednotka
	Počet

	Technologie ACS (čtečky, doplnění stávajícího systému, převodníky)
	komplet
	1

	Zámky, napájecí zdroje
	ks
	15

	Vstupní tabla
	komplet
	1

	Vstupní tablo (1tl. + klávesnice)
	ks
	15

	Kabeláž, instalační materiál
	komplet
	1

	Programování a oživení systému
	komplet
	1


5. Zhotovitel se zavazuje, že provede v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované v čl. II. této smlouvy bez vad a nedodělků.

6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky, revize a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu díla.

7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, za předpokladu, že dílo bude provedeno řádně a včas, převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu uvedenou v čl. IV. odst. 2. této smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla, a to v rozsahu, kterým nedojde k podstatné změně prav a povinností plynoucí ze smlouvy.
Tyto vícepráce, případně méněpráce, budou oběma smluvními stranami sjednány v písemném dodatku této smlouvy a budou realizovány až po uzavření dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede řádně a včas.

III.
TERMÍNY PLNĚNÍ
10. Termín dokončení díla: 
15. 7. 2016
Maximální požadovaná doba plnění je 14 dnů.
11. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s realizací díla, jako je např. doprava, montáž, seřízení a uvedení všech povrchů dotčených montážní činností do původního stavu, provedení souvisejících stavebních úprav, likvidace vzniklých odpadů apod. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli ve sjednaném termínu dokončení díla.
12. V případě, kdy z důvodu na straně objednatele dojde k přerušení plnění této smlouvy a nebude možné z tohoto důvodu dílo dokončit do sjednaného termínu, má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení díla po vzájemné dohodě s objednatelem.
IV.
Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní provedení díla dle této smlouvy. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady spojené s realizací díla.
2. Smluvní cena díla činí:
cena bez DPH
436 232,20 Kč

21 % DPH
91 608,76 Kč

cena včetně DPH
527 840,96 Kč
(slovy cena včetně DPH: pětsetdvacetsedmtisícosmsetčtyčicet korun českých devadesátšest haléřů)  
13. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

14. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V.
Platební podmínky
15. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě jedné faktury - daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla bude vystavená faktura uhrazena do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí objednatel do 15 dnů od data odstranění všech vad a nedodělků a jejich převzetí objednatelem.  
16. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí navíc obsahovat název díla, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
17. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
18. Platební podmínky uvedené v  čl. V. platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.
19. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).

21. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
VI.
Jakost díla a záruční podmínky
22. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě a podkladech, na které smlouva odkazuje, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

23. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

24. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

25. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Na výrobky, ke kterým zhotovitel předá objednateli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku ve shodné délce se zárukou poskytovanou dodavatelem (výrobcem), vždy však nejméně v délce 24 měsíců.
26. Záruční listy musí být řádně vyplněny a musí být předloženy při předání díla. Seznam výrobků s odlišnou záruční dobou (čl. VI. odst. 4 věta druhá této smlouvy) bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

27. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

28. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení zhotoviteli, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

29. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadě zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady v termínech v tomto odstavci uvedených, nebo vada nebude odstraněna v co nejkratším možném termínu, má objednatel vedle práva dle čl. VIII. odst. 1. písm. c) a d) této smlouvy i právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vady u jiné právnické či fyzické osoby. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit objednateli do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury). 

30. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

31. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 4. tohoto článku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720803876 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 60 000 000,- Kč. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.
VIII.
Smluvní sankce
32. V případě dílčích neplnění smluvních závazků se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:
a) Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
b) V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.

c) V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení a každou vadu.
d) Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
e) V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců dle čl. V. odst. 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč.
f) V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každé takové porušení (např. porušení povinnosti dle čl. VII odst. 4, čl. IX odst. 2, čl. XI odst. 2 apod. této smlouvy). 

2. Případným uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod v celém rozsahu.
3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností dle této smlouvy.

4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

IX.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

33. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

34. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

35. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.  
36. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se příkazy objednatele. Zhotovitel je objednatele povinen na nevhodný příkaz upozornit.
37. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (subdodavatele).

X.

PŘEDÁNÍ DÍLA
1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele (písemně, e-mailem).
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol), který sepíše zhotovitel a bude zejména obsahovat:

a) označení díla, objednatele a zhotovitele;

b) číslo a datum uzavření smlouvy;

c) zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle nebo jeho části;

d) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá;

e) datum a místo sepsání protokolu o předání a převzetí díla;

f) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele;

g) seznam převzaté dokumentace;

h) datum ukončení záruky na dílo při předání celého díla bez vad a nedodělků;

i) zhodnocení prací s přesným soupisem případných vad a nedodělků, odhadem nákladů na jejich odstranění a termín, do kdy budou vady a nedodělky odstraněny.
j) doklady uvedené ve čl. II. odst. 6 této smlouvy 

4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
5. Závady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději v termínu, který bude uveden v předávacím protokolu.
XI.
Ostatní ujednání
38. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy.

39. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat veškeré platné předpisy ve vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně.
XII.
Závěrečná ujednání
40. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

41. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření, nebude-li sjednáno jinak.

42. Obsah uzavřené smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku ke smlouvě.
43. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

44. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
45. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

46. Přílohy smlouvy:
Příloha č.1: Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
47. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 10. 6. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 11/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
	V Olomouci dne:
	V …………..…. dne:

	Objednatel:
	Zhotovitel:


	............................................
	............................................

	Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman
	SITEL, spol. s.r.o.
Ing. Jiří Kohn, MBA
výrobní ředitel


Strana 1 (celkem 9)

9
Strana 9 (celkem 9)


