Prováděcí SMLOUVA

OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH ODBORNÝCH SLUŽEB ICT (OPOS)

Část Technická a technologická řešení

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 000 Praha 1 – Nové Město

IČ: 00020478

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 6015-1226001/0710

zastoupená: Ing. Daniel Hetzer,

ředitel Odboru informačních a komunikačních technologií

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy v Objednatele S2019-0005 v DMS 111-2019-11150

a

O2 IT Services s.r.o.

se sídlem: Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22

IČ: 02819678, DIČ: CZ02819678

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 223566

bank. spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 2019110006/6000

zastoupená: xxx jednatel a xxx jednatel

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2, § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a § 92 odst. 1 písm. a) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

(dále jen „Prováděcí smlouva“).

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Tato Prováděcí smlouva se uzavírá jako prováděcí smlouva k rámcové smlouvě OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH ODBORNÝCH SLUŽEB ICT uzavřené Objednatelem a Poskytovatelem dne 10. 6. 2015, číslo smlouvy Objednatele: S2015-0020, číslo sml. DMS 164-2015-13310 (dále jen “Rámcová smlouva”).

  - Práva a povinnosti stran při poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy se řídí ustanoveními této Prováděcí smlouvy a ustanoveními Rámcové smlouvy.

  - Ustanovení Rámcové smlouvy mají v případě rozporu přednost před ustanoveními této Prováděcí smlouvy, ledaže by se jednalo o nepodstatnou změnu v podmínkách Rámcové smlouvy ve smyslu § 92 odst. 5 ZVZ.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Poskytovatel se na základě této Prováděcí smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli Služby uvedené v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně poskytnuté Služby cenu v souladu s podmínkami Rámcové smlouvy.

  - Celkový rozsah Služeb poskytovaných na základě této Prováděcí smlouvy nepřekročí 100 člověkodnů.

  - Poskytovateli uzavřením této Prováděcí smlouvy nevzniká právo na čerpání plnění v předpokládaném rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Rámcové smlouvy.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Místem plnění této Prováděcí smlouvy se sjednává: Praha.

  - Služby budou poskytovány v době stanovené v harmonogramu uvedeném v příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Objednatel je oprávněn pozastavit poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy svým jednostranným písemným oznámením doručeným Poskytovateli, a to bez jakýchkoliv sankcí. Pozastavení plnění se stává účinným sedmým dnem následujícím po doručení oznámení o pozastavení plnění Poskytovateli. Právo Poskytovatele na úhradu ceny řádně poskytnutého plnění do doby pozastavení plnění tím není dotčeno.

- TRVÁNÍ SMLOUVY

  - Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

  - Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 měsíce ode dne nabytí její účinnosti.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Prováděcí smlouvy za podmínek uvedených v odst. 16.2 a 16.3 Rámcové smlouvy.

  - Poskytovatel je dále oprávněn od této Prováděcí smlouvy odstoupit za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

  - Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí tuto Prováděcí smlouvu vypovědět bez udání důvodů, a to s měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet následujícím dnem po dni, kdy byla písemná výpověď doručena Poskytovateli.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Poskytovatel je srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu na svých webových stránkách a dále je povinen uveřejnit dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ na svém profilu, který se nachází na internetové adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html (dále jen „Profil“), tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je Poskytovatel srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. b) ZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečné uhrazené Ceny za plnění Veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ též seznam subdodavatelů Poskytovatele. Poskytovatel tímto uděluje souhlas Objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro Objednatele povinnost dle právních předpisů.

  - Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání.

  - Nedílnou součást této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:

| Příloha č. 1: | Popis poskytovaných Služeb |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | Harmonogram plnění |

  - Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne _____________ | Poskytovatel V Praze dne _____________ |
| --- | --- |
| ..................................................................... Česká republika – Ministerstvo zemědělství Ing. Daniel Hetzer, ředitel Odboru informačních a komunikačních technologií | ........................................................................ O2 IT Services s.r.o. xxx, jednatel ........................................................................ O2 IT Services s.r.o. xxx, jednatel |

- Příloha č. 1

- Popis poskytovaných Služeb

- Služba: Databázový specialista

Primárním předmětem této služby je zajištění odborných profesních služeb ICT dle konkrétních potřeb Objednatele v oblasti problematiky databázových řešení pro Objednatele, příp. celý rezort Objednatele v souladu se závaznými standardy a principy Objednatele. Zejména se jedná o:

- monitoring aktuálních standardů a technických a technologických řešení v oblasti předmětné činnosti a návrhy jejich aplikace do prostředí Objednatele;

- návrhy strategie a koncepce komplexního řešení problematiky databází (stávající databázové prostředí Objednatele: MS SQL, Oracle);

- návrhy řešení a realizace řešení nasazování, konfigurace a správy databází a souvztažných technologií;

- návrhy optimalizace využití stávajících databází;

- návrhy řešení a realizace řešení a správy zálohování databází;

- návrhy řešení a realizace nasazování řešení a správy dohledových nástrojů řešení v rámci předmětné služby;

- návrhy řešení a realizace řešení integrace řešení v rámci předmětné služby do dohledových nástrojů včetně definic sledovaných performance charakteristik;

- zpracování zpráv k nestandardním stavům zjištěným dohledovými nástroji včetně návrhů jejich řešení;

- technická podpora ICT Objednatele v oblasti předmětné služby na úrovni L2;

- posuzování a připomínkování přípravné a realizační dokumentace projektů a provozní dokumentace z pohledu předmětné služby;

- poskytování součinnosti, konzultací a informací dodavatelům ICT řešení v souladu s předmětnou službou v průběhu analýzy, návrhu řešení, realizace, akceptace a předávání do provozu;

- poskytování vstupů do dokumentace veřejných zakázek, zejména požadavků vycházejících z předmětné služby a jejich souladu s platnou legislativou;

- poskytování součinnosti v souladu s předmětnou službou při plánování, navrhování a řešení vývoje a změn agendových systémů a technologických řešení v souladu s předmětnou službou;

- poskytování součinnosti při tvorbě a udržování metodiky a interních předpisů Objednatele;

- ukládání a správa dokumentace spojené s předmětnou činností v příslušné elektronické knihovně Objednatele;

- řídit se platnou legislativou a vnitřními předpisy Objednatele a plnit odborné úkoly v oblasti předmětné služby Objednatelem.

- Služba: Specialista na webové aplikace

Primárním předmětem této služby je zajištění odborných profesních služeb ICT dle konkrétních potřeb Objednatele v oblasti problematiky webových aplikací pro Objednatele, příp. celý rezort Objednatele v souladu se závaznými standardy a principy Objednatele. Zejména se jedná o:

- monitoring aktuálních standardů a technických a technologických řešení v oblasti předmětné činnosti a návrhy jejich aplikace do prostředí Objednatele;

- návrhy strategie, koncepce a unifikace architektury a prostředí běhu webových aplikací;

- návrhy standardů a zásad architektury a programových kódů webových aplikací;

- návrhy řešení a realizace řešení optimalizace prostředí běhu webových aplikací;

- součinnost při definici potřeb a požadavků na rozvoj a změny webových aplikací;

- návrhy řešení a realizace řešení nasazování webových aplikací;

- součinnost při správě prostředí běhu webových aplikací;

- návrhy řešení a realizace řešení řízení oprávnění stávajících i nově vytvářených webových aplikací;

- technická podpora ICT Objednatele v oblasti předmětné služby na úrovni L2 a L3;

- posuzování a připomínkování přípravné a realizační dokumentace projektů a provozní dokumentace z pohledu předmětné služby;

- poskytování součinnosti, konzultací a informací dodavatelům ICT řešení v souladu s předmětnou službou v průběhu analýzy, návrhu řešení, realizace, akceptace a předávání do provozu;

- poskytování vstupů do dokumentace veřejných zakázek, zejména požadavků vycházejících z předmětné služby a jejich souladu s platnou legislativou;

- poskytování součinnosti v souladu s předmětnou službou při plánování, navrhování a řešení vývoje a změn agendových systémů a technologických řešení v souladu s předmětnou službou;

- poskytování součinnosti při tvorbě a udržování metodiky a interních předpisů Objednatele;

- ukládání a správa dokumentace spojené s předmětnou činností v příslušné elektronické knihovně Objednatele;

- řídit se platnou legislativou a vnitřními předpisy Objednatele a plnit odborné úkoly v oblasti předmětné služby Objednatelem.

- Specialista JAVA

Primárním předmětem této služby je zajištění odborných profesních služeb ICT dle konkrétních potřeb Objednatele v oblasti problematiky platformy JAVA pro Objednatele, příp. celý rezort Objednatele v souladu se závaznými standardy a principy Objednatele. Zejména se jedná o:

- monitoring aktuálních standardů a technických a technologických řešení v oblasti předmětné činnosti a návrhy jejich aplikace do prostředí Objednatele;

- návrhy strategie, koncepce a unifikace architektury a prostředí běhu řešení na platformě JAVA;

- návrhy standardů a zásad architektury a programových kódů řešení na platformě JAVA;

- návrhy řešení a realizace řešení optimalizace prostředí běhu a stávajících řešení na platformě JAVA;

- součinnost při definici potřeb a požadavků na rozvoj a změny řešení na platformě JAVA;

- návrhy řešení a realizace řešení nasazování řešení na platformě JAVA;

- návrhy řešení a realizace konkrétních programátorských řešení na platformě JAVA;

- technická podpora ICT Objednatele v oblasti předmětné služby na úrovni L2 a L3;

- posuzování a připomínkování přípravné a realizační dokumentace projektů a provozní dokumentace z pohledu předmětné služby;

- poskytování součinnosti, konzultací a informací dodavatelům ICT řešení v souladu s předmětnou službou v průběhu analýzy, návrhu řešení, realizace, akceptace a předávání do provozu;

- poskytování součinnosti v souladu s předmětnou službou při plánování, navrhování a řešení vývoje a změn agendových systémů a technologických řešení v souladu s předmětnou službou;

- poskytování vstupů do dokumentace veřejných zakázek, zejména požadavků vycházejících z předmětné služby a jejich souladu s platnou legislativou;

- ukládání a správa dokumentace spojené s předmětnou činností v příslušné elektronické knihovně Objednatele;

- řídit se platnou legislativou a vnitřními předpisy Objednatele a plnit odborné úkoly v oblasti předmětné služby Objednatelem.

- Způsob zadávání požadavků na služby

### Výše uvedené činnosti budou zadávány vždy prostřednictvím oprávněné osoby dle článku 11 rámcové smlouvy a to buď přímo, nebo potvrzením požadavku jiné osoby s odkazem na plnění dle této smlouvy.

### Předmětem plnění pro výše uvedené služby je zpracování analýzy, návrh řešeni funkčního celku a realizace dle zadání uvedeného v níže popsaném Požadavků na změnu 
(RFC) - Z25136

### Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v souladu s článkem 7 rámcové smlouvy výše uvedené služby jsou služby, které nepodléhají akceptaci dle článku 7.2 rámcové smlouvy a budou v souladu s článkem 7.4 rámcové smlouvy evidovány ve Výkazech práce předložených Poskytovatelem Objednateli po ukončení měsíce, ve kterém byly Služby poskytovány.

Požadavek na změnu (RfC) – Z25136

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID ShP MZe: | 2018_0075_34 | ID PK MZe: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Název změny: | Implementace DP Sucho 2018 – S.1.1. a S.2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  |  | Požadované datum nasazení: | 28.3.2019 |

| Kategorie změny: | Normální ☐ Urgentní ☒ | Priorita: | Vysoká ☒ Střední ☐ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☒ | Zkratka: | ISND | Verze: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☒ Zlepšení ☐ Reklamace ☐ Bezpečnost ☐ |  |  |
|  | Infrastruktura ☐ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☐ |  |  |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Cílem požadavku je analýza a implementace dotačního programu Sucho 2018 -> S.1.1. v rozsahu podpory přijetí, zaevidování nových žádostí, nastavení jejich formální správnosti, generování protokolu škodní komise a všechny další úkony do stavu předáno řešiteli, dále dokončení administrace žádostí na MZe v celém jejím rozsahu, tedy až po vyplacení včetně možnosti krácení. Dále je požadováno v rámci S.2. zaznamenání údajů.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Vydání nových Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018 (dále jen Zásady). Zásady jsou přílohou č. 1 tohoto RFC.

## Rizika nerealizace

Nemožnost vyplácet dotace na nový dotační program Sucho 2018.

# Podrobný popis požadavku

Cílem požadavku je kompletní analýza a implementace celého dotačního programu Sucho 2018, -> S.1.1. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných
převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018 v celém jeho rozsahu na testovací a produkční prostředí tak, aby byla zajištěna kompletní administrace žádostí včetně možného krácení. Dále v rámci S.2. je požadováno zaznamenání údajů do ISND v rozsahu počtu žádostí a vyplacené částky příp. pro kontroly, zprávy apod. Součástí tohoto RFC není tedy dodávka kompletního S.2. Zmírnění škod způsobených suchem na sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018 dle Zásad.

V rámci S.1.1. MZe požaduje implementovat pole žadatelem předložená celková požadovaná částka.

Plnění zahrnuje zejména a nikoli však výhradně testování garanty, akceptaci, přenos akceptovaného plnění na produkci a případné školení garantů DP (nemusí být čerpáno), tvorbu vstupních a výstupních rozhraní (formulářů), reportů, pohledů a sestav, které byly definovány garantem v rámci předaných podkladů či zajištěny dodavatelem během analýzy a realizace plnění.

Výstupem tohoto plnění bude mimo jiné dokument Specifikace implementace DP Sucho 2018, ve kterém bude uvedena kompletní analýza DP Sucho včetně popisu souvisejících procesů (např. popis procesu administrace). Specifikace bude zahrnovat veškeré podrobnosti tak, aby po jejím schválení nedošlo k dalšímu navyšování prací v důsledku nejasností (např. způsob zaokrouhlování, povinná pole, kontroly na vstupní hodnoty, apod.). Tato Specifikace podléhá schválení garanty.

Výstupem jsou podepsané výtisky akceptačních protokolů a testovacích scénářů, provedený release na produkci, aktualizovaná dokumentace (model ISND v SEA včetně textového souboru, ve kterém budou popsány změny s přesnou identifikací umístění změn v modelu (notace jako u cesty v prostředí MS Windows)), uživatelská a další relevantní dokumentace a soubory MS Word, obsahující testovací scénáře v editovatelné podobě.

Testovací scénáře musí obsahovat ověření kontrol vstupních dat (počet desetinných míst, formáty apod.) a ověření logiky kontroly výpočtů. Testovací scénáře musí pokrývat kompletní životní cyklus žádosti.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)

Přímé dopady nejsou, jedná se o změnu konfigurace.

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Nejsou.

## Dotčené konfigurační položky

| ID | Název položky | Předpokládaný dopad |
| --- | --- | --- |

## Rizika implementace změny

Včasná neimplementace DP.

Změna zadání v průběhu realizace.

Nedostatečné testování dodané funkcionality.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Nejsou.

# Požadavek na dokumentaci

| ID | Dokument | Formát výstupu (ano/ne) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ano | ne | ano |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ano | ne | ano |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ano | ano | ano |
|  | Uživatelská příručka | ano | ne | ano |
|  | Systémová příručka | ne | ne | ne |
|  | Bezpečnostní dokumentace | ne | ne | ne |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano | ne | ano |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ne | ne | ne |

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

(U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“).

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

| ID | Akceptační kritérium | Způsob verifikace | Akceptuje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specifikace DP Sucho 2018 | Schválení a podpis | Garanti |
|  | Testovací scénáře | Podpis testovacích scénářů | Garanti |
|  | Uživatelská příručka | Kontrola správnosti a úplnosti | Garanti |

# Základní milníky

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| T1 = Termín objednání | T1 |
| T2 = Schválená specifikace DP Sucho garanty | T2=T1+5 prac. dní |
| T3 = Termín nasazení plnění příjem žádostí včetně formální kontroly a pole žadatelem předložená celková požadovaná částka na testovací prostředí včetně předání dokumentace | T3=T2+10 prac dní |
| T4 = Termín nasazení plnění příjem žádostí včetně formální kontroly a pole žadatelem předložená celková požadovaná částka na produkční prostředí | T4=T3+4 prac. dny |
| T5 = Termín nasazení plnění do stavu předáno řešiteli na testovací prostředí včetně předání dokumentace | T5= T4+ 7 prac dní |
| T6 = Termín nasazení plnění do předáno řešiteli na produkční prostředí | T6 = po schválení MZe |
| T7 = Termín nasazení konečného plnění od předáno řešiteli po vyplacení na testovací prostředí včetně předání dokumentace | T7= T6 + 5 pracovních dní |
| T8 = Termín nasazení konečného plnění od předáno řešiteli po vyplacení na produkční prostředí včetně akceptace dokumentace | T8 = po schválení MZe |
| T9 = Nasazení funkcionalit S.2 na testovací prostředí | T9 = T8 + 4 pracovní dny |
| T10 = Nasazení funkcionalit S.2 na produkční prostření prostředí | T10 = po schválení MZe |
| T11 = Doplnění uživatelské příručky a předání dokumentace, do akceptace | T11 = T10 + 6pracovní dní |

# Přílohy

1. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018

B – nabídkA řešení k požadavku Z25136

| ID ShP MZe: |  | ID PK MZe: |  |
| --- | --- | --- | --- |

ID pro komunikaci s dodavaV.: Rfc_isnd_2018_no026_dp_sucho_2018_trzni

# Návrh konceptu technického řešení

ISND bude doplněn o administrativní podporu příjmu a zúřadování žádostí podle nového dotačního programu pro „Sucho 2018“, a to v rozsahu S.1.1 uvedeného v nejaktuálnější podobě Zásad. Dotační program pro „Sucho 2018“ – S.1.1 je rozšířen o nové plodiny oproti DP „Sucho 2017“ a je odlišný jak od DP „Sucho 2015“, tak od DP „Sucho 2017“, pro implementaci S.1.1/18 tedy nelze použít „kopii“ původních DP „Sucho 2015“ ani „Sucho 2017“.

Součástí plnění dle tohoto RfC je jak první fáze administrace tohoto nového DP S.1.1 v rozsahu přijetí a zaevidování žádosti s nastavením formální správnosti (otázky formální kontroly nebyly dodavateli předány a jejich vyplňování se pro S.1.1/18 nepožaduje), tak druhé fáze zahrnující generování škodního protokolu a záznamu o výsledku šetření škodní komise i předání řešiteli, tak třetí fáze zahrnující přiznávání v plné výši požadavku a generování rozhodnutí, jakož i další související úkony. V rámci implementace DP „Sucho 2018“ dle tohoto RfC bude realizována tvorba vstupních a výstupních rozhraní (formulářů) odpovídajících procesu „přijetí a zaevidování nové žádosti“ programu S.1.1/18, dle dodavateli včas předaných podkladů týkajících se zaokrouhlování, zacházení s nulovými hodnotami apod., (ve smyslu jak vyjádření objednatele o shodě metodických specifikací s DP „Sucho 2017“, tak případně ve smyslu dodatečných včas dodavateli předaných doplňujících metodických specifikací). Dodavatel upozorňuje, že specifikace metodiky musí být sděleny nejen dodavateli, ale i žadateli a SZIF, tzn. že všichni zúčastnění musí vycházet ze stejných podkladů při vytváření žádosti o dotaci na DP S.1.1 („Sucho 2018“). Implementace administrativní podpory týkající se škodní komise bude zahrnovat jak generování „protokolu škodní komise“ (tzn. Protokol z jednání škodní komise o zjištěných škodách způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018 s uchováním údajů „před škodní komisí“ (ke kterému dojde při generování „protokolu škodní komise“), tak evidování údajů tzv. „po škodní komisi“ na formuláři (obrazovce), kde tedy budou evidovány jak údaje podané žadatelem („tzv. před škodní komisí“), tak údaje tzv. „po škodní komisi“. Dále budou implementovány příslušné funkcionality (zejména kontrolního charakteru) pro předávání žádostí řešiteli, jakož i pro přiznávání žádostí v plné výši požadavku, tzn. přiznávání v totožné výši, jaká je požadovaná částka („po škodní komisi“) na žádosti (z důvodu objednatelem deklarované shody DP „Sucho 2018“ s DP „Sucho 2017“, tzn. bez metodického upřesnění jiného způsobu přiznávání). Dodavatel implementuje předlohu rozhodnutí. Obsahem plnění dle tohoto RfC je implementace nového a s jinými údaji nesouvisejícího políčka „Předběžný celkový požadavek na dotaci v Kč“ obsahujícího opsanou souhrnnou částku ze žadatelem předložené žádosti na DP S.1.1, a vytvoření a předání jednorázového reportu obsahujícího součet částek z tohoto políčka „Předběžný celkový požadavek na dotaci v Kč“.

Úpravy existujících nebo vytvoření nových sestav či reportů nejsou součástí tohoto RfC (nejsou požadovány).

V rámci tohoto RfC bude implementována minimalistická podoba DP S.2 umožňující do ISND vložit žádost DP S.2 pouze s celkovou požadovanou částkou („tzv. po škodní komisi“) za žádost (pro vyloučení pochybností, nebude implementováno vkládání detailních údajů o plodinách ani letech (tzn. žádná algoritmizace)), dále umožňující vložit celkovou přiznanou částku za žádost DP S.2  (pro vyloučení pochybností, nebude implementována algoritmizace přiznávání týkající se zejména případného krácení) a nakonec vložit žádost do soupisky a tu standardně postoupit ekonomickému útvaru MZe. Pro DP S.2 nebude do ISND implementován ani protokol škodní komise ani mechanismy s tím spojené, nebude implementována ani žádná předloha rozhodnutí DP S.2.

Pro vyloučení nedorozumění, součástí plnění dle tohoto RfC není jiný způsob přiznávání žádostí DP S.1.1/18 než v plné výši požadavku (tzn. přiznávání v totožné výši, jaká je požadovaná částka („po škodní komisi“) na žádosti), zejména z důvodu absence metodického upřesnění jiného způsobu přiznávání a z důvodu objednatelem deklarované shody DP „Sucho 2018“ s DP „Sucho 2017“.

Předmětem plnění dle tohoto RfC je tedy především následující:

- Vytvoření a implementace funkcionalit pro příjem (vkládání) žádostí dle programu S.1.1 („Sucho 2018“).

- Nasazení funkcionalit pro příjem (vkládání) žádostí dle programu S.1.1 do testovacího prostředí.

- Vytvoření a dodání testovacího scénáře pro příjem (vkládání) žádostí dle programu S.1.1, obsahujícího též charakteristiku nastavených kontrol výpočtů a vyplňování údajů.

- Nasazení funkcionalit pro příjem (vkládání) žádostí dle programu S.1.1 do produkčního prostředí po schválení objednatelem, tzn. po testování garanty.

- Vytvoření a implementace funkcionalit pro vygenerování „protokolu škodní komise“ pro DP S.1.1.

- Vytvoření a implementace funkcionalit pro uchování údajů „před škodní komisí“ provázaných s úkonem generování „protokolu škodní komise“ pro DP S.1.1.

- Vytvoření a implementace funkcionalit pro evidování údajů předložených žadatelem (tzv. „před škodní komisí“) a údajů tzv. „po škodní komisi“ na témže obrazovkovém formuláři pro DP S.1.1.

- Nasazení funkcionalit týkajících se škodní komise pro DP S.1.1 a nastavování stavu „Předána řešiteli“ do testovacího prostředí.

- Nasazení funkcionalit týkajících se škodní komise pro DP S.1.1 a nastavování stavu „Předána řešiteli“ do produkčního prostředí po schválení objednatelem, tzn. po testování garanty.

- Vytvoření a implementace funkcionalit pro přiznání žádostí DP S.1.1 v plné výši požadavku (tzn. 100 % požadovaných Kč).

- Implementace jediné předané předlohy rozhodnutí.

- Nasazení funkcionalit týkajících se přiznávání do testovacího prostředí.

- Nasazení funkcionalit týkajících se přiznávání do produkčního prostředí po schválení objednatelem, tzn. po testování garanty.

- Vytvoření a dodání příslušných testovacích scénářů pro všechny 3 fáze pro DP S.1.1.

- Vytvoření analytického dokumentu Specifikace.

- Vygenerování vyžádaného jednorázového reportu obsahujícího částku ze sumy údajů „Předběžný celkový požadavek na dotaci v Kč“ pro DP S.1.1.

- Případné vyžádané školení pracovníků s rolí řešitel pro DP S.1.1.

- Vytvoření a implementace minimalistických funkcionalit pro příjem (vkládání) žádostí dle programu S.2 („Sucho 2018“).

- Nasazení minimalistických funkcionalit pro příjem (vkládání) žádostí dle programu S.2 do testovacího prostředí.

- Nasazení minimalistických funkcionalit pro příjem (vkládání) žádostí dle programu S.2 do produkčního prostředí po schválení objednatelem, tzn. po testování garanty.

- Vytvoření a dodání příslušného testovacího scénáře (nebo scénářů) pro DP S.2.

- Doplnění uživatelské příručky a předání dokumentace.

- Akceptace.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s aktuálními podmínkami ISND.

# Dopady do systémů MZe

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4. U dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)

# Dopady do agendy, aplikace, na data, na serverovou infrastrukturu

## Technické aspekty implementace

Příslušné formuláře budou implementovány v souladu se současnou architekturou ISND. Nasazení nové funkcionality bude vyžadovat odstávky testovacího i produkčního prostředí ISND dle objednatelem schválených odstávkových formulářů RTP a RTT.

## Dopady na agendu

Implementace DP S.1.1 umožní vkládat a administrovat žádosti o dotace dle příslušných Zásad.

## Dopady na data

Vložením nových žádostí a nových rozhodnutí k žádostem dojde k nárůstu uložených dat v DB:ISND

## Dopady na serverovou infrastrukturu

Bez dopadu.

# Dopady na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZe (SZIF) | Bude požadována součinnost Objednatele při testování dodávaných funkcionalit na test. prostředí MZe. Součinnost třetích stran není vyžadována, kromě případného testování uživateli s rolí Zadavatel na OPŽL SZIF. |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení funkcionalit první etapy (vkládání žádostí) DP S.1.1 na testovací prostředí | T2 = T1 + 15 pracovních dní |
| T3 = Předání testovacího scénáře (pro první etapu (vkládání žádostí) DP S.1.1) vytvořeného dodavatelem | T3 = T2 + 2 pracovní dny |
| T4 = Nasazení funkcionalit první etapy (vkládání žádostí) DP S.1.1 na produkční prostředí | T4 = po schválení objednatelem, odhadem počátkem února 2019 |
| T5 = Nasazení funkcionalit druhé etapy (funkcionality pro protokol škodní komise a uchování údajů před škodní komisí, až po stav „Předána řešiteli“) DP S.1.1 na testovací prostředí, předání příslušného testovacího scénáře | T5 = T4 + 7 pracovních dní |
| T6 = Nasazení funkcionalit druhé etapy (funkcionality pro protokol škodní komise a uchování údajů před škodní komisí, až po stav „Předána řešiteli“) DP S.1.1 na produkční prostředí | T6 = po schválení objednatelem |
| T7 = Nasazení funkcionalit třetí etapy (přiznání žádostí DP S.1.1 v plné výši požadavku (tzn. 100 % požadovaných Kč)) na testovací prostředí, předání příslušného testovacího scénáře | T7 = T6 + 5 pracovních dní |
| T8 = Nasazení funkcionalit třetí etapy (přiznání žádostí DP S.1.1 v plné výši požadavku (tzn. 100 % požadovaných Kč)) na produkční prostředí | T8 = po schválení objednatelem |
| T9 = Předání analytického dokumentu Specifikace vytvořeného dodavatelem | T9 = v průběhu plnění RfC |
| T10 = Nasazení minimalistických funkcionalit vkládání žádostí DP S.2 na testovací prostředí | T10 = T8 + 4 pracovní dny |
| T11 = Nasazení minimalistických funkcionalit vkládání žádostí DP S.2 na produkční prostředí | T11 = po schválení objednatelem |
| T12 = Doplnění uživatelské příručky a předání dokumentace, do akceptace | T12 = T11 + 6 pracovních dní |

C – Schválení realizace požadavku Z25136

| ID ShP MZe: | 2018_0075_34 | ID PK MZe: |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod Error: Reference source not found jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ |  |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |  |

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení funkcionalit první etapy (vkládání žádostí) DP S.1.1 na testovací prostředí | T2 = T1 + 15 pracovních dní |
| T3 = Předání testovacího scénáře (pro první etapu (vkládání žádostí) DP S.1.1) vytvořeného dodavatelem | T3 = T2 + 2 pracovní dny |
| T4 = Nasazení funkcionalit první etapy (vkládání žádostí) DP S.1.1 na produkční prostředí | T4 = po schválení objednatelem, odhadem počátkem února 2019 |
| T5 = Nasazení funkcionalit druhé etapy (funkcionality pro protokol škodní komise a uchování údajů před škodní komisí, až po stav „Předána řešiteli“) DP S.1.1 na testovací prostředí, předání příslušného testovacího scénáře | T5 = T4 + 7 pracovních dní |
| T6 = Nasazení funkcionalit druhé etapy (funkcionality pro protokol škodní komise a uchování údajů před škodní komisí, až po stav „Předána řešiteli“) DP S.1.1 na produkční prostředí | T6 = po schválení objednatelem |
| T7 = Nasazení funkcionalit třetí etapy (přiznání žádostí DP S.1.1 v plné výši požadavku (tzn. 100 % požadovaných Kč)) na testovací prostředí, předání příslušného testovacího scénáře | T7 = T6 + 5 pracovních dní |
| T8 = Nasazení funkcionalit třetí etapy (přiznání žádostí DP S.1.1 v plné výši požadavku (tzn. 100 % požadovaných Kč)) na produkční prostředí | T8 = po schválení objednatelem |
| T9 = Předání analytického dokumentu Specifikace vytvořeného dodavatelem | T9 = v průběhu plnění RfC |
| T10 = Nasazení minimalistických funkcionalit vkládání žádostí DP S.2 na testovací prostředí | T10 = T8 + 4 pracovní dny |
| T11 = Nasazení minimalistických funkcionalit vkládání žádostí DP S.2 na produkční prostředí | T11 = po schválení objednatelem |
| T12 = Doplnění uživatelské příručky a předání dokumentace, do akceptace | T12 = T11 + 6 pracovních dní |

# Schválení

| Role | Jméno | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Daniel Hetzer |  |  |

| Objednatel V Praze dne _____________ | Poskytovatel V Praze dne _____________ |
| --- | --- |
| ..................................................................... Česká republika – Ministerstvo zemědělství Ing. Daniel Hetzer, ředitel Odboru informačních a komunikačních technologií | ........................................................................ O2 IT Services s.r.o. xxx, jednatel ........................................................................ O2 IT Services s.r.o. xxx, jednatel |

- Příloha č. 2

- Harmonogram plnění

- Služby profesionálních odborných služeb ICT budou čerpány dle konkrétních potřeb Objednatele.

| Objednatel V Praze dne _____________ | Poskytovatel V Praze dne _____________ |
| --- | --- |
| ..................................................................... Česká republika – Ministerstvo zemědělství Ing. Daniel Hetzer, ředitel Odboru informačních a komunikačních technologií | ........................................................................ O2 IT Services s.r.o. xxx, jednatel ........................................................................ O2 IT Services s.r.o. xxx, jednatel |

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.

ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.

Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.

Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.