# Tfíi. íop zo-fS

## DODATEK C. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7 2018 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

Smluvní strany

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem:
zastoupena:
ve věcech těch.
oprávněn jednat:
IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek,, ředitel nemocnice

Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
00534242
CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s.

29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
(dále jen „ objednatel “)

2. Madesta group s.r.o.

se sídlem:
zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dolní Lištna 433, Třinec, 739 61
Ing. Pavel Madeja, jednatel
47679646
CZ47679646

Komerční banka, expozitura Třinec
34706781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4176
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: p. Karel Labaj

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo
(dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“) takto:

1. V ČI. III. Předmět smlouvy - odstavci 1 .se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu
dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnových listech zhotovitele
ze dne 8.11.2018, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

- V ČI. V. Cena za dílo v odst. 1. se z důvodu výše uvedených více a méně prací mění cena díla takto:

Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo | Základ daně / DPH základní sazba 21% | celkem |
| --- | --- | --- |
| Cena bez DPI 1 | 10 941 601,63 | 10 941 601,63 |
| DPI 1 | 2 297 736,34 | 2 297 736,34 |
| Cena vč. DPH | 13 239 337,97 | 13 239 337,97 |

1 002 408,98 Kč

- 124 892,02 Kč

- 122 483,04 Kě -25 721,44 Kč

- 148 204,48 Kě 10 819 118,59 Kě

- 272 014,90 Kč

13 091 133,49 Kě

Cena více prací dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena méně prací dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena méně prací a více prací celkem dle dodatku č. 1 bez DPH DPH

Cena dodatku ě. 1 celkem vě. DPH

Cena díla celkem ve znění dodatku ě. 1 bez DPH

DPH celkem

CENA DÍLA CELKEM VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY VČ. DPH

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.7 2018 zůstávají beze změn.

- Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby změnové listy zhotovitele ze dne 8.11.2018

V Třinci dne 8.11.2018

Ing. Pavel Madeja jednatel

V Třinci dne

«TíiMSC,

nříspíávkov í orf, á.tUsac *

Kaštanová 238, Celní Líštná, 733 51 Třinec 	__

Diů: C2D0334S!4f

<llk.

MCMArP"^ - íŤŮMí-Tí ©

IČ: 00534:

/ za objednatele MUDr( et Mgr. Zdeněk Matušek, I ředitel