Smlouva o dodávce a instalaci digitálního planetária

a zajištění jeho servisu

SM/0115/2019

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2, § 2079, § 2358 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 		Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek

autorský dozor objednatele: AVT Group a.s., Ing. Roman Chýle

koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		Future Technology Systems s.r.o.

zastoupen:		Kamilem Vardanem, jednatelem

sídlo:		Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ:			29448891

DIČ: 		xxxx

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 54023

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Kamil Vardan

ve věcech technických:			Martin David

ve věcech realizace a předání díla: 	Kamil Vardan

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace zadavatele.

- Nabídka zhotovitele ze dne 10. 10. 2018.

- Studie technického řešení digitálního planetária v Hvězdárně prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci včetně položkového rozpočtu vypracovaná AVT Group a.s., IČ 01691988, se sídlem V Lomech 2376/10a, Chodov – Praha 4 ze dne srpen 2018 /dále jen „Studie“/.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí Dodávka a instalace digitálního planetária s příslušenstvím /dále jen „Zařízení“/ do hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec včetně poskytnutí servisních služeb a záruky v souladu s touto smlouvou.

- Předmět plnění musí být nový, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání objednatelem.

- Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele poskytnout objednateli plnění, které se skládá  	zejména z následujících částí:

  - Dodávky a instalace Zařízení, kdy se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli následující plnění:

    - dodávky veškerého zboží, zařízení včetně jeho příslušenství a dalších komponent tvořících Zařízení, a to dle specifikace a požadavků objednatele uvedené ve Studii a za podmínek stanovených touto smlouvou;

    - poskytnutí oprávnění užít případný proprietární software či jiný software, který je součástí dodávaného Zařízení, a to včetně zajištění všech případných aktualizací tohoto software po dobu	trvání této smlouvy;

    - montáže a instalace veškerého zboží, zařízení včetně jeho příslušenství a dalších komponent tvořících Zařízení, a to dle specifikace a požadavků objednatele uvedené ve Studii a za podmínek stanovených touto smlouvou;

    - zaškolení obsluhy planetária v rozsahu minimálně 40 hodin. Součástí školení musí být: základní ovládání projekčního systému, využívání astronomických aplikací, tvorba skriptů, příprava již vytvořených pořadů k projekci, kalibrace, údržba a zálohování systému;

    - zajištění dokumentace skutečného provedení díla;

    - provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a Studií;

    - zajištění veškerých podkladů nutných ke zprovoznění Zařízení požadovaných zákony a předpisy, zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě;

    - zajištění a předání uživatelských příruček, návodů k obsluze Zařízení – v českém nebo anglickém jazyce, a dále zajištění a předání provozních pokynů k dodanému Zařízení, popis doporučených úkonů údržby – v českém jazyce;

    - poskytnutí maximální součinnosti při odstraňování nedostatků během zkušebního provozu Zařízení;

  - Poskytnutí záruky na dodané Zařízení v trvání 36 měsíců. Běh záruční lhůty počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce od ukončení zkušebního provozu;

  - Poskytnutí servisních služeb (servisní podpory) po dobu trvání záruční doby pro předmět díla za podmínek uvedených v této smlouvě. Servisní služby po dobu trvání záruky dle této smlouvy zahrnují:

- vzdálenou správu a údržbu HW a SW Zařízení pomocí telefonické hotline podpory, a to denně od 6:00 hodin do 23:00 hodin;

- odstraňování HW a SW závad Zařízení ve stanovených lhůtách od nahlášení závady;

- pravidelné aktualizace systému (update) min. 1x ročně;

- pravidelnou preventivní údržbu Zařízení (profylaxe) 2x ročně zahrnující kontrolu systému, vyčištění a seřízení projektorů servisním technikem;

- SW upgrade simulátoru hvězdné oblohy alespoň 1x ročně;

Kvalitativní podmínky díla:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při provedení díla budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění díla a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

- Veškeré dodané Zařízení dle této smlouvy musí být nové, nepoužité, nerepasované a určené k prodeji na území států EU.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede TDO, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je objekt čp. 51 ulice Hvězdná, Jindřichův Hradec.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu realizace díla, která je doložena položkovým rozpočtem.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. odst. 4. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			17 225 891,-Kč

DPH 21%				  3 617 437,-Kč

Cena díla celkem vč. DPH		20 843 328,-Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

V případě, že zhotovitelem bude zahraniční osoba neusazená v tuzemsku, která je registrovaná v jiném členském státě jako plátce DPH a není registrovaná v tuzemsku jako plátce, bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace dle požadavku objednatele.

- Práce a dodávky, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli dílčí platbu ve výši 30% z ceny díla bez DPH dle této smlouvy, a to na základě faktury vystavené po instalaci projekční kopule do přednáškového sálu hvězdárny.

- Cena dle článku III. odst. 1 za provedené práce bude objednatelem uhrazena do 90% ceny díla bez DPH na základě daňového dokladu zhotovitele. Součástí daňového dokladu bude položkový rozpočet provedených prací a dodávek a dále předávací a přejímací protokol o převzetí dokončeného díla, jinak je faktura neúplná.

- Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 30 dnů od jeho vystavení.

- Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných během zkušebního provozu Zařízení a následně v rozsahu 5% z ceny díla jako zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek. Pozastávka, resp. její části, budou objednatelem zhotoviteli vyplaceny, pokud budou splněny sjednané podmínky v odstavci 9 tohoto článku, dále jen „pozastávka“.

- Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

- Zhotovitel je povinen označit účetní doklad názvem díla a číslem smlouvy uvedeném v záhlaví této smlouvy.

- Cenu uhradí objednatel bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře.

- Smluvní strany sjednávají následující podmínky pro vyplacení pozastávky objednatelem zhotoviteli:

9.1 	část pozastávky ve výši 5% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli na základě 	protokolu o ukončení zkušebního provozu Zařízení;

9.2	část pozastávky ve výši 5% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí 	sjednané záruční doby sjednané v článku IX. odst. 1 této smlouvy.

- Pozastávku dle odst. 9 tohoto článku je objednatel povinen vyplatit zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oprávněné výzvy zhotovitele k úhradě části pozastávky. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k úhradě pozastávky po splnění podmínek pro vyplacení dle odst. 9 tohoto článku.

- Smluvní strany se dohodly, že pozastávka může být nahrazena bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní zárukou platnou po celou dobu nahrazované pozastávky. V případě, že zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v odpovídající výši, je objednatel povinen do 15 dnů ode dne předložení bankovní záruky vyplatit zhotoviteli část ceny za dílo, kterou dosud s ohledem na pozastávku nevyplatil. Právo z bankovní záruky nahrazující pozastávku je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vady v souladu s touto smlouvou a zákonem nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen.

- Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

- Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele.

- Využije-li objednatel plnění z bankovní záruky neoprávněně, je povinen zhotoviteli vydat na základě písemné výzvy zhotovitele bezodkladně prospěch jím získaný jako bezdůvodné obohacení a dále je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 3% p. a. z neprávem získané částky ode dne doručení výzvy objednateli k vrácení nároku z bezdůvodného obohacení do dne vrácení prospěchu zhotoviteli. Zároveň je objednatel povinen nahradit vzniklou škodu včetně nákladů soudního řízení.

- Neoprávněné čerpání plnění z bankovní záruky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.

- Vystavení bankovní záruky za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

- Cena za servisní služby bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož nedílnou přílohou bude servisní protokol. Faktura bude vystavena vždy do 15. ledna následujícího roku za servisní služby poskytnuté v uplynulém roce. Splatnost daňového dokladu je stanovena 30 dnů ode dne vystavení. Cena za servisní služby roku 2020 bude stanovena poměrově, tj. ((cena za poskytnutí servisních služeb za rok bez DPH/12 měsíců) x počet měsíců běžného provozu).  Za běžný provoz Zařízení dle této smlouvy je považován provoz Zařízení mimo zkušební dobu.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

Dílo specifikované v čl. II. odst. 4.1:

Zahájení dodávek a montáže Zařízení nejdříve od	1. 8. 2019

Dodání Zařízení včetně jeho instalace: 			30. 11. 2019

Zahájení zkušebního provozu: 				1. 12. 2019

Ukončení zkušebního provozu: 				29. 2. 2020

Dílo specifikované v čl. II. odst. 4.2 až 4.3:	po dobu 36 měsíců od ukončení zkušebního provozu.

- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit.

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorský dozor a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen při přípravě realizace díla spolupracovat s vybraným dodavatelem stavebních prací a vzájemně svou činnost koordinovat.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy při realizaci a provádění díla, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při realizací díla ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. O těchto opatřeních je zhotovitel povinen poučit veškeré osoby, které se budou podílet na realizaci díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

- Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni vstupovat jen do objednatelem vymezených prostor objektu hvězdárny.

- Zhotovitel je povinen vymezit manipulační prostor a zabezpečit montážní pracoviště tak, aby se předešlo vzniku škod. Škody a ztráty, které vzniknou při realizaci díla až do dne předání dokončeného díla, jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a osoby odpovědné za výkon autorského dozoru, kteří jsou oprávněni vstupovat do objektu místa realizace. Tito pracovníci se před vstupem ohlásí u odpovědného zástupce zhotovitele ve věcech realizace a předání díla.

- Zhotovitel povede montážní deník od začátku realizace díla, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje týkající se díla. Montážní deník bude v pracovní dny k dispozici TDO a koordinátorovi BOZP pro realizaci ke kontrole a provádění zápisů. Do montážního deníku mají oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele. Montážní deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel objednateli při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

a. 	písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

b.	výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c.	prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

d.	prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

- Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného technika ve věcech realizace a předání díla, popř. jeho zástupce, a to nejpozději do zahájení prací.

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky zavinil objednatel.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavebně připravené a řádně vyčištěné prostory přednáškového sálu pro instalaci Zařízení nejpozději ke dni 1. 8. 2019. V případě prodlení zhotovitele stavebních prací díla „Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec“, se termín zahájení dle této smlouvy o dobu prodlení posune.

- Zhotovitel převezme prostory určené k instalaci Zařízení formou zápisu.

- Objednatel není povinen zajistit pro zhotovitele zázemí pro realizaci díla (např. šatnu, prostor pro uložení stavebního materiálu a nářadí).

- Objednatel umožní zhotoviteli čerpání elektrické energie z vlastní sítě. Za tímto účelem určí objednatel odběrná místa.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat průběh veškerého plnění dle této smlouvy a vyžádat si od zhotovitele všechny dokumenty a informace podstatné pro příslušné plnění. Toto právo uplatní objednatel především prostřednictvím pověřené osoby TDO.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Zhotovitel je povinen předvést objednateli veškeré potřebné zkoušky a dále je povinen předvést funkčnost celého Zařízení.

- Objednatel je oprávněn přeměřit veškeré parametry Zařízení tvořícího dílo dle této smlouvy tak, jak byly uvedeny v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Nebudou-li dodrženy parametry dodaného Zařízení, není objednatel oprávněn dílo převzít.

- Zhotovitel je povinen řádně proškolit obslužný personál objednatele tak, aby byl schopen celý systém digitálního planetária řádně ovládat. Minimální rozsah zaškolení obsluhy je stanoven na 40 hodin.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady – záruční listy, revize, technické listy, prohlášení o shodě, certifikaci, záznamy o provedeném zaškolení obsluhy, případně další nezbytnou dokumentaci. Veškerá tato dokumentace musí být předána v českém jazyce. Uživatelská příručka a návod k obsluze Zařízení je přípustný i v anglickém jazyce.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do zkušebního provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.

- Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění zjevných vad a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu podléhá sankci dle článku X. odst. 3. této smlouvy.

- Po uplynutí zkušebního provozu bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem písemný protokol o ukončení zkušebního provozu, ve kterém se zhodnotí provozuschopnost Zařízení, případné nedostatky a závady, četnost výskytu závad, přerušení provozu a další podstatné události, které se během zkušebního provozu vyskytly. V případě výskytu podstatných závad nebo jejich vyššího výskytu může být doba zkušebního provozu prodloužena o jeden měsíc. Za podstatnou závadu bude považováno zejména přerušení provozu na dobu delší jak 48 hodin nebo výskyt více jak 10 různých závad, které však nebránily provozu Zařízení nebo opakovaný výskyt stejné závady, přičemž tato závada nastala alespoň 3x během zkušebního provozu.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu sjednané záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Sjednaná délka záruční doby činí 36 měsíců ode dne ukončení zkušebního provozu a jeho uvedení do trvalého provozu. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a normami, a že bude plně použitelné ke sjednanému účelu.

- Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že Zařízení dodá nové, nerepasované a že na něm neváznou faktické ani právní vady (tj. zejména práva třetích osob).

- Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu nebo neodborného užívání ze strany objednatele a dále zásahem třetích osob a vyšší moci.

- Záruční doba začne běžet ode dne ukončení zkušebního provozu, tj. od podpisu protokolu o ukončení zkušebního provozu smluvními stranami.

- Po dobu záruky se zhotovitel zavazuje zabezpečit bezplatnou záruční opravu předmětu plnění, případně výměnu vadných součástí či celého zboží, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených, respektive nových dílů nebo přístroje až do místa plnění v případě, že oprava nebude provedena na místě.

- Délka záruční doby se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od nahlášení závady až do jejího úplného odstranění.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Doba reakce odstranění závad pomocí vzdálené správy se bude řídit níže uvedenými lhůtami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak:

- u vad bránících v provozu Zařízení nejpozději do 2 hodin od nahlášení,

- u vad nebránících v provozu Zařízení nejpozději do 48 hodin od nahlášení.

  - Doba reakce odstranění závad zásahem servisního technika se bude řídit níže uvedenými lhůtami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak:

7.4.1	u vad bránících v provozu Zařízení (např. neprovozuschopný datový projektor, počítač) 		bude servisní technik v místě plnění nejpozději do 1 pracovního dne od nahlášení, 		přičemž závažná závada bude odstraněna do 3 pracovních dnů,

7.4.2	u vad nebránících v provozu Zařízení bude servisní technik v místě plnění nejpozději 		do 5 pracovních dnů od nahlášení, přičemž závada bude odstraněna do 20 pracovních 		dnů.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna v lhůtách dle bodu 7.4 tohoto článku s tím, že objednatel je oprávněn si zvolit preferovaný termín odstranění závady (do tří pracovních dnů, resp. dvaceti pracovních dnů) s ohledem na závažnost závady a její vliv na provoz Zařízení. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě 10 kalendářních dnů od jejího písemného uplatnění objednatelem.

  - V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže v soudním řízení, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto článku, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění termínů určených pro odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X. odst. 4. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 7.4. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 1 tohoto článku. Náklady na činnost třetí osoby, jsou škodou, která objednateli v této souvislosti vznikla.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, tj. do 30. 11. 2019, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu podle čl. VIII. odst. 9, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 10 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. – Licenční ujednání

- V případech, kdy je k řádnému užívání dodaného Zařízení potřebné určité programové vybavení, tj. software dle článku II. odst. 4.1.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen poskytnout/zajistit objednateli jako součást plnění a za cenu zahrnutou v ceně díla, oprávnění užít tento software, který je nedílnou a neoddělitelnou součástí dodávaného Zařízení včetně všech aktualizací po dobu trvání této smlouvy.

- Zhotovitel je rovněž povinen ve stejném rozsahu poskytnout/zajistit objednateli licenci k veškeré dokumentaci k dodanému Zařízení či jiné dokumentaci poskytnuté dle této smlouvy.

- Licence budou poskytnuty jako nevýhradní a na celou dobu životnosti Zařízení včetně zajištění přístupu objednatele k aktuálním verzím software.

- Smluvní strany se dohodly, že licence poskytnuté dle této smlouvy nelze vypovědět a tedy že pro licenční ujednání podle této smlouvy se nepoužije ani ustanovení § 2370 Občanského zákoníku.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění plnění dle této smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

Článek XII. – Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 10 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě řešení smluvních sporů se budou smluvní strany řídit právním řádem České republiky. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především dohodou, přičemž nedojde-li k dohodě o řešení určitého sporu, budou k jeho řešení příslušné soudy České republiky.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Článek XV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle odst. 7 tohoto článku.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 749/24R/2018 ze dne 15. 8. 2018 a smlouvou o dílo schválenou usnesením RMě č. 749/24R/2018 ze dne 15. 8. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 1162/36R/2018 ze dne 19. 12. 2018.

V Jindřichově Hradci, dne 14. 2. 2019		V Jindřichově Hradci, dne 7. 2. 2019.

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Kamil Vardan, jednatel 					Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

| Název stavby: | Hvězdárna prof. Nušla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název objektu: | Digitální planetárium |  |  |  |  |
| Název dílu: | Přehled cenového odhadu |  |  |  |  |
| Zkratka(označení) dílu: | PŘ |  |  |  |  |
| Systém digitálního planetária |  |  |  |  | 14 318 000 Kč |
| Prezentační systém |  |  |  |  | 248 020 Kč |
| Elektroakustika |  |  |  |  | 776 171 Kč |
| Akustika |  |  |  |  | 234 100 Kč |
| Osvětlení varianta A |  |  |  |  | 685 600 Kč |
| Příslušenství |  |  |  |  | 559 000 Kč |
| Servisní služby |  |  |  |  | 405 000 Kč |
|  |  |  |  | Cena komplet |  |
|  |  |  |  | Celkem bez DPH | 17 225 891 Kč |

| Název stavby: | Hvězdárna prof. Nušla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název objektu: | Digitální planetárium |  |  |  |  |  |
| Název dílu: | Planetární systém |  |  |  |  |  |
| Zkratka(označení) dílu: | PLS |  |  |  |  |  |
| Nabízený typ zařízení | Popis | Umístění | měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková cena | Cena celkem |
| Spitz Nanoseam | 10m sférická projekční kopule včetně instalace a montáže, cca 12 dní dle specifikace v TZ | sál | set | 1 | 5 923 000,00 Kč | 5 923 000 Kč |
| Spitz Nanoseam Led Cove | Projekční kopule - Příslušenství - L konstrukce na osvětlení | sál | set | 1 | 383 000,00 Kč | 383 000 Kč |
|  | Proječní kopule - dovoz, doprava |  | ks | 1 | 161 000,00 Kč | 161 000 Kč |
| Sony vpl-GTZ 280 | Projektor, 4096x2160@60Hz, SXRD technologie, bez objektivu, svítivost 5000 ANSI, technologie laser, min. dynamický kontrast 20 000:1, výdrž 20 000h, 10bit barevná hloubka, H/V posun objektivu, vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, funkce přímého vypínání, vstupy: min. 1× HDMI, 1× VGA, 1× audio, 1× RS232, 1× IR, 1× LAN, provozní hlučnost projektoru max. 35 dB, podpora softwaru pro automatickou geometrickou korekci, gamma korekci a automatický blending , menu projektoru v anglickém jazyce, spotřeba max 1300W, váha cca 40kg | sál | ks | 2 | 890 000 Kč | 1 780 000 Kč |
| Objektiv Navitar určený pro projektor Sony vpl-GTZ280 | Speciální hemisférický objektiv kompatibilní s projektorem (včetně blendovacích masek) | sál | ks | 2 | 403 000 Kč | 806 000 Kč |
| Evans and Sutherland Digistar 6 | Veškerý hardware a software řídícího a simulačního systému dle parametrů v TZ. včetně příslušenství (řídící pult, 2x monitor, racková skříň,..) | AV rack |  | 1 | 4 550 000 Kč | 4 550 000 Kč |
| Digistar Video Input | Speciální karta pro vstupní signál z jiného PC (např. pro live-streaming z digitálního objektivu do kopule) min. v rozlišení FullHD 30p |  |  | 1 | 218 000,00 Kč | 218 000 Kč |
| Cyberpower 15 000VA | UPS záložní zdroj energie dle specifikace v TZ | serverovna |  | 1 | 98 000,00 Kč | 98 000 Kč |
| HTC Vive Pro | Brýle pro virtuální realitu s rozsahem 360°, AMOLED 3.5", rozlišení 2880x1600, frekvence 90Hz, USB-C, Bluetooth, SteamVR. | sál |  | 1 | 18 000 Kč | 18 000 Kč |
|  | Instalace komplet systému |  | kpl | 1 | 125 000 Kč | 125 000 Kč |
|  | Pronájem mobilního lešení, falešné podlahy pro instalaci kopule, projektorů, audia. |  | set | 1 | 16 000,00 Kč | 16 000 Kč |
|  | Školení personálu (max 3 osoby) v místě stavby |  | den | 5 | 40 000,00 Kč | 200 000 Kč |
| školení v rámci - Digistar User Group | Školení personálu (max 1 osoba) na odborném workshopu v zahraničí (pokud existuje) včetně ubytování a dopravy |  | kpl | 1 | 40 000,00 Kč | 40 000 Kč |
|  | Prováděcí dokumentace (výkresová dokumentace viz. TZ sférická projekční kopule, projektory) |  | kpl | 1 | 60 000,00 Kč | 60 000 Kč |
|  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 14 318 000 Kč |

| Název stavby: | Hvězdárna prof. Nušla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název objektu: | Digitální planetárium |  |  |  |  |  |
| Název dílu: | Prezentační systém |  |  |  |  |  |
| Zkratka(označení) dílu: | PS |  |  |  |  |  |
| Nabízený typ zařízení | Popis | Umístění | měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková cena | Cena celkem |
| Optoma ZU510T-W | Projektor pro prezentační účely, minimální parametry: technologie zobrazení 1x obrazový čip DLP nebo LCD s 1920x1080@60Hz obrazovými body, svítivost 5000 ANSI, bezlampový zdroj světla, kontrast 20000:1, výdrž 20000h, vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, funkce přímého vypínání, vstupy: min. 1× HDMI, 1x HDBaseT, LAN, RS232, volitelně: VGA, audio, IR, max. provozní hlučnost projektoru 35 dB,objektiv s projekčním faktorem 1,6 ± 0,5. | Dispečing | ks | 1 | 145 000 Kč | 145 000 Kč |
|  | Držák projektoru, nosnost min. 25kg (dle typu projektoru), ocel-hliník, 360° otočná hlavice, úhel naklonění min 10° | Dispečing | ks | 1 | 900 Kč | 900 Kč |
| Atlona AT-JUNO-451 | Prezentační přepínač s podporou signálů 4K/60 - 4:4:4 o šířce pásma 18 Gbps, integrovaný obrazový scaler pro výstupní signál, minimální vstupní konektivita: 1x DP 1.2, 2xHDMI, 1x TP/HDBaseT, symetrický stereo audio; minimální výstupní konektivita: 1x TP/HDBaseT, 1xHDMI, symetrický stereo audio. Ovládací port LAN a RS232, přímé napájení 230VAC bez napájecího adapteru, volba aktivního vstupu tlačítkem na předním panelu, povelem z řídícího systému nebo GPI vstupem. | Dispečing |  | 1 | 13 200 Kč | 13 200 Kč |
| PremiumCord HDMI 4K Repeater/Extender s oddělením audia, stereo jack, Toslink, RCA | Zařízení pro oddělení zvukové složky signálu HDMI , průchozí pro signály HDMI s šířkou pásma nejméně 10,2 Gbps, podpora HDCP komunikace. Zvukový výstup S/PDIF a analogový symetrický stereo. | Dispečing |  | 1 | 1 020 Kč | 1 020 Kč |
| Dell XPS | Pracovní stanice dle specifikace v TZ včetně 24" monitoru, klávesnice a myši. | Dispečing | ks | 1 | 54 000 Kč | 54 000 Kč |
|  | Přípojné místo, HDMI a VGA vstup | Sál | set | 1 | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| wePresent SharePod | Jednotka pro bezdrátovou prezentaci AV obsahu z donesených osobních zařízení (tablet laptop či chytrý telefon). Podpora sdílení obrazové plochy bez ohledu na operační systém. Integrovaný WiFi přístupový bod s pásmy 2,4 a 5GHz. Možnost napájení přes PoE LAN port. Minimální konektivita: Výstup HDMI a VGA + analog audio. | Sál | ks | 1 | 17 400 Kč | 17 400 Kč |
|  | Kabeláž |  | kpl | 1 | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
|  | Instalace |  |  | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
|  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 248 020 Kč |

| Název stavby: | Hvězdárna prof. Nušla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název objektu: | Digitální planetárium |  |  |  |  |  |
| Název dílu: | Elektroakustika |  |  |  |  |  |
| Zkratka(označení) dílu: | EKA |  |  |  |  |  |
| Nabízený typ zařízení | Popis | Umístění | měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková cena | Cena celkem |
| JBL Professional AC28 / 26 | Reprobox dvoupásmový, osazení 2x8"+ 1x1", výkon 350/750 W peak, 700W AES standard, vyzařovací chareakterixtika 120° x 60° (HxV), černá barva, impedance - 8 Ohm, Akustický tlak >119dB SPL, Q = +/- 8, frekvenční rozsah 65-20kHz +/- 3dB. Rozměry max. 680 x 250 x 300 mm (v x š x h), černá odolná barva ozvučnice | SPK 01-03 | ks | 3 | 18 900 Kč | 56 700 Kč |
|  | Stěnový držák pro reproduktory SPK01-03, ocelový, vertikální a horizontální náklon, sklon dolů až -30°. | SPK 01-03 | ks | 3 | 1 560 Kč | 4 680 Kč |
| JBL Professional 4641 | Subbasový box s bass reflexem, osazení 18" driver s vzduchovým chlazením kmitacího systému, RMS příkon 600W/1200W, 8Ohm, váha 55-65kg, rozměry max. 1100x700x460mm, SPL 125dB - 131 dB, barva černá, ozvučnice lazená na 25 Hz | SPK - LFE | ks | 1 | 23 500 Kč | 23 500 Kč |
|  | Kryt repro 18" u LFE | SPK - LFE | ks | 1 | 1 300 Kč | 1 300 Kč |
| JBL Professional 8320 | Surround reprobox, 100° v x 90°h, 150/600W, Max SPL 1m = 122dB, 8 ohm, X kontura dle ISO 2969, osazení 8" LF + 1" HF repro. Frekvenční rozsah 50 Hz - 20kHz, váha max. 5,5kg, Q = 7 (410-11.5kHz). Barva černá | SPK 04-11 | ks | 8 | 8 900 Kč | 71 200 Kč |
|  | Systémový držák Typ - 2 pro surround reproboxy, Ocel tl.2mm, povrch černý komaxit, uchycení na na nosnou konstrukci kopule | DRK 04-07 | ks | 4 | 1 680 Kč | 6 720 Kč |
|  | Kovový přístrojový rack 600x600mm v=37U, vč. vybavení rozvodem 230V, organizace kabelů, apod. | Režie | ks | 1 | 18 000 Kč | 18 000 Kč |
| Fortron Champ 3000VA, 3000VA/2700W | Záložní zdroj napájení, 3kVA - 2700 W, baterie : uzavřená, bezúdržbová, olověná podpora hot swap, Doba nabíjení 3h, konekotry: 6 x IEC320 C13 (3 + 3) / 1x EIC 320 C19, technologie Line-Interactive | AV Rack | ks | 1 | 11 500 Kč | 11 500 Kč |
| AKG C555 L náhlavní mikrofon | Bezdrátový mikrofonní systém s náhlavním mikrofonem. Šířka použitelného pásma min. 30MHz, Frekveční pásmo 570-600MHz, neslyšitelný MUTE přepínač, 50mW vysílací výkon, indikátor vybité baterie, anténní diverzita, automatické vyhledání volné frekvence. | AV Rack | ks | 2 | 7 400 Kč | 14 800 Kč |
| AKG WMS SR470 | Bezdrátový mikrofonní systém s ručním mikrofonem s dynamickou vložkou. Šířka použitelného pásma min. 30MHz, Frekveční pásmo 570-600MHz, neslyšitelný MUTE přepínač, 50mW vysílací výkon, indikátor vybité baterie, anténní diverzita, automatické vyhledání volné frekvence. | AV Rack | ks | 2 | 16 500 Kč | 33 000 Kč |
| AKG APS4 | 4-kanálový anténní splitter, vhodný pro frekvenční pásmo 470-952MHz, možnost zapojení do kaskády až 3 systémy, obsahunje propojovací kabely 10xBNC-BNC, 2x BNC kabel na vyvedení na přední panel, součástí je zdroj 12V ve formě adaptéru. Nastavení kompenzace typu antény a délky vedení koaxiál ního kabelu. | AV Rack | ks | 1 | 15 480 Kč | 15 480 Kč |
| AKG SRA2 EW | Směrová anténa, aktivní, širokopásmová 470-952MHz, 3/8" závit, vykrývací úhel 70°,připojení přes BNC konektor, voděodolné provedení, zisk antény 21,6dBi | AV Rack | ks | 2 | 8 900 Kč | 17 800 Kč |
|  | Stěnový držák pro anténu s 3/8" závitem, 2 pozice orientace. | Sál | ks | 2 | 750 Kč | 1 500 Kč |
| AKG SRA2 EW | Duální nabíjecí stanice pro RF vysílače (hand, bodypack), obsahuje 2x AA alkalické baterie, napájecí zdroj ve formě adaptéru , nabíjecí doba 1.5 - 3 h, indikátory nabití. | AV Rack | ks | 2 | 7 500 Kč | 15 000 Kč |
|  | Koaxiální kabel typ RG58, 20m, zakončení BNC | AKG MK A20 | ks | 2 | 20 Kč | 40 Kč |
| DSP Soundweb London BSS BLU100 | DSP audio matice, 12 vstupů x 8 výstupů, GPIO 12 logických vstupů, 6 logických výstupů, RS232, LAN, fail-safe digitální sběrnice o kapacitě 48 vstupů/výstupů pro rozšíření fyzické konektivity, latence sběrnice max. 0.30ms@48k, AD latence max. 0.8ms@48kHz, DA latence max. 0.65ms@48kHz | AV Rack | ks | 1 | 78 000 Kč | 78 000 Kč |
| Soundweb BLU-BIB | 8 kanálový vstupní extender pro digitální sběrnici DSP procesoru | AV Rack | ks | 2 | 16 400 Kč | 32 800 Kč |
| BSS Soundweb ContrioEC-8BV | Stěnový ovládací panel, 8 tlačítek, hlasitost, v černé barvě, LCD, konektivita přes síť LAN,napájení přes systém Poe, možnost volby barevného podsvícení jednotlivých sekcí | AV Rack | ks | 1 | 23 000 Kč | 23 000 Kč |
| Powersoft Quattrocanali 4804 | Zesilovač o výkonu 4x600W/4ohm/8ohm/70V/100V, DSP, LCD display, řízení přes síť LAN, GPIO/Aux porty pro řízení, digitální sběrnice přes konektor RJ45 pro přímé zapojení do DSP procesoru, výška 2U, činitel tlumení > 1000, CMR >70dB, přeslech mezi kanály>80dB, THD 20Hz-20kHz - 0.35%, frekvenční zvlnění max +/-0.5dB, váha do 7kg | AV Rack | ks | 1 | 64 000 Kč | 64 000 Kč |
| Powersoft Duecanali 1 604 +Ottocanali 8 k4 | Zesilovač o výkonu 4x300W/4ohm/8ohm/70V/100V, DSP, LCD display, řízení přes síť LAN, GPIO/Aux porty pro řízení, digitální sběrnice přes konektor RJ45 pro přímé zapojení do DSP procesoru, výška 2U, činitel tlumení > 1000, CMR >70dB, přeslech mezi kanály>80dB, THD 20Hz-20kHz - 0.35%, frekvenční zvlnění max +/-0.5dB, váha do 7kg, hluk větráku @1m max 53dBA | AV Rack | ks | 2 | 58 500 Kč | 117 000 Kč |
| Extron SSP 7.1 | Surround zvukový processor, podporované formáty : DTS, Dolby Digital, 4x S/PDIF vstupy (2 optické, 2 coaxiální), 1 analog stereo/mono vstup, 8 balanced/unbalanced výstupů, automativké detekce formátu prostorového zvuku, až 100ms lip-sync kompenzace, testovací signálový generátor pro kalibraci systému, hluk větráku @1m max 53dBA | AV Rack | ks | 1 | 45 000 Kč | 45 000 Kč |
| Denon DN-500BD | Blu-ray přehrávač , 19" prevedení, s možností řízení přes RS232C, nebo LAN, přímé napájení 230VAC bez napájecího adapteru, USB port, Rozlišení 32-bit / 192 kHz, symetrické XLR výstupy, HDMI výstup, koaxiální digitální výstup. | AV Rack | ks | 1 | 9 500 Kč | 9 500 Kč |
| Denon DN-700R Network SD / USB Recorder | Solid state player/rekordér, dual SD card slot (SDHC/SDXC), USB, CD/CDR, WAV/MP3, FTP, slot pro DANTE kartu, řízení po RS232C, nebo paralelní port, nominální vstupní úroveň -10dBV (0.316Vrms), Formáty : CD-DC 44.1kHz, 16bit, MP3-44.1k/48k Hz, 64k/128k/192k/256k/320k bps, WAV-44.1k/48k/96k Hz, 16/24 bit | AV Rack | ks | 1 | 18 400 Kč | 18 400 Kč |
| SHURE VP89S | Směrový mikrofon, frekvenční rozsah 90 Hz – 20 kHz, elektretový, Impedance 144 Ohm, | Sál, pod kopulí,1,/3 vepředu | ks | 2 |  | 0 Kč |
| JBL Control 47LP | Stropní reproduktor, dvoupásmové provedení 6,5" LF repro +1" HF repro, vhodné i pro 70/100V rozvod, zabudovaný transformátor 70/100V, Frekvenční rozsah (-10dB) 68Hz-20kHz, vyzařovací úhel 120°, 305mm průměr x 142mm hloubka, | Hala | ks | 4 | 3 450 Kč | 13 800 Kč |
| JBL 8124 | Reproduktor stropní, širokopásmový driver 4", frekvenční rozsah (-10dB) 60Hz-18kHz, 20W, Max. 6 W pro 70V rozvod, zabudovaný transformátor, 130° pokrytí, citlivost min. 92dB | WC | ks | 3 | 1 300 Kč | 3 900 Kč |
|  | Kabel pro indukční smyčku 5 x 1,5 | Sál | m | 50 | 30 Kč | 1 500 Kč |
|  | Reproduktorový instalační kabel, 2x2,5mm, FRNC, černý |  | m | 300 | 25,00 Kč | 7 500 Kč |
|  | Reproduktorový instalační kabel 2x4mm, FRNC, černý |  | m | 50 | 27,00 Kč | 1 350 Kč |
|  | Profesionální mikrofonní kabel, metráž, extrémně ohebný, izolace: PE(polytheylen), průměr: 6,15mm, kapacita kabelu: 60pF/m, kapacita sťínění: 110pF/m, barva: černá |  | m | 100 | 25,00 Kč | 2 500 Kč |
|  | Symetrický analogový jedno párový kabel pro instalace, průměr 3,4mm, barva černá | AV Rack, apod. | m | 150 | 20,00 Kč | 3 000 Kč |
|  | WiFi router, AC1750, Dual Band, 4xGLAN porty , 1xGWAN port, USB, 3 antény | AV Rack, apod. | ks | 1 | 1 450,00 Kč | 1 450 Kč |
|  | Ethernet switch ES-16-150W, 16 portů 10/100/1000Mbps, 2xSFP porty, PoE, rack provedení | AV Rack, apod. | ks | 1 | 5 900,00 Kč | 5 900 Kč |
|  | Panel 1U 19", kartáčkový, pro protažení kabelů. |  | ks | 1 | 450,00 Kč | 450 Kč |
|  | Mikrofonní stojan se šibenicí, černá barva, kovový, výškově stavitelný 900-1600 mm, váha 3-3,5kg, |  | ks | 2 | 1 200,00 Kč | 2 400 Kč |
|  | Tablet, minimálně 9,7", 2048 x 1536, 10 hodin provozu, Wifi dual band, kompatibilní s programovacím systémem pro DSP procesor. Podpora tvorby uživatelských řídících panelů. |  | ks | 1 | 16 500,00 Kč | 16 500 Kč |
|  | Software pro tablet, potřebný pro implementaci uživatelských ovládacích panelů pro řízení DSP procesoru. |  | ks | 1 | 1,00 Kč | 1 Kč |
|  | Instalační práce audio |  | kpl | 1 | 25 000,00 Kč | 25 000 Kč |
|  | Programování audiosystému |  | kpl | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000 Kč |
|  | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000 Kč |
|  | Kalibrace zvukového řetězce, adaptace na vlastnosti prostrou, apod. |  | kpl | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000 Kč |
|  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 776 171 Kč |

| Název stavby: | Hvězdárna prof. Nušla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název objektu: | Digitální planetárium |  |  |  |  |  |
| Název dílu: | Akustika |  |  |  |  |  |
| Zkratka(označení) dílu: | AKU |  |  |  |  |  |
| Nabízený typ zařízení | Popis | Umístění | měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková cena | Cena celkem |
| Isover Akustik Platte 100mm | Akustický panel, tmavá barva, jádro na bázi minerální vlny, nebo flexibilní pěny s otevřenou buněčnou strukturou vyrobená z melaminové pryskyřice. Panel musí být nehořlavý, třída A2-s1,d0, montáž pomocí šroubu s podložkou, min. αw 0,85 | Stěny kopule sálu 50% | m2 | 90 | 1 890 Kč | 170 100 Kč |
|  | Instalační materiál pro akustické panely |  | set | 1 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
|  | Mobilní lešení pronájem 10 dní |  | ks | 10 | 1 000 Kč | 10 000 Kč |
|  | Doprava do ČR a na stavbu |  | set | 1 | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
|  | Montáž |  | set | 1 | 45 000 Kč | 45 000 Kč |
|  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 234 100 Kč |

| Hvězdárna prof. Nušla |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitální planetárium |  |  |  |  |  |  |
| Osvětlení - varianta A |  |  |  |  |  |  |
| OSV |  |  |  |  |  |  |
| Popis | Umístění | měrná jednotka | Počet měrných jednotek |  | Jednotková cena | Cena celkem |
| Hlavní osvětlení - včetně příslušenství dle TZ |  | set | 1 |  | 455 000,00 Kč | 455 000 Kč |
| Pomocné/bezpečnostní osvětlení - včetně příslušenství dle TZ |  | ks | 24 |  | 1 600,00 Kč | 38 400 Kč |
| Spotové osvětlení přednášejících - včetně příslušenství dle TZ |  | ks | 2 |  | 38 500,00 Kč | 77 000 Kč |
| Osvětlení podstupnic - včetně příslušenství dle TZ |  | ks | 32 |  | 2 400,00 Kč | 76 800 Kč |
| Nouzové osvětlení - včetně příslušenství dle TZ |  | ks | 1 |  | 4 500,00 Kč | 4 500 Kč |
| Pracovní osvětlení obsluhy - včetně příslušenství dle TZ |  | ks | 3 |  | 6 300,00 Kč | 18 900 Kč |
| Instalace, montáž |  | set | 1 |  | 15 000,00 Kč | 15 000 Kč |
|  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 685 600 Kč |

| Název stavby: | Hvězdárna prof. Nušla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název objektu: | Digitální planetárium |  |  |  |  |  |
| Název dílu: | Příslušenství |  |  |  |  |  |
| Zkratka(označení) dílu: | PŘ |  |  |  |  |  |
| Nabízený typ zařízení | Popis | Umístění | měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková cena | Cena celkem |
| Savary | Polohovatelná sedadla | sál | ks | 60 | 8 900 Kč | 534 000 Kč |
|  | Vybavení režie planetária (stůl, 2 ks židle) | sál | set | 1 | 25 000 Kč | 25 000 Kč |
|  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 559 000 Kč |

| Název stavby: | Hvězdárna prof. Nušla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název objektu: | Digitální planetárium |  |  |  |  |  |
| Název dílu: | Servisní služby |  |  |  |  |  |
| Zkratka(označení) dílu: | SSL |  |  |  |  |  |
|  | Popis | Umístění | měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková cena | Cena celkem |
|  | Servisní služby zahrnující: vzdálenou správu a údržbu HW a SW pomocí telefonické hotline podpory, a to denně od 6:00 hodin do 23:00 hodin; odstraňování HW a SW závad ve stanovených lhůtách od nahlášení závady, pravidelné aktualizace systému (update) min. 1x ročně; pravidelnou preventivní údržbu Zařízení (profylaxe) 2x ročně zahrnující kontrolu systému, vyčištění a seřízení projektorů servisním technikem; SW upgrade simulátoru hvězdné oblohy alespoň 1x ročně |  | rok | 3 | 135 000 Kč | 405 000 Kč |
|  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 405 000 Kč |

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli | % subdodávky z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název dodavatele: | Spitz Incorporated | Projekční kopule včetně instalace | 37,5% |
|  | Sídlo/místo podnikání: | 700 Brandywine Drive, Chadds Ford, PA 19317, USA |  |  |
|  | Tel./fax. | +1 610-459-5200 |  |  |
|  | e-mail: | spitz@spitzinc.com |  |  |
|  | IČ/DIČ |  |  |  |
| 2. | Název dodavatele: | Skypoint srl | Projekční systém digitálního planetária a příslušenství, Řídící a simulační software digitálního planetária. | 33,40% |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Pietro Zorutti 145/11, 33030 Campoformido, Italy |  |  |
|  | Tel./fax. | +39 349 8443732 |  |  |
|  | e-mail: | cosmacini@skypointplanetariums.eu |  |  |
|  | IČ/DIČ | IT-02120230301 |  |  |
| 3. | Název dodavatele: | KINOEXPORT s.r.o. | Polohovatelná sedadla | 3,1% |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Korytná 382, 687 52 Korytná |  |  |
|  | Tel./fax. | + 420 572 693 255 |  |  |
|  | e-mail: | sales@kinoexport.cz |  |  |
|  | IČ/DIČ | 25315943/CZ25315943 |  |  |
| 4. | Název dodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ/DIČ |  |  |  |

-------------------------------------------------------------------

Kamil Vardan, jednatel