Harmonogram prací – Kladno šachtice

10. – 13. týden 2019 – Převzetí, příprava a zařízení staveniště, bourací a výkopové práce

14. - 17. týden 2019 – Oprava šachtice

18. - 22. týden 2019 – Příprava podkladu rampy

21. - 24. týden 2019 – Dokončení povrchu rampy, úklid a předání staveniště investorovi

V Hrádku nad Nisou dne 12.2.2019

 Jakub Jurek