# Dodatek č. 5. ke smlouvě o dílo č. 2064

# zakázkové číslo zhotovitele: M10177

1. Smluvní strany

Objednatel:		DOZP Horní Bříza

se sídlem:  		U Vrbky 486, 330 12  Horní Bříza

zastoupená:		Mgr. Jiřím Horníkem, ředitelem

IČ:    			00022578

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		Stavební montáže spol. s r.o.

se sídlem:  		Domažlická 830/200, Skvrňany, 318 00 Plzeň

zastoupená:		Jiřím Boubínem, jednatelem společnosti

IČ:    			45356815

DIČ:			CZ45356815

zapsaná:		                v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1857

telefon:			+420 605 235 420

e-mail: 			Houbova@bost.info

dále jen „zhotovitel“

#### 2. Předmět dodatku

# 2.1. Smlouvou o dílo č. 2064, uzavřenou smluvními stranami dne 6.11.2018 (dále jen „smlouva“), se zhotovitel zavázal provést pro objednatele část díla/stavby „ Zateplení – 3.etapa “ (dále jen „dílo“) v termínu ve smlouvě uvedenou v čl V. Smluvní strany ke shora uzavřené smlouvě uzavírají Dodatek č. 5.. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín provedení prácí:

2.1. 	Provedení předmětu díla se prodlužuje dle čl. XVII ( Vyšší moc ) takto:

Termín provedení prací se prodlužuje do 28.2.2019.

#### 3. Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (posledním účastníkem).

#### 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Každý výtisk, podepsaný oběma smluvními stranami (všemi účastníky), má charakter originálu.

V Horní Bříze dne 	15.2.2019				V Plzni dne 15.2.2019

Objednatel: 						Zhotovitel:

….…………………..……………….…….. 			.............………………………………..……..

DOZP Horní Bříza                                                                             S T A V E B N Í  M O N T Á Ž E  spol. s r.o.

Zast. Mgr.Jiřím Horníkem, ředitelem                                                  Zast. Jiřím Boubínem, jednatelem