DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 109/1560/2018

„NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu, stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému a zpřístupnění sklepních prostor III“

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

IČO:			75075741

se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: 		xxx

kontaktní osoba: 	xxx

e-mail: 	xxx

tel.: 			xxx

bankovní spojení: 	xxx

číslo účtu: 		xxx

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	KALÁB - stavební firma, s.r.o.

Se sídlem: 		Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 			49436589

DIČ: 			CZ49436589

Zastoupený: 		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 12020

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.

Dne 10. 4. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 109/1560/2018 (dále jen „Smlouva“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 5 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

- Předmět díla vymezený v čl. II smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a méně-práce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 - 3 tohoto dodatku č. 2 – Změnový list č. 1, 2 a 3.

- Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy ve výši 27 450 474, 03 Kč bez DPH se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méně-práce dle předchozího odstavce dodatku č. 2 navyšuje o částku – 1 991, 81 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 27 448 482, 22   Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace částky jednotlivých změnových listů představující v souhrnu snížení celkové ceny za dílo je uvedena v přílohách č. 1 - 3 tohoto dodatku č. 2.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

ZL01

Cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č.1 dodatku č. 2 činí                                     1 170 918, 83 Kč bez DPH.

Cena méně-prací dle kalkulace uvedené v příloze č.1 dodatku č. 2 činí                           - 787 538, 70 Kč bez DPH.

Hodnota ZL01 činí +383 380, 13 Kč bez DPH.

ZL02

Cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č.2 dodatku č. 2 činí                              168 147, 60 Kč bez DPH.

Hodnota ZL02 činí +168 147, 60 Kč bez DPH.

ZL03

Cena méněprací dle kalkulace uvedené v příloze č.3 dodatku č. 2 činí                                   - 553 519, 54 Kč bez DPH.

Hodnota ZL03 činí  -553 519, 54 Kč bez DPH.

- Zhotovitel se zavazuje celkovou cenu víceprací a méně-prací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 2. a registračního čísla projektu.

Čl. II

- Ostatní - tímto Dodatkem č. 2 výslovně nezměněné - ustanovení Smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást) a ustanovení dodatku č. 1 k této Smlouvě zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedotčené.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Dodatek č. 2 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

- Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

  - Příloha č. 1 – změnový list č. 1 vč. příloh

  - Příloha č. 2 – změnový list č. 2 vč. příloh

  - Příloha č. 3 – změnový list č. 3 vč. příloh

| V Praze, dne __. __. 2019 …………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s. p. o., (objednatel) | V Praze, dne __. __. 2019 ……………………….………………………… KALÁB – stavební firma, s. r. o. (zhotovitel) |
| --- | --- |