Dodatek č. 1 k objednávce č. 186

Datum:  05.02.2019

Objednáváme u Vás:

Dne 08.06.2018 jsme u Vás objednali dodání a montáž biologického septiku, filtru a propojovací kanalizace dle dokumentace „BILOGICKÝ SEPTIK A FILTR NA PARC. Č. 2226/5 V KAT. ÚZEMÍ DOBRUŠKA“ za cenu 148.552,76 Kč bez DPH stanovenou rozpočtem.

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění veřejné o práce a dodávky nezbytné k zajištění zvýšené únosnosti septiku a filtru. Nové řešení vyžaduje zvýšení původně sjednané ceny za realizaci akce o 79.881,78 Kč bez DPH na celkových 228.434,54 Kč bez DPH. Příslušný oceněný soupis prací ze dne 22.01.2019, který zohledňuje navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku a nahrazuje tak přílohu k objednávce ze dne 08.06.2018.

Mezi oběma stranami bylo dále dohodnuto prodloužení termínu pro vyřízení akce do 31.05.2019. (I nadále platí, že přesný nebo jiný termín realizace zhotovitel dohodne nejméně 3 dny předem s vedoucímu Sportovního zařízení města Dobrušky p. Janem Jirákem, mob: 725 106 308)

Ostatní podmínky:

-	Dodavatel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku k objednávce ve veřejně přístupném registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.

-	Dodavatel neuplatňuje ujednání o obchodním tajemství.

| Kontaktní osoba: | Miloš Votroubek. DiS., referent odboru rozvoje města, tel.: 494 629 663, mob.: 725 761 403, e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz |
| --- | --- |

Fakturační adresa: 		Město Dobruška

nám. F. L. Věka 11

518 01 Dobruška

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky a tohoto dodatku nebo jeho kopii. Ve faktuře uveďte, že je fakturováno plnění dle objednávky č. 186 a jejího dodatku č. 1! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.

Bankovní spojení: pobočka KB Dobruška, č. účtu 1721571/0100

IČ:    00274 879

DIČ: CZ00274879

Tel.: 494 629 580, fax: 494 629 582

Město Dobruška je plátcem DPH.

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:

________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta

Podpis správce rozpočtu:

________________________

Ing. Věra Hrnčířová,

vedoucí odboru finančního a školského

Akceptace dodatku dne: 15.02.2019			________________________

AQUA SERVIS, a.s.

# Text boxes

AQUA SERVIS, a.s.

Štemberkova 1094

516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 60914076

Upozornění!

Fakturace podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.

Dodavatel vystaví fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením „daň odvede zákazník“.

(podle § 29 odst. 2, písm. c zákona o DPH)

Upozornění!

Fakturace podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.

Dodavatel vystaví fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením „daň odvede zákazník“.

(podle § 29 odst. 2, písm. c zákona o DPH)