DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci: „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy tělocvičny“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel	:	Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov

pod Radhoštěm

Sídlo	:	nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov

pod Radhoštěm

Statutární orgán	:	Ing Jaroslav Mandula, ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing Jaroslav Mandula

b) ve věcech technických	:	Ing Jaroslav Mandula, ing. Jiří Poupě

IČ	:	008 43 547

DIČ	:	pro tuto stavbu neplátce DPH

Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu	:	4002230801/0100

Tel. / Fax	:	571 654 390

E-mail	:	info@szesro.cz

  - Zhotovitel	:	COMMODUM, spol. s r.o.

Sídlo	:	756 27 Valašská Bystřice 225

Statutární orgán	:	Milan Zezulka - jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	: 	ing. Tomáš Tichý – na základě plné moci

b) ve věcech technických	: 	Karel Kadlec

IČ	: 	465 77 238

DIČ	: 	CZ46577238

Bankovní ústav	:

Číslo účtu	:

Tel. / Fax	:	571 646 430

E-mail	:    commodum@commodum.cz

- PREAMBULE

- Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12. 2018 na akci:

„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy tělocvičny“

(dále jen Smlouva)

- Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1:

je změna termínu dokončení díla v návaznosti na pozdější ukončení veřejné zakázky malého rozsahu oproti předpokladu a z toho důvodu uzavření Smlouvy o dílo v jiném termínu než předpokládala zadávací dokumentace VZ MR a dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mínusové teploty, sníh, déšť, vítr) a na to navazující potřebu zajistit bezpečnost práce a dále zejm. zachování kvality prováděných dodávek a prací. Rozsah a způsob stanovení termínu dokončení díla je uveden ve Změnovém listu č. 01.

Kopie Změnového listu č. 01 se stává přílohou tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- Článek 3., odst. 3.3 se mění a po změně zní:

- Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:

do 04.04.2019.

- ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- Článek 21., odst. 21.8  se doplňuje o text:

# Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 01.

# Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

# Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

# Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

# Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 22.02.2019	V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 22.02. 2019

Objednatel:	Zhotovitel:

………………………………………….	        ………………………………………

Ing. Jaroslav Mandula, ředitel školy	ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci