DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci: „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy domova mládeže“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel	:	Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov

pod Radhoštěm

Sídlo	:	nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov

pod Radhoštěm

Statutární orgán	:	Ing Jaroslav Mandula, ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing Jaroslav Mandula

b) ve věcech technických	:	Ing Jaroslav Mandula, ing. Jiří Poupě

IČ	:	008 43 547

DIČ	:	pro tuto stavbu neplátce DPH

Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu	:	4002230801/0100

Tel. / Fax	:	571 654 390

E-mail	:	info@szesro.cz

  - Zhotovitel	:	IZOLTING MORAVIA s.r.o.

Sídlo	:	Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Statutární orgán	:	ing. Antonín Slovák - jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40856

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	: 	ing. Antonín Slovák

b) ve věcech technických	: 	ing. David Mizera, Jaroslav Borák, Josef Vaculín

IČ	: 	268 67 125

DIČ	: 	CZ26867125

Bankovní ústav	:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu	:	212907595/0300

Tel. / Fax	:	571 620 610, 571 620 880

E-mail	:    slovak@izolting.cz

- PREAMBULE

- Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.11. 2018 na akci:

„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy domova mládeže“

(dále jen Smlouva)

- Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1:

- je změna termínu dokončení díla v návaznosti na pozdější ukončení veřejné zakázky malého rozsahu oproti předpokladu a z toho důvodu uzavření Smlouvy o dílo v jiném termínu než předpokládala zadávací dokumentace VZ MR a dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mínusové teploty, sníh, déšť, vítr) a na to navazující potřebu zajistit bezpečnost práce a dále zejm. zachování kvality prováděných dodávek a prací.

- změna předmětu díla a to o práce a dodávky, které nebyly obsahem zadávací dokumentace a které se v souvislosti se zjištěnou skutečností budou realizovat a dále o práce a dodávky, které byly obsahem zadávací dokumentace a které se v souvislosti se skutečností nebudou realizovat.

- Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 1,398.529,- Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 01:

snižuje o méně práce ve výši 8.075,- Kč (bez DPH)

zvyšuje o více práce ve výši   38.976,- Kč (bez DPH).

Celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku 30.901,- Kč (bez DPH) na částku 1,429.430,- Kč (bez DPH).

Kopie Změnového listu č. 01 se stává přílohou tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- Článek 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3, který zní:

2.2.3	Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- Článek 3., odst. 3.3 se mění a po změně zní:

- Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:    do 03.04.2019

# ZMĚNA CENy DÍLA

- Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

1,429.430,- Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmiliončtyřistadvacetdevěttisícčtyřistatřicetkorunčeských)

- ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

# Článek 21., odst. 21.8  se doplňuje o text:

# Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 01.

# Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

# Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

# Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

# Dodatek se vyhotovuje v 5-ti rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 22.02.2019	V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 22.02 2019

Objednatel:	Zhotovitel:

………………………………………….	        ………………………………………

Ing. Jaroslav Mandula, ředitel školy	Ing. Antonín Slovák, jednatel společnosti