RÚ:  100.2019013

„Oprava zpevněných ploch RÚ"

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisll (dále jen „OZ")

Smluvní strany

Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace

Sídlo:	Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

IČO:	00023728

Zastoupen:	prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel

Bankovní spojení: Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

Česká národní banka 439021/0710

ROYAI DIAMOND - stavební společnost s.r.o.

Sídlo:	Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO:	47122439

Zápis v OR:	vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13 420 Zastoupená:	Ing. Josef Záhořík - jednatel společnosti

Bankovní spojení:

č. ú.:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒

- (dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledkll zadávacího řízení s názvem „Oprava zpevněných ploch RÚ" konaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ").

  - PŘEDMĚT  SMLOUVY

·::: 1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo, spočívající v provedení rekonstrukce zpevněných ploch v prostorách Revmatologického ústavu, a dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

- Přesná specifikace předmětu plnění a další závazné podmínky plnění jsou uvedeny v přílohách této smlouvy:

Situační výkres Projektová  dokumentace Výkaz výměr

- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s veškerou dokumentací potřebnou k jeho realizaci,uvedenou v této smlouvě, a s místem provádění díla, a to před podpisem smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že má k dispozici takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné a včasné provedení a předání díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a

1

„Oprava zpevněných ploch' RÚ"

pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako :;ubjekt odborně zplisobilý k provedení díla, měl nebo mohl předvídat.

- Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu této smlouvy zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu této smlouvy je ve smyslu § 5 OZ odborným výkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena.

- Po dokončení prací zhotovitel staveniště, resp. místo dodání díla a výkonu Činností dle této smlouvy, vyklidí a nejpozději do 10 dnli po dokončení a předání díla je bez závad protokolárně předá objednateli.

- Osoby na straně objednatele, oprávněné:

jednat ve věcech technických ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

k vedení a podepisování stavebního deníku: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

k předání a převzetí staveniště: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:Ing. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

- Osoby na straně zhotovitele, oprávněné:

jednat ve věcech technických: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

k provádění zápisli a podepisování stavebního deníku: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ předání staveniště: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

'	k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

## li.	CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy. Cena díla bude účastníkem doplněna do přílohy „Výkaz výměr", který tvoř( přílohu této smlouvy. K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladli zhotovitele, tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených nákladli, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem potřebným k re.alizaci díla a ve smlouvě neuvedeným, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladťJ a informací od objednatele měl a mohl vědět. Součástí ceny dle výše uvedeného jsou taktéž správní poplatky zaplacené zhotovitelem při provádění díla.

- Sjednaná cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktury") řádně vystaveného zhotovitelem se splatností 30 dht'J. Zhotovitel se zavazuje fakturu vystavit po řádném dodání předmětu plnění.

- Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisťJ, především zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpistl. Nebude-li vystavená faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náleŽitosti, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět zhotoviteli s uvedením resp. vytčením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajCr. V takovém případě se přeruší doba splatnostiv ní uvedená a nová lhtlta splatnosti počne běžet doručením nové, opravené faktury kupujícímu.

- Cena se považuje pro účely této smlouvy za řádně uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

„Oprava zpevněných ploch RÚ"

III.	MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1.	Místem  plnění  objekt  Revmatologického  ústavu,  na  adrese  Na  Slupi, Praha  2,  (dále  též

„staveniště").

- Maximální doba k provedení díla ve smyslu čl. VI této smlouvy, vše ve smyslu a intencích smluvních podmínek zde uvedených, je stanovena v délce trvání maximálně 47 týdntl ode dne zahájení provádění díla. MlJže být prodlouženo pouze z objektivních dtlvodtl ze souhlasem objednatele, na základě předchozího písemného upozornění.

- Zhotovitel je povinen práce na díle zahájit nejpozději do 7 pracovních dntl od doručení písemného pokynu objednatele k zahájení prací. Staveniště bude zhotoviteli protokolárně předáno do 6 pracovních dntl od doručení písemného pokynu objednatele k zahájení prací.

- Součástí závazku k provedení díla dle této smlouvy je i provedení komplexních zkoušek díla jako celku, které budou vykazovat všechny sjednané vlastnosti díla.

- Zhotovitel si k provedení díla sám vlastním nákladem zajistí dodávku vody a elektrické energie na staveniště. Objednatel poskytne nejbližší napojení na uvedené zdroje v místě plnění, pokud tomu nebudou bránit překážky provozu objednatele, které je zhotovitel povinen respektovat.

## IV.	PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1.	Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

,2. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zeJmena stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v prtlběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpistl, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

- Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prtltahtl a v souladu se zájmy objednatele. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. Zhotovitel je dále povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokyntl objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokyntl. Zhotovitel se zavazuje

. upozornit objednatele na rozpor pokyntl s technickou Uinou) normou, právním předpisem nebo

,' rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy. Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynlJ.

- Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, znamená to, že vhodnost udělených pokyntl odsouhlasil a zhotovitel mtlže plnit předmět této smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu zptlsobené dodržením nevhodných pokyntl daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost pokyntl neupozornil nebo na tuto nevhodnost upozornil a objednatel na dodržení pokyntl netrval.  .

- Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na neúplnost informací nebo dokumenttl mu předaných objednatelem.

- Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem poskytnutých informací a dokumenttl, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že poskytnuté informace jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své povinnosti dle této smlouvy.

„Oprava zpevněných ploch RÚ"

- Zhotovitel je povinen po dokončení a předání díla předat objednateli všechny písemnosti, které mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud zhotovitel ty které písemnosti již nebude dále při plnění svých povinností dle této smlouvy potřebovat, přičemž splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením ceny díla.

- Zhotovitel je povinen vykonávat odborné činnosti při provádění díla prostřednictvím  osob, kterými prokázal splnění této části kvalifikace v zadávacím řízení, případně prostřednictvím osob, jejichž kvalifikace dosahuje úrovně požadované objednatelem v zadávacím řízení.

- Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám.  Zhotovitel je  oprávněn  provádět dílo  prostřednictvím  poddodavatele na základě a v rozsahu seznamu poddodavateh'.i, který zhotovitel předložil v nabídce na realizaci veřejné zakázky. Změna tohoto seznamu podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele s tím, že takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledkt'.i zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky, které by byly v rozporu se ZZVZ.

- Pokud platné předpisy či části ČSN stanoví povinnost provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části,musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla a zhotovitel je k jejich provedení povinen v rámci svého závazku k provedení díla.

- Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí a to vzhledem k jeho povaze, tj. zdravotnickému zařízení. Je povinen brát zřetel na pacienty a klienty zdravotnického zařízení, kteří se v prt'.iběhu provádění opravy budou pohybovat v blízkosti staveniště. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

, 12. Zhotovitel je povinen likvidovat na svt'.ij náklad odpady vzniklé jeho činností a činností jeho subdodavatelt'.i. To platí i v případě, že odpad pochází z materiálfi, které byly na staveniště dodány ze strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Pro tyto účely je povinen vést evidenci vzniklých odpadfi a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předáním díla, popřípadě umožnit objednateli nahlédnutí do ní kdykoli v prt'.iběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení těchto dokladt'.i o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho  převzetím.

- Zhotovitel je povinen k náhradě škody zpt'.isobené zásahy do práv vlastníkt'.i sousedních nemovitostí v souvislosti s prováděním díla.

- Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízecí v kvalitě dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen doklady prokazující vlastnosti použitých materiált'.i, výrobkt'.i a zařízení (např. prohlášení o shodě, atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného materiálu, výrobku či zařízení užito. Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu, znějící na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 1.000.000,- Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 5 % z této částky. Výše uvedené pojištění odpovědnosti je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě ukončení platnosti pojistné smlouvy je povinen tuto nahradit jinou pojistnou smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k prodlení se závazkem být řádně pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy. Novou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen v kopii předložit objednateli bez zbytečného odkladu.

4

„Oprava zpevněných ploch RÚ"

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, dále se zhotovitel zavazuje dodržovat povinnosti dle platných právních předpisli v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.  Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným zplisobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhlitě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- V rámci plnění dle této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, jejichž frekvenci určí objednatel. Kontrolních dnli se musejí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná plnění. Kromě pravidelných kontrolních dnli je zhotovitel povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 7 pracovních drn'.l předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svlij náklad.

- Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí,že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- Zhotovitel poskytne potřebnou koordinaci a součinnost při dodávce datových sítí od dodavatele datových sítí dle požadavkli a pokynli objednatele.

# STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PROBĚHU STAVBY

'1. Zhotovitel povede po celou dobu realizace díla stavební deník, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, tj. osobami uvedenými záhlaví smlouvy.

- Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele a objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, provádění záznamli do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět.

- Vyžaduje-l i to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 7 pracovních dnll po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

·. '4. ">·  Zhotovitel je povinen předat stavební deník objednateli při předání díla. Pokud nebude řádně

;·	vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za

·. . vadu díla.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Dílo vymezené smlouvou je provedeno jeho dokončením a protokolárním předáním díla zhotovitelem  objednateli.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli doporučeným dopisem nejpozději 10 dnli před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s tímto oznámením předá zhotovitel dokumentaci a předávací doklady dle této smlouvy.

- Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělkli. Objednatel je oprávněn   odmítnout   převzít  předmět   plnění  vyplývající  ze  smlouvy,   pokud   neodpovídá v podrobnostech, kvalitě, kvantitě a specifikaci popisu uvedenému ve smlouvě, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení.

s

„Oprava zpevněných ploch RÚ"

- Při předávání díla je zhotovitel povinen předat objednateli tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (v listinné podobě a v elektronické podobě na CD ROM ve formátu *.pdf, *.dwg), veškeré povinné doklady k výrobklim a zařízením, prohlášení o shodě, atesty a protokoly o zkouškách díla a další doklady a dokumenty potřebné k řádnému provozu zdravotnického zařízení po ukončení opravy, která je předmětem díla.

- Nebude-li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý z dokladli uvedených v tomto článku, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, není objednatel povinen dílo převzít.

- ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1.	Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku za jakost díla.

- Záruční doba na stavební část díla a ostatní součásti díla je stanovena ve lhi'.ltě 60 měsíci'.l od předání a převzetí díla objednateli bez vad a nedodělki'.l.

- Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

- V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré z toho vzniklé i následné škody. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v prtlběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž vadu popíše a uvede požadovaný zpi'.lsob jejího odstranění. V případě vad a nedodělktl z přejímacího řízení lze tyto uplatnit ze strany objednatele také již v protokolu o předání a převzetí díla.

,5. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla v případě, kdy nelze věc opravit. Dokladem o prtlběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu je reklamační list.

- Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dntl od notifikace vady začít s odstraňováním závadného stavu (tedy zahájit práce na odstraňování vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dntl ode dne zahájení těchto prací je povinen vadu nebo závadný stav odstranit, nebude-li stranami dohodnuto jinak pro případ, že se s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jedná o vadu v tomto termínu neodstranitelnou.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhi'.ltách zde uvedených, je objednatel oprávněn zajistit jejich

.  odstranění  sám  nebo  jejich   odstraněním  pověřit  jinou  (třetí)  osobu  a  zhotovitel  je   povinen

: •   .'.:  objednateli  nahradit  náklady  takto  zajištěného  odstranění  vady.  Tímto. se  zhotovitel  nezbavuje

:	odpovědnosti za vady dílo jako celku ani jeho jednotlivých částí.

- SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel mi'.lže po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:

  - za prodlení s dodržením termínu.,dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

  - za prodlení s nástupem na odstranění vady či nedodělku z přejímacího řízení, bylo-li dílo s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den  prodlení,

  - za prodlení s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení v dohodnuté době, bylo-li dílo s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení,

  - za prodlení s nástupem na odstranění vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení,

6

„Oprava zpevněných ploch RÚ"

e) za prodlení s odstraněním vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši 5.000,­ Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

f) při porušení povinností zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ve výši 5.000,- Kč denně za každé zjištění porušení až do zajištění nápravy.

- při porušení povinností zhotovitele, vyplývajících z čl. V. 15 této smlouvy, a to ve výši 5.000,­ Kč za každý započatý den prodlení s plněním těchto povinností.

- při porušení jiných než výše uvedených povinností, vyplývajících ze závazných dokumentu dle čl. I. 2 této Smlouvy, kdykoli v pruběhu plnění Díla nebo v záruční době, a to ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené  povinnosti, a to i k témuž porušení opakovaně, pokud zhotovitel nesjedná v přiměřené lhutě poskytnuté objednatelem nápravu.

- Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnu po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce muže objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. II. této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel muže po objednateli požadovat úrok z prodlení za prodlení se zaplacením ceny díla ve výši stanovené 0,01% za každý den prodlení.

- Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 OZ, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným, přičemž pohledávky zanikají započtením dnem doručení projevu vUle směřujícímu k započtení zhotoviteli.

- Zhotovitel není oprávněn jednostranně postoupit jakékoliv pohledávky, které mu vzniknou za objednatelem na základě této smlouvy, třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

'

## UKONČENÍ SMLOUVY

- Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy odstoupit, a to bez jakéhokol iv uplatnění sankčních nárokli ze strany zhotovitele vliči objednateli.

- Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede do pěti dnli od odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se k tomuto vyjádří do deseti dnli od jeho doručení.

Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je povinen do deseti dnli po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto přejímacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména originály stavebních deníkli, ale i jiných dokumentli, které vznikly v souvislosti s prováděním díla do doby odstoupení od smlouvy. O tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.

- V případě odstoupení od smlouvy odpovídá zhotovitel za vady provedené části díla zjištěné po celou záruční dobu záruky za jakost poskytnuté podle této smlouvy. Záruční doba běží ode dne předání provedené části díla. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se záruky za provedenou část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle smlouvy tak nejsou odstoupením od smlouvy dotčena a trvají i po jejím zániku.

- Tato smlouva mliže být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.

- Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré výše uvedené úkony, případně úpravy smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem podléhají nejen příslušným ustanovením OZ, ale též zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

7

# X.	ZVLÁŠTNÍ  UJEDNÁNÍ

  - Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

2. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany, a to iv případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisu upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svťij vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,a souhlasí s tím, aby objednatel v souvislosti s touto smlouvou poskytoval informace v souladu s tímto zákonem.

- Smluvní strany prohlašují,že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského  zákoníku  a  udělují  souhlas  k jejich  užití a zveřejnění  (zejména v Registru smluv a na profilu zadavatele) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

# XI.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb.

, 2.	Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Jakákoliv změna smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.	Smluvní strany  prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své

, svobodné a vážné vtíle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí q na důkaz toho připojují

,. vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupctí.

Přílohy:

Projektová dokumentace Situační výkres

Výkaz výměr Pojistná smlouva

Obsah těchto příloh se nezveřejňuje

v Praze dne 	V Praze  dne 5.2.2019

.,...