# Smlouva o dílo

„**02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana levobřežního území – Polsko, KÁCENÍ, OHO, stavba č. 5582“**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**

Sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Statutární zástupce Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Jiří Fuka, investiční referent

Telefon 596 657 111

Bankovní spojení KB Ostrava, č.ú. 97 104761/0100

IČ/DIČ 70890021 / CZ70890021

Plátce DPH ano

Zapsán Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: MENTRANS

Sídlo Ilownica 174, Rudzice, 43-394, Polsko

Zástupce xxx

Kontaktní osoba xxx

Telefon xxx

E-mail mentrans@o2.pl

IČ/DIČ 072922657 / 937 233 43 40

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla uvedeného v názvu smlouvy na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.2.2019 a podle podmínek předaných objednatelem zhotoviteli.

Předmět plnění zahrnuje následující činnosti:

* kácení dřevin povoleného Rozhodnutím o povolení na realizaci investice v rámci protipovodňových staveb IN.I.7840.6.2.2017.SBW vydaného Opolským vojvodou a Rozhodnutím o vlivech na životní prostředí z 2.3.2017
* nakrácení kmenů na délky 4 metry, uložení dřevní hmoty v blízkosti přístupových komunikací, štěpkování větví, odvoz štěpky a úklid pozemků.
  1. Zhotovitel prostudoval všechny dokumenty doposud předané objednatelem v souvislosti s pracemi na díle a přijímá je s plnou odpovědností za základ pro jeho provedení.
  2. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele.

**II. Termíny plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce uvedené v čl. I. v níže uvedených termínech:
   * **ukončení díla a předání objednateli: do 5.4.2019**
   * **dílčí termín pro kácení dřevin na hrázi do 28.2.2019**
2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem ukončení prací.

**III. Cena díla**

1. Cena je platná po celou dobu realizace na základě podané nabídky a činí:

**Celková cena díla včetně DPH 72 270,66 PLN**

DPH se bude řídit podle daňových předpisů platných pro poskytovatele zdanitelného plnění.

1. Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy.

Výše uvedenou max. cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do dodatku ke smlouvě.

1. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty:

- všechny práce a povinnosti, které zaručují provedení díla podle zadávacích podmínek a této

smlouvy

- náklady na úhradu možných škod na veřejných komunikacích z důvodu zvýšeného provozu vyvolaného prováděním prací,

- náklady na případné zajištění vyjádření a vytýčení správců inženýrských sítí a příslušná povolení prací v ochranných pásmech,

- náklady spojené s užíváním všech pozemků a nemovitostí vč. uvedení do původního stavu.

## IV. Platební podmínky

### Faktura bude zhotovitelem vystavována vždy jednou měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

### Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu – daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném ve faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

### Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) je dohodou stanovena do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta záloha.

## V. Odpovědnost za vady díla

### Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků a ve sjednané době.

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě a podmínkám předaným objednatelem zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jakákoli jeho součást v době předání (a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv).

4. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně protokolárně předat.

5. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla se stanovuje na 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

**VI. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nesplní lhůtu plnění předmětu smlouvy dle čl. II. bod 1. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. III. bodu 1. této smlouvy za každý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- PLN za každý kalendářní den prodlení.
3. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. IX. bod 5. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. III. bodu 1. této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
4. V případě nedodržení ustanovení čl. I. bodu 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- PLN za každý jednotlivý případ.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.

**VII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu nebo nařízení zhotovitelem, případně jeho zaměstnancem.
2. Zhotovitel provede opatření proti případnému úniku závadných látek (ropných apod.) do vodního toku, popř. taková opatření, aby toto nebezpečí bylo minimalizováno. Pokud dojde k úniku, bude zhotovitel na vlastní náklady provádět likvidaci těchto látek.
3. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost pracoviště a za to, že na pracoviště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Zhotovitel bude odpovědný za trvalý úklid pracoviště a za jeho konečný úklid po úplném ukončení prací.
4. Zajištění přístupu k místu plnění a povolení k užívání veřejných i soukromých ploch pro provádění prací a příp. zařízení staveniště obstará zhotovitel včetně následujícího uvedení do původního stavu po ukončení prací a jejich protokolárního předání zpět jejich vlastníkům. Poplatky za vydání těchto povolení i za užívání ploch nese zhotovitel. Poplatky, případně pokuty a majetkové sankce za delší než smluvenou dobu užívání hradí zhotovitel za dobu, po kterou je v prodlení. Pokutu za nedodržení podmínek příslušného povolení je povinen uhradit rovněž zhotovitel.
5. Pokud to povaha prací vyžaduje, zajištění vytýčení inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění prací, prokazatelné seznámení pracovníků zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do pracovního deníku před zahájením prací, a jejich zpětné protokolární předání správcům.
6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat plnění předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci, jakož i protipožárních opatření, vyplývajících z povahy vlastních prací.
7. Zajištění prostoru místa plnění a přístupových cest – zhotovitel přebírá zodpovědnost za činnosti prováděné v prostoru místa plnění.
8. Za střežení majetku na předaném pracovišti si odpovídá zhotovitel.
9. Veškeré náklady vyplývající z výše uvedených povinností jsou součástí celkové ceny díla uvedené v čl. III. této smlouvy o dílo.

**VIII. Přejímání ukončených prací**

### Přejímací řízení svolá objednatel do 5 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení prací.

### Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo (nebo jeho část), která má vady nebo nedodělky.

### Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel a tento obě strany podepíší. Jestliže zápis o převzetí je podepsán zhotovitelem a objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad v dohodnutém termínu, resp. nejpozději v termínu uvedeném v čl. V. bodu 5. této smlouvy o dílo.

**IX. Závěrečná ustanovení**

# Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.
3. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích v polském jazyce a 2 exemplářích v českém jazyce, všechny exempláře mají  platnost originálu. Každá strana smlouvy obdrží jeden exemplář v polském jazyce a jeden exemplář v českém jazyce. Pro interpretaci ustanovení smlouvy je rozhodující smlouva vyhotovená v českém jazyce.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem, v platném znění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení o odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, smluvních pokut a náhrady škody.
7. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a jakéhokoliv nároku na náhradu škody vůči objednateli.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.
12. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik   
    do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.
15. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

za objednatele: za zhotovitele:

v Ostravě dne 22.2.2019

Ing. Jiří Pagáč xxx

generální ředitel