Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce kuchyně – část 1  ze dne 27.4.2018

- Objednatel:

Rehabilitační ústav Kladruby

se sídlem: 	Kladruby 30,Kladruby- 30, 257 62

IČO: 		00068705

DIČ: 		CZ00068705

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Hendrych, MBA

Bankovní spojení: ČNB, 10033121/0710

(dále jen “objednatel”)

a

- Zhotovitel:

PULSKLIMA, spol. s r.o.

se sídlem: 	Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII-Staré Pavlovice

zastoupený 	Jiřím Křenkem, funkce - jednatel

IČO: 		63144409

DIČ: 		CZ63144409

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce kuchyně – část 1  ze dne 27.4.2018 (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

4.

Cena díla

Zhotovitel je oprávněn účtovat vícepráce v celkové částce 357.822,- Kč (třistapadesátsedmtisícosmsetdvacetdvakorun českých)

Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu a náhradu škody za prodlení při zhotovení díla

(1.10. – 30.10.2018) v celkové výši 580.428,- Kč (pětsetosmdesáttisícčtyřistadvacetosm korun českých).

Vyúčtování víceprací, smluvní pokuty a náhrady škody je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodávka filtrů.

Zhotovitel se zavazuje k dodávce 5 kompletních sad fitrů do vzduchotechniky RÚ Kladruby v ceně 10.000,- Kč / sada dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Jednotlivé dodávky budou uskutečňovány dle aktuální potřeby na základě objednávky, která bude vyřízena dodavatelem do 30-ti pracovních dnů.

II.

Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

  - Ustanovení výše specifikované smlouvy, které nepodléhají změnám uvedené v čl. I tohoto

dodatku, zůstávají nedotčena.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom stejnopise.

  - Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Kladrubech dne15.02.2019				V Kladrubech dne 15.02.2019

……………………………………………                            ……..…………………………….

Objednatel						Zhotovitel

Ing. Josef Hendrych, MBA, 				Jiří Křenek, jednatel

ředitel RÚ Kladruby        				PULSKLIMA, spol. s.r.o.