# SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace stavby

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami:

#### Obchodní firma: 	      	DIAMO, státní podnik

Sídlo:			Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

IČO:			00002739

## Zastoupený:			Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

Týká se:			DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo:			Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86

zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

## DIČ:			CZ00002739

Bankovní spojení:			ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu:			409037423/0300

Je plátcem DPH

/dále jen „objednatel“/

a

Obchodní firma:			Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo:			Píšťovy 820, 537 01, Chrudim

Zastoupena:			Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem

Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem

IČO:			15053695

DIČ:			CZ15053695

Bankovní spojení: 			xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxx

Je plátcem DPH

Obchodní rejstřík:			zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,

vložka 1036

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Předmět smlouvy

CPV: 71320000-7	CZ-CPA: 71.12.19

- Předmětem smlouvy je zpracování projektových dokumentací pro sanačně-rekultivační stavbu „Gravitační odvodnění Hrušova“.

Rozsah a členění díla:

- Hrubé terénní úpravy – I. etapa

A1.	projektová dokumentace pro stavební povolení pro realizaci stavby „Gravitační odvodnění Hrušova – hrubé terénní úpravy, I. etapa“. Dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do dokumentace budou zapracovány podmínky pravomocného Územního rozhodnutí č. 49/2013 ze dne 18.3.2013 včetně navazující opravy ze dne 16.9.2014 a veškerá další vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. Součástí plnění zhotovitele je i zajištění potřebných geodetických prací (dále jen „PD A1“)

A2.	projektová dokumentace pro změnu stavby vodního díla „Gravitační odvodnění Hrušova - úprava kanalizačního sběrače HCHZ“ (vlastník H-Zone, s.r.o.). Dokumentace bude zpracována dle ustanovení § 12 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. Součástí plnění zhotovitele je i zajištění potřebných geodetických prací a statického posudku stávajícího vodního díla včetně zajištění kamerových zkoušek dotčené části sběrače (dále jen „PD A2“).

A3. projektová dokumentace pro změnu stavby vodního díla „Gravitační odvodnění Hrušova - úprava kanalizačních sběračů OVaK“. Dokumentace musí být zpracována dle ustanovení § 12 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. Součástí plnění zhotovitele je i zajištění potřebných geodetických prací a statického posudku stávajícího vodního díla včetně zajištění kamerových zkoušek dotčené části sběrače (dále jen „PD A3“).

A4. projektová dokumentace pro změnu stavby vodního díla „Gravitační odvodnění Hrušova -  úprava ČSOV Kaplířova“. Dokumentace musí být zpracována v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. Součástí plnění zhotovitele je i zajištění potřebných geodetických prací (dále jen „PD A4“).

A5.	projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro realizaci vodovodu sloužícího k dočasnému zajištění pitné vody „Gravitační odvodnění Hrušova - přeložka vody pro OZO“. Dokumentace bude zpracována dle ustanovení § 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a § 15 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., v platném znění a v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. Součástí plnění zhotovitele je i zajištění potřebných geodetických prací (dále jen „PD A5“).

A6.	projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Gravitační odvodnění Hrušova – dočasná přeložka sítí elektronických zařízení (CETIN)“. Dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. Součástí plnění zhotovitele je i zajištění potřebných geodetických prací a statického posouzení sloupů veřejného osvětlení kolem ulice Bohumínská navržených k využití v rámci realizace přeložky (dále jen „PD A6“).

A7. projektová dokumentace k odstranění stavby vodního díla „Gravitační odvodnění Hrušova – odstranění stávajících vodovodních a kanalizačních řadů“. Dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace (dále jen „PD A7“).

A8. projektová dokumentace k odstranění vodního díla „Gravitační odvodnění Hrušova – odstranění úzkoprofilových vrtů ČHMÚ“. Dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. (dále jen „PD A8“).

A9. projektová dokumentace pro odstranění stavby „Gravitační odvodnění Hrušova – odstranění stávajících zpevněných komunikací a zpevněných ploch“. Dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. (dále jen „PD A9“).

A10. projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro zajištění odkanalizování stávající budovy s č.p. 27 na ul. Žižkova „Gravitační odvodnění Hrušova – kanalizace z objektu na pozemku parc. č. 51/1, k.ú. Hrušov“. Dokumentace bude zpracována dle ustanovení § 12 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a § 19 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., v platném znění a v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. Součástí plnění zhotovitele je i zajištění potřebných geodetických prací (dále jen „PD A10“).

- Hrubé terénní úpravy – II. etapa

- projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle § 94a zák. č. 183/2006., stavební zákon, v platném znění pro realizaci stavby „Gravitační odvodnění Hrušova – hrubé terénní úpravy, II. etapa“ - lokalita mezi jižní hranicí hrubých terénních úprav, I. etapa a železniční tratí ČD. Dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. Součástí plnění zhotovitele je i zajištění potřebných geodetických prací (dále jen „PD B“).

- Hrubé terénní úpravy – III. etapa

- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o změně vyžití území pro realizaci stavby „Gravitační odvodnění Hrušova – hrubé terénní úpravy, III. etapa“ – severovýchodní část území – lokalita mezi stávající hranici zájmového území hrubých terénních úprav, I. etapa a ulicí Bohumínskou. Dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Rozsah dokumentace bude takový, aby stavební úřad mohl v rámci územního řízení při použití ustanovení § 78 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. stanovit, že k provedení terénních úprav nebude vyžadovat jejich ohlášení. Do dokumentace budou zapracovány veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací případně vlastníků pozemků a inženýrských sítí, zajištěné objednatelem v průběhu zpracovávání dokumentace. Součástí plnění zhotovitele je i zajištění potřebných geodetických prací (dále jen „PD C“)

- Gravitační odvodnění Hrušova

- projektová dokumentace stavby pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") „Gravitační odvodnění Hrušova“. Dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. V DPS budou zapracovány všechny dokumentace uvedené pod písmeny A. až C., dokumentace pro úpravu stávajících důlních děl, odstranění vedení veřejného osvětlení a případné další dokumentace předané objednatelem. Zapracovány budou rovněž stavební objekty, které nevyžadují rozhodnutí stavebního úřadu, ale jsou uvedené v objektové skladbě DPS. Do dokumentace budou dále zapracovány všechna vyjádření, stanoviska a rozhodnutí vydaná příslušnými orgány státní správy v průběhu projednávání jednotlivých dokumentací.

Předmětem díla není projednání zpracovávaných dokumentací s dotčenými orgány státní správy, vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury. Toto projednání zajistí objednatel.

2.	Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle obecně platných závazných právních předpisů, byť v odst. 1 tohoto článku i výslovně neuvedených, jakož i ČSN. Součástí projektové dokumentace DPS je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

3.	Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v tomto článku výslovně neuvedené, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

4. Projektové dokumentace uvedené pod písmeny A. B. a C. v odst. 1 článku I. této smlouvy  budou předány ve 4 listinných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a *.pdf.

5. Projektová dokumentace uvedená pod písmenem D. v odst. 1 článku I. této smlouvy bude předána v 6 listinných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a *.pdf.

II.

Doba plnění

- Termín zahájení prací:	bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- Termíny plnění pro předmět smlouvy uvedený pod písmeny A., B. a C. v odst. 1. článku I. této smlouvy:

25.1.2016 – zhotovitel na kontrolním dnu předá objednateli:

- situaci zájmového území na podkladu katastrální mapy se zákresem: hranic zájmového území, hranic hrubých terénních úprav - navázání na stávající terén s vyznačením jednotlivých etap, stávajících inženýrských sítí a objektů v zájmovém území včetně zakreslení ochranných pásem, umístění stávajících sloupů VO kolem ulice Bohumínská, návrh umístění kanalizace v rámci PD A10, návrh umístění přeložky vody pro OZO a návrh umístění přeložky vedení CETIN

- příčné a podélné řezy (min. ve 3 různých místech), z kterých bude patrné navržené tvarování terénu. Další min. jeden řez musí být v místě uložení STL plynovodu a v trasách kanalizačních sběračů.

do 10.2.2016 -	zhotovitel předá objednateli k projednání dokumentace PD A1, PD A 7, PD A8, PD A9, PD B a PD C.

Rozsah dokumentací k projednání – průvodní zpráva, souhrnná zpráva, koordinační výkres na podkladu katastrální mapy, charakteristické řezy a výkresy. Dokumentace předá zhotovitel ve 2 listinných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě. Dokumentace budou zpracovány dle příslušných příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb. uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy a budou předány v takovém stupni rozpracovanosti, aby bylo možné zajistit jejich projednání s dotčenými orgány a organizacemi.

do 29.2.2016 -	zhotovitel předá objednateli k projednání dokumentace PD A2, PD A3, PD A4, PD A5 a PD A10.

Rozsah dokumentací k projednání – průvodní zpráva, souhrnná zpráva, koordinační výkres na podkladu katastrální mapy, charakteristické řezy a výkresy. Dokumentace předá zhotovitel ve 2 listinných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě. Dokumentace budou zpracovány dle příslušných příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb. uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy a budou předány v takovém stupni rozpracovanosti, aby bylo možné zajistit jejich projednání s dotčenými orgány a organizacemi.

do 10.3.2016 -	zhotovitel předá objednateli k projednání dokumentaci PD A6.

Rozsah dokumentace k projednání – průvodní zpráva, souhrnná zpráva, koordinační výkres na podkladu katastrální mapy, charakteristické řezy. Dokumentaci předá zhotovitel ve 2 listinných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě. Dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a bude předána v takovém stupni rozpracovanosti, aby bylo možné zajistit její projednání s dotčenými orgány a organizacemi.

Projektové dokumentace ke schválení předá zhotovitel objednateli do pěti dnů od obdržení posledního dokladu z projednávání, který bude objednatel požadovat zapracovat do čistopisu projektové dokumentace.

Čistopis projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli do pěti dnů od převzetí připomínek od objednatele.

- Termíny plnění pro předmět smlouvy uvedený pod písmenem D v odst. 1. článku I. této smlouvy:

DPS bude zpracovávána průběžně po celou dobu plnění předmětu smlouvy.

Rozpočet ke schválení předá objednatel zhotoviteli do deseti dnů po předání čistopisu poslední dokumentace uvedené pod body A, B, C v článku I. odst. 1 této smlouvy.

DPS ke schválení předá zhotovitel objednateli do deseti dnů od obdržení posledního rozhodnutí stavebního úřadu, které bude objednatel požadovat zapracovat do čistopisu DPS.

Zpracovaný čistopis DPS předá zhotovitel objednateli do pěti dnů od převzetí připomínek od objednatele.

Vychází-li den termínu plnění na den pracovního klidu, je dnem plnění nejbližší následující pracovní den.

Přepokládaný termín předání celého díla je 15.6.2016.

III.

Cena díla

- Cena předmětu plnění je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v celkové nepřekročitelné výši 995 000,00 CZK (slovy: devětsetdevadesátpěttisíc korun českých) bez DPH. Cena zahrnuje i úhradu digitálních dat správcům inženýrských sítí.

- Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje.

Zhotoviteli vzniká právo na úhradu a fakturaci ceny za vypracování projektových dokumentací uvedených pod písmenem A. v  odst. 1 článku I.  této smlouvy ve výši 545 000,00 CZK bez DPH po řádném zpracování a odevzdání těchto projektových dokumentací objednateli.

Zhotoviteli vzniká právo na úhradu a fakturaci ceny za vypracování projektové dokumentace uvedené pod písmenem B. v  odst. 1 článku I.  této smlouvy ve výši 110 000,00 CZK bez DPH po řádném zpracování a odevzdání této projektové dokumentace objednateli.

Zhotoviteli vzniká právo na úhradu a fakturaci ceny za vypracování projektové dokumentace uvedené pod písmenem C. v  odst. 1 článku I.  této smlouvy ve výši 110 000,00 CZK bez DPH po řádném zpracování a odevzdání této projektové dokumentace objednateli.

Zhotoviteli vzniká právo na úhradu a fakturaci ceny za vypracování projektové dokumentace uvedené pod písmenem D. v  odst. 1 článku I.  této smlouvy ve výši 230 000,00 CZK bez DPH po řádném zpracování a odevzdání této projektové dokumentace objednateli.

- Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět mohl a měl.

IV.

Platební a daňové podmínky

- Úhrada ceny bude provedena po řádném ukončení a předání jednotlivých částí díla, jak je uvedeno v čl. III. odst. 2 v české měně, a to bezhotovostně převodním příkazem na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů od jeho vystavení, na účet zhotovitele. Daňové doklady za poskytnutá plnění budou doručeny do sídla objednatele osobně, držitelem poštovní licence anebo na e-mail: fakturyodra@diamo.cz, nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

- Neobsahuje-li daňový doklad dohodnuté náležitosti dle článku IV. odst. 5. smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne převzetí opraveného daňového dokladu objednatelem.

- Dílo bude provedeno bez zálohové platby.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně závazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění.

- Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále budou obsahovat:

- číslo smlouvy zhotovitele i objednatele

- údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky

- rozsah a předmět plnění včetně CPV, CZ-CPA

- zápis o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací

- datum zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí provedených prací.

- V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (a zaplacení "zbytku" ceny zhotoviteli) se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

- Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny za předmět plnění nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny za předmět plnění dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel předmět plnění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní části této smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za předmět plnění této smlouvy bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za předmět plnění překračuje částku uvedenou v § 109 odst. 2 písm. c) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za předmět plnění částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (a zaplacení "zbytku" ceny zhotoviteli) se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

V.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín uvedený v čl. II. odst. 2. nebo 3. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 3, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, za každou vadu zvlášť.

- Způsobí-li vada projektové dokumentace, zjištěná při následné realizaci projektu, zvýšení nákladů, uhradí tyto náklady zhotovitel v plné výši. Zhotovitel potvrzuje, že je pro tyto případy pojištěn.

- Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

VI.

Podmínky provádění díla

- Zhotovitel bude průběžně na kontrolních dnech postup prací konzultovat s objednatelem. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, minimálně jednou za 14 dní.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen poskytnout objednateli maximální součinnost a spolupráci při projednávání zpracovávaných dokumentací s dotčenými orgány a organizacemi, zejména operativní přípravu požadovaných textových i grafických podkladů pro projednání a účast na projednávání dle požadavků objednatele.

- V případě, že zhotovitel bude zajišťovat provedení díla formou částečné subdodávky, zajistí k tomuto předem souhlas objednatele a doloží subjekt subdodavatele.

- Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

- Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotovení předmětu díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, a že pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět, a že předmět díla není plněním nemožným

- Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytnout dílo i jiným osobám. Objednatel je oprávněn užít dílo i k jinému účelu, než vyplývajícímu ze smlouvy.

VII.

Způsob převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli. Převzetím předmětu díla za objednatele jsou pověřeni zmocněnci:

- Ing. Lenka Landová – technik sanačně rekultivačních prací,

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; e-mail: landova@diamo.cz

- Ing. Jan Pastrňák - vedoucí oddělení sanačně rekultivačních prací

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; e-mail: pastrnak@diamo.cz

- O předání a převzetí jednotlivých etap bude mezi stranami sepsán zápis, který bude oboustranně podepsán. Zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech.

- Objednatel není povinen převzít od zhotovitele dílo, které vykazuje vady.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, ČSN, vykazuje vlastnosti pro něj neobvyklé, není úplné či realizovatelné.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla dle této smlouvy bezplatnou záruku za jakost v délce 60 měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla. Záruční doba však neskončí před uplynutím realizace projektu, který bude realizován na základě projektové dokumentace zpracované dle této smlouvy.

- Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel bez ztráty záruk právo zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem.

IX.

Zvláštní ustanovení

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele

X.

Ostatní ujednání

- Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.

- Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, tj. podmínek uvedených v čl. I., čl. II.

- Zhotoviteli je znám stav předmětu smlouvy a okolnosti spojené s realizací smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

- Oprávnění zástupci smluvních stran svými podpisy potvrzují závaznost této smlouvy a stvrzují, že smlouva byla uzavřena svobodnou vůlí smluvních stran a smlouva nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Přílohy:

- Položkový rozpočet díla

- V Ostravě dne:	V Chrudimi dne :

- Objednatel :						Zhotovitel:

- ………………………………………..             	…………………………………….

- Ing. Josef Havelka                                                 Mgr. Pavel Vančura

- vedoucí odštěpného závodu  ODRA              	jednatel

- …………………………………….

- Ing. Josef Drahokoupil

- jednatel