# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
se sídlem tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc
IČ 00534943 – neplátce DPH
bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú. 63930811/0100
spis. zn. Pr 1014 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních i technických: Ing. Evžen Horáček
e-mail: hrbitovy@olomouc.eu
tel.č. 721 732 888

2. Zhotovitel: Roman Přibyl
se sídlem Dolany 39, 783 16 Dolany
IČ: 62345931– neplátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Olomouc, č.ú. 484168001/5500
ŽR - výpis vydaný MmOl, č.j. SMOL/031219/2019/OZIVN/RGR/Rih ze dne 1.2.2019

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních i technických: Roman Přibyl
tel.č. 603 343 089

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla v tomto rozsahu:
Rizikové kácení dřevin v prostorách hřbitovů
2. Místo realizace díla: hřbitovy Olomouc-Neředín+Černovír.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, ve stanovené době a v kvalitě odpovídající ČSN předat dílo objednateli. Objednatel
se zavazuje, že dokončené dílo v kvalitě, odpovídající ČSN, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení prací: 20. 2. 2019
2. Ukončení prací:	30. 3. 2019
3. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho část k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo nebo jeho ucelenou část i v tomto dřívějším termínu.
4. Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti. Za termíny dodávek subdodavatelů, které si objednatel zabezpečí sám, zhotovitel neodpovídá. V případě jejich pozdržení oproti harmonogramu, bude termín dokončení díla prodloužen o dny pozdržení. O případné objednatelem požadované vícepráce nad rámec předmětu smlouvy bude termín dokončení díla adekvátně prodloužen.
5. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za zpoždění nebo nedodržení jakékoli části této smlouvy, která jsou zapříčiněna náhodami či událostmi, jimž nelze přirozenou cestou zabránit, jako je například havárie, zásah vyšší moci, občanské nepokoje, epidemie, exploze, požár, povodeň, povstání, stávka, výluka, přírodní katastrofa či podobné těžkosti.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena rozpočtem, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu:

Cena za dílo bez DPH: 66.780,-- Kč
DPH 21% 0,-- Kč
Cena celkem zaokr: 66.780,-- Kč

 2. Cena je pevná, smluvní. Zhotovitel není plátcem DPH.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací a dodávek dle této smlouvy po celou dobu plnění.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli neprodleně po řádném provedení předmětu díla. Fakturace bude na základě soupisu provedených prací.
3. Splatnost faktury je stanovena na 10-ti dnů od jejího doručení objednateli.
4. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu dle termínů splatnosti, může s okamžitou platností zhotovitel dílo pozastavit, případně od smlouvy odstoupit.
6. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem bude provedeno odsouhlasení a zúčtování provedených prací a dodávek dle přiloženého rozpočtu a tento podíl prací a dodávek bude zhotoviteli v plné výši uhrazen.

VI.
Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli bezplatně prostory, které jsou však v řadě případů zatíženy právy třetích osob formou pronájmu hrobových míst.

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje:
a) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací
b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele
c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány a městským úřadem.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě umístění díla. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a ukončit je nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, nebránily tomu zásadní vady, zjištěné při přejímce.

2. Nesplní-li objednatel tuto svou povinnost vyplývající z bodu 1 článku VII smlouvy, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek nejpozději třetí den po výzvě a od tohoto data začíná běh záruční lhůty (event. záručních lhůt samostatně předávaných částí díla) a oprávnění zhotovitele fakturovat.

3. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.

4. V případě zjištění závažných vad při přejímacím řízení budou tyto reklamovány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Přejímacím řízení bude do odstranění závažných vad přerušeno a ukončeno po jejich odstranění.

VIII.
Záruka

Zhotovitel ručí za případné škody, vzniklé jeho činností na majetku hřbitovů nebo nájemců hrobových míst. Záruka počíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem a trvá 60 dnů.
2. Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci garantuje zhotovitel díla na své náklady a nebezpečí.

IX.
Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu. Smluvní strany obdrží po jednom výtisku.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 19. 2. 2019

V Olomouci dne: 20. 2. 2019

Za objednatele:	Za zhotovitele

…………………………………	…………………………….…

        Ing. Evžen Horáček Roman Přibyl
ředitel HmO, p.o.