SMLOUVA  O DÍLO č.13/2016 Pr

dle § 2586 zák. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Tato smlouva se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem:	Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9

Se sídlem:	    	Novovysočanská č.p. 505/8, Praha 9 - Vysočany

IČ:			61384941

DIČ:			CZ61384941

Zapsaný:		v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 140

Bankovní spojení:	CS a.s., č.ú. 2000911399/0800

Zastoupený:  		Mgr. Michaelou Žáčkovou, ředitelkou organizace

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:           			JEZL ELEKTRO s.r.o.

Se sídlem/místem podnikání : 	nám. Na Lužinách 1/157, 155 00 Praha 5

IČ:			27137210

DIČ:			CZ27137210

Zapsaný:		v Obchodním rejstříku, vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 99062

Bankovní spojení:  	KB, a.s., č.ú.35-6209010207/0100

Zastoupený:		Petrem Jezlem

(dále jen „zhotovitel“)

I.   Předmět smlouvy

1.  Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zajistit pro objednatele dodání a montáž nového elektroměrového rozvaděče PRE 3x160A, včetně přepojení objektu do nového rozvaděče a zrušení stávající trafostanice TS 7211.

2.  Součástí díla je předání revizních zpráv, vypracování a uzavření smluvní dokumentace po provedení úpravy (dokumentace skutečného provedení).

3.  Rozsah a kvalita díla musí odpovídat :

a) uvedené specifikaci

b) příslušným normám a předpisům platnými v době provádění díla,

c) podmínkám stanoveným touto smlouvou a právními předpisy

4.  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

5.  Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci a že je schopen dílo provést s odbornou péčí, řádně a včas.

6.  Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

II.   Doba a místo plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle specifikace a dohodnutého harmonogramu prací a dokončit jej nejpozději do 30.12.2016.

2.  Místem plnění je odběrné místo objednatele v objektu.

3.  Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle dne 21.11.2016.

4.  Objednatel převezme dílo, každý jednotlivý vchod, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předávané dílo žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, a to i  když tyto nebrání jeho užívání.

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí dokončeného díla, resp. každého jednotlivého vchodu. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy týkající se tohoto vchodu.   O převzetí bude pořízen písemný protokol, podepsaný osobami oprávněnými dle článku XI. této smlouvy.

6. Specifikace a podmínky činností související s  pracemi pro  přepojování jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1.   Celková cena díla se sjednává ve výši 101 589 Kč bez DPH, kdy částka 68 089 Kč je za dodání a montáž elektroměrového rozvaděče 3x160A a částka 33 500 Kč, je za zrušení stávající TS 7211.

2.  K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění; je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.  Podkladem pro konečnou fakturaci bude soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Tento soupis bude tvořit přílohu konečné faktury, ve které budou řádně uvedeny všechny poskytnuté zálohy.

4.  Splatnost konečné faktury je 14 dní od jejího prokazatelného doručení objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den kalendářního měsíce.

5.  Faktura je daňovým dokladem a musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti  zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.

6.  Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka připsána ve prospěch účtu zhotovitele.

7.  Jakékoliv vícepráce budou objednatelem uhrazeny pouze v případě, že objednatel provedení víceprací předem písemně odsouhlasil a byl mezi smluvními stranami sjednán písemný dodatek k této smlouvě. Cena může být snížena pouze po písemném souhlasu dodavatele formou sjednání písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem pro stanovení ceny víceprací  je cenový rozpočet.

IV.  Vlastnické právo  a nebezpečí škody

1.  Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení ceny stanovené dle článku III. této smlouvy.

2.  Nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele od okamžiku převzetí předmětu plnění. Do té doby nese veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci předmětu plnění zajišťovaných zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích zhotovitel.

V.   Povinnosti smluvních stran

1.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně  a včas podle této smlouvy.

2.  Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku. Případné škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy uhradí na svůj náklad zhotovitel.

3.  Při provádění díla podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům objednatele.

4.  Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu pouze se souhlasem objednatele.

5.  Zhotovitel je povinen hlásit objednateli omezení na přívodu elektrické energie do budovy objednatele z důvodů prací s předstihem 2 dnů, a to písemně formou e- mailu kontaktní osobě objednatele a současným vyvěšením tohoto sdělení na nástěnce v přízemí daného domu.

6.  Zhotovitel je povinen předat objednateli s předstihem seznam pracovníků, kde bude uvedeno jméno a příjmení zaměstnance a jeho zaměstnavatel, kteří se budou podílet na poskytování služeb podle této smlouvy, pro účely zajištění přístupu do objektu objednatele. Určení doby předstihu, konkrétní pracovní dobu a pohyb zaměstnanců provádějících dílo

v sídle objednatele je zhotovitel povinen předem domluvit s objednatelem, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy oprávněných osob uvedených v článku XI této smlouvy.

VI.  Subdodávky zhotovitele

1.  Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při realizaci této smlouvy výhradně prostřednictvím JEZL- ELEKTRO s.r.o. IČ.: 27137210, která je na základě smlouvy s PRE zmocněna k provádění těchto prací. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

2.  Použití jiného subdodavatele, než který je uveden v předchozím bodě, je závažným porušením této smlouvy.

3.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby vůči němu byli subdodavatelé vázáni ve stejném rozsahu, jako jsou podmínky této smlouvy. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za dílo vyplývající z této smlouvy poukazem na skutečnost, že práce prováděl subdodavatel.

VII.   Záruka, odpovědnost za vady a za škodu

1.  Zhotovitel odpovídá za to, že navržené řešení obsažené v nabídce z 31.3.2016 a dále realizované při plnění předmětu díla je vhodné, technicky proveditelné a že jeho provedení je v souladu s právními předpisy a příslušnými českými technickými normami a že řešení díla navrhl s přihlédnutím k účelu této smlouvy tak, aby jej bylo možno hospodárně provést.

2.  Zhotovitel se zavazuje, že dílo jako celek i každá jeho část, bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze –li některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít tyto vlastnosti po dobu 60 měsíců od okamžiku předání objednateli.

3.  Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky bezplatně odstranit veškeré vady, které se vyskytnou na díle, ve lhůtě: vady typu havárie (havárií se rozumí stav, který znemožní běžný provoz domácností, případně ohrožení obyvatel domu na životě a zdraví) do 3 hodin po nahlášení, ostatní vady do 3 dní  od doručení reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

4.  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech plnění, stanovených  touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

5.  V případě zjištění vady po předání a převzetí díla je objednatel povinen vady reklamovat ihned, nejpozději do 5 dnů  po jejich zjištění písemně na adresu zhotovitele, přičemž za písemnou formu se považuje i reklamace prostřednictvím e-mailu: petr@elektrojezl.cz. Reklamace musí obsahovat popis vady, zejména jak se vada projevuje.

6.  Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady,

které k tomu objednatel účelně vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností upozorní předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.

7.  Zhotovitel nenese odpovědnost za neprovedení nebo prodlení s plněním předmětu smlouvy v případě, kdy takové prodlení nebo neprovedení bylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále jestliže nelze rozumně předpokládat, že by překážku mohla předvídat při postupu s odbornou péčí. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pro účely této smlouvy považují zejména živelné pohromy, vyhlášení výjimečného stavu a podobné skutečnosti, jejichž působení nemohla žádná ze stran smlouvy ani při vynaložení veškerého úsilí odvrátit. V takovém případě  objednatel nebude od zhotovitele vyžadovat smluvní pokuty podle této smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

9.  Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 89/20/2 Sb. v platném znění.

VIII.   Smluvní pokuty

1.  V případě prodlení s provedením části díla oproti harmonogramu je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši až 0,01%  z ceny takové části díla za každý započatý den prodlení.

2.  Účastníci se dohodli, že pokud zhotovitel poruší některou z povinností týkající se ochrany informací a závazku mlčenlivosti, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou účastníci dohodli na částku ve výši 5.000,-Kč, (slovy: pěttisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

3.  Pokud zhotovitel bude provádět dílo podle této smlouvy prostřednictvím jiných subjektů, než byli subdodavatelé uvedení v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení, bez písemného souhlasu objednatele, uhradí za každý takový případ objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, (slovy: pěttisíc korun českých).

4.  Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti pokračovat v plnění ze smlouvy ani nahradit prokázanou škodu.

IX.  Výpověď

- Tuto smlouvu lze vypovědět, a to písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná plynout prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

X. Ochrana důvěrných informací

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými objednatelem za účelem splnění závazků Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými materiály.

2.  Za důvěrné materiály se pro účel této Smlouvy nepovažují:

a)  informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Zhotovitelem;

b)  informace, které Zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného zdroje než od objednatele.

3.  Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné materiály výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými materiály v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:

a)  zhotovitel zpřístupní důvěrné materiály osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy (např. subdodavatelům);

b)  zhotovitel zpřístupní důvěrné materiály s předchozím písemným souhlasem objednatele, jestliže tak stanoví obecně závazný právní předpis.

4.  V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných materiálů neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele.

5.  Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné materiály uložené v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit.

6.  Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

7.  Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své zaměstnance a subdodavatele podílejících se souhlasem objednatele na poskytování díla pro objednatele.

8. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy i po skončení  její  účinnosti, uveřejnit tuto smlouvu nebo její část.

XI.  Kontaktní osoby

Kontaktními osobami ve věci plnění dle této smlouvy jsou:

Za objednatele:

ing. Tomáš Nevrlý, vedoucí provozně-technického oddělení, tel. : 732 373 844

e-mail: nevrly@ssspraha9.cz

Za zhotovitele: Hynek Černý, jednatel, tel. 736 753 105

e-mail: hynek@elektrojezl.cz

XII. Závěrečná ustanovení

1.  Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.  Veškeré změny této smlouvy musí mít formu písemných, datovaných a číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzených podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.

3.  Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – cenová kalkulace, ze dne 10.2.2016 a 31.3.2016.

4.  Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá   ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

V Praze, dne: 	21.11.2016					V Praze, dne:	21.11.2016

Objednatel:							Zhotovitel:

Mgr. Michaela Žáčková, ředitelka			 	Hynek Černý, jednatel