|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** | |  |  |  |  |
| **Stavba:** | |  | | --- | | Stavební práce v areálu TS Vratislavice n.N. | |  |  |  |  |
| **Objekt:** | TS Vratislavice n.Nisou |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: ing P.Podlipný, p.Janíček | |  | Zpracoval: Bachtík | |  |
| Zhotovitel: TWB Liberec | |  | Datum: leden 2019 | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Kóje na posypový materiál :** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Úprava podloží pod zdivo – 45mb v šířce 40cm | m2 | 18,000 | 150,00 | 2 835,00 |
| 2 | Zhotovení základového prahu s ukotvením do podloží – 45mb v šířce 30cm tl 10cm | m3 | 1,500 | 4 800,00 | 7 560,00 |
| 3 | Zdivo ze ZB "30" vč betonové výplně a s proarmováním (3\*12m + 9m)\*3m | m2 | 135,000 | 1 180,00 | 167 265,00 |
| 4 | Montáž a demontáž lehkého stavebního lešení do 3m výšky | m2 | 135,000 | 60,00 | 8 505,00 |
| 5 | NUS pro akce středního rozsahu | % | 6,500 | 186 165,00 | 12 705,76 |
|  | **Celková cena bez DPH (21%)** |  |  |  | **198 870,76** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |