- Smlouva o dílo č. MUHO-SML/040/2019

uzavřená ve smyslu § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ondřejem Výborným

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Mgr. Ondřej Výborný

ve věcech technických	František Čapek

Ing. Oldřich Chlanda

Zhotovitel :		ABM stavby s.r.o.

Slunečná 237

533 72  Moravany

IČ       05274371

DIČ    CZ05274371

Číslo účtu –  27589211/0300

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních	Aneta Bakešová, Milan Bartko, jednatelé

ve věcech technických Aneta Bakešová, Milan Bartko, jednatelé

- Zapsán v obchodním rejstříku    Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37503

- Předmět díla

Demolice domu čp. 319, Vysokomýtská ul., Holice ( domek na hřbitově )

Rozsah předmětu díla je dán projektovou dokumentací s výkazem výměr z 12/2018 z projektové kanceláře Projekce Vrbický s.r.o. Projektová dokumentace  je  nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

Rozsah předmětu díla vymezený v tomto článku je závazný. Změna rozsahu předmětu díla je možná pouze na návrh objednatele.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv úpravy v předmětu plnění, učiněné po oboustranném projednání, které budou provedeny formou písemného dodatku ke smlouvě.

- Cena díla

3.1.	Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:

Cena bez DPH 			181.620,22  Kč

DPH 21%				  38.140,24  Kč

Cena díla celkem vč. DPH		219.760,46   Kč

Slovy :	    dvěstědevatenácttisícsedmsetšedesát korun českých, 46 haléřů

3.2.	Cena stanovená v této smlouvě je dohodnuta jako cena smluvní nejvýše přípustná, která může být překročena jen za podmínek výslovně stanovených v této smlouvě.

V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla a náklady se zajištěním dokladů potřebných pro řádné předání a převzetí předmětu díla.

3.3.	Případné vícepráce, jejich rozsah, cena, způsob úhrady a termín provedení budou vždy předmětem jednání smluvních stran, realizované písemným dodatkem k této smlouvě.

Případné po dohodě s objednatelem neprovedené práce (jejich rozsah, cena) je zhotovitel povinen odečíst z ceny díla a neúčtovat je v konečné faktuře.

- Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést  dílo v termínu:	do 30.3.2019

Termín zahájení díla :						27.2.2019

Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků :      30.3.2019

- Platební podmínky

5.1.	Záloha nebude poskytována

5.2.	Faktura bude vystavena po dokončení prací na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.3.	Splatnost faktury je 14 dnů od doručení objednateli

5.4.		Zhotovitel je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), pokud poskytuje plnění uvedené v § 92e ZDPH a je plátcem DPH.

- Smluvní pokuty

6.1.	Za nesplnění termínu předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků dle smlouvy o dílo  bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  za každý den prodlení.

Případná smluvní pokuta bude započtena na pohledávku zhotovitele za zhotovené dílo nebo jeho část a odečtena z faktury.

6.2.	Stanovením smluvní pokuty nezaniká objednateli právo na náhradu škody vzniklé nesplněním uzavřené smlouvy, a to ani škody nepřesahující smluvní pokutu.

6.3.	Při nedodržení termínu splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.4.		V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení, počínaje 10. dnem od uplatnění reklamace.  Reklamace je uplatněna písemnou formou doručenou zhotoviteli, přičemž písemná forma je splněna i prostřednictvím e-mailu.

6.5.     V případě porušení povinností zhotovitele stanovených v článcích 8. a 9.  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a den.

- Záruka

7.1.	Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruční dobu min. 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.

7.2.	Zhotovitel je povinen odstranit v záruční době všechny reklamované nedodělky a vady díla (dále jen „vady“) a nastoupit k odstraňování vad do 10 dnů po prokazatelném písemném oznámení objednatelem, tj. i e-mailem. V případě havarijního stavu zajistí zhotovitel nástup na odstranění vady ihned. Obě smluvní strany se dohodly, že nejpozději v den zahájení odstraňování vad bude pořízen zápis, ve kterém bude uvedena a popsána vada, jak se projevuje, další okolnosti s tím související a bude konstatováno, zda zhotovitel vadu uznává za oprávněnou nebo ji považuje za neoprávněnou. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady všechny vady, i ty, které neuznává. V tomto zápise bude rovněž dohodnuta maximální délka trvání odstraňování vady.

7.3.	V případě prodlení s odstraňováním vad dle tohoto článku z důvodu na straně zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl.6 odst. 6.4. této smlouvy.

7.4.	Neodstraní-li zhotovitel vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, případně pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady, resp. škody objednatele je zhotovitel povinen objednateli zaplatit, a to  nejpozději do 10 dnů od vyúčtování nákladů škod. Od uplatnění reklamace do protokolárního předání odstraněné vady se běh záruční doby přerušuje, záruční lhůta na dotčené části díla nebo podle povahy na celku díla se tedy prodlužuje o dobu odstraňování vady.

- Práva a povinnosti zhotovitele

8.1.	Realizace díla bude prováděna mimo za provozu městského hřbitova. Proto je nutné brát zřetel na hygieničnost, eliminovat vlivy hluku a prašnosti – čistota okolních hrobů a celého okolí, ochrana návštěvníků hřbitova.

Zhotovitel zajistí :

Mobilní oplocení kolem objektu bude vždy při přerušení nebo ukončení prací postaveno tak, aby znemožnilo případný vstup na staveniště třetím osobám.

Průjezd pro obyvatele sousedního objektu.

Odvoz suti a ostatních odpadů vozidly do celkové hmotnosti 7,5t – šířka vozidla nesmí poškodit živý plot po celé délce příjezdové cesty.

Vlastní WC a šatnu ( popř. smluvně WC na hřbitově s Technickými službami Holice )

Zabrání poškození okolních porostů včetně zeleně.

Podružné měření spotřeby vody a el. energie.

Při jakémkoliv poškození okolních prostor bude zhotovitel okamžitě kontaktovat pracovníky technických služeb – p. Myška – tel. 724 333 689, p. Dobrovolský – tel. 724 362 888.

8.2.	Zhotovitel nese zodpovědnost za škody na díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli, odpovídá za škody způsobené svou  stavební a jinou činností objednateli i třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že pro případné škodní události má sjednané příslušné pojištění. Místo plnění je v objektu objednatele.

8.3.	Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení díla, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti při práci a předpisů o požární ochraně, za sledování a dodržování kvality a termínu. Svoji povinnost provést dílo splní jeho řádným ukončením a písemným (protokolárním) předáním objednateli.

8.4.	Zhotovitel zodpovídá a zajistí vytyčení všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí a tyto včetně jejich ochranných pásem, bude respektovat v souladu se stanovisky a pokyny jejich správců a s příslušnými předpisy a platnými ČSN, dále zodpovídá za dopravní značení po celou dobu výstavby a bude akceptovat případné podmínky stavebního úřadu .

8.5.	Zhotovitel se zavazuje udržovat  přilehlé komunikace a všechny prostory dotčené stavbou v čistotě a po provedení díla přivést tyto prostory do uklizeného stavu. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8.6.	Zhotovitel si na svoje náklady zajistí :

- projednání staveništních odběrů energií a uzavření smluv s příslušnými správci a vlastníky rozvodných sítí

- odvoz a ekologickou likvidaci vzniklých odpadů – nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

- střežení staveniště

- projednání povolení případných záborů veřejných prostranství a zvláštního užívání komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., včetně stanovení a realizace dopravního značení po celou dobu realizace díla

8.7.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla určenými osobami (technický dozor objednatele):

František Čapek, Ing. Oldřich Chlanda

8.8.	Zakázka bude provedena a dokladována v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) přejímající evropské normy nebo jiné národní normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, dále stavební technická osvědčení (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky).

8.9.   Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností.

- Stavební deník

9.1.	Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, který bude v pracovní době přístupný zástupci objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.2.	Záznamy do stavebního deníku se provádějí denně a obsahují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a týkající se provádění díla, zejména časový postup prací apod. Mezi denními záznamy nesmějí být vynechána volná místa.

9.3.	Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiný opatření, apod. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí.

9.4.	Zápisem do stavebního deníku jsou zástupci objednatele a zhotovitele oprávněni dohodnout pouze takové změny v provádění prací a v použití materiálů, které neznamenají podstatnou odchylku od zadávací dokumentace a smlouvy samotné.

- Odevzdání díla

10.1.	Předání a převzetí díla bude provedeno jako jeden celek.

10.2.	Při předání díla předloží zhotovitel objednateli :

- doklady o ekologické likvidaci vzniklých odpadů

10.3.	Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v okamžiku, kdy byl podepsán zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel převezme dílo pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků nebo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, jejichž kategorizace jeho vad a nedodělků drobných je plně v kompetenci objednatele, který je tak v konsenzu se zhotovitelem výlučně oprávněn k hodnocení významu vad dodávky.

10.4.	Zápis o převzetí předmětu díla musí mít písemnou formu.

10.5.	Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, nebo nesplňuje normy a předpisy související.

10.6.	Nedokončené nebo vadné dílo není objednatel povinen převzít.

- Ostatní ujednání

11.1.		Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

11.3.	Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil PD a místní podmínky na staveništi a všechny nejasné okolnosti pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele.

11.4.	Při podpisu smlouvy předloží zhotovitel objednateli k nahlédnutí originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, jehož kopie tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.

11.5.	Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být řešeny písemně formou dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

11.6.	Tato smlouva bude sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

11.7.	Objednatel zajistí řádné zveřejnění smluv v Registru.

11.8.	Tato smlouva byla schválena Radou města Holice dne 28.1.2019, číslo usnesení 21.

- Přílohy: Položkový rozpočet

V Holicích dne					V Moravanech dne

Za objednatele :                                                       Za zhotovitele :

Mgr. Ondřej Výborný                              		Aneta Bakešová

starosta města  					jednatel