SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.Objednatel :

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

příspěvková organizace

sídlo:		Skořická 314, 338 43 Mirošov

IČ: 		483 79 808

DIČ: 		CZ48379808

bankovní spojení:		XXXXXXXXXX

číslo účtu: 		XXXXXXXXXX

zastoupený:  	XXXXXXXXXX – ředitelka

zástupce objednatele

pro věci technické: 	XXXXXXXXXX – vedoucí provozně-technického úseku

1.2.Dodavatel:

ATELIER U5 s.r.o.

sídlo:	Rolní 826, 339 01, Klatovy

e-mail:	XXXXXXXXXX

IČ: 	263 70 646

DIČ: 	CZ 263 70 646

číslo účtu: 	XXXXXXXXXX

zastoupený:  	XXXXXXXXXX

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.    Dodavatel se zavazuje pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci (projektová dokumentace pro provedení stavby)

a) Studie – pasportizace (podklady pro zpracování PBŘ)

b) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)

c) Výkaz výměr a srovnávací rozpočet

na akci:

„VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – KOUPELNY PAVILON E”

stavební úpravy (Koupelny a čistící místnosti E – část. II.NP, III.NP a IV.NP

a to za podmínek v této smlouvě uvedených

Název projektové dokumentace:

Rekonstrukce společných koupelen – Pavilon E (včetně přilehlých místností)

2.2. 		Projektové práce budou provedeny podle požadavku objednatele. Po tomto schváleném řešení nebude ke změnám ze strany objednatele přihlíženo, nebudou-li se týkat upozornění na rozpor dokumentace s platnými normami a předpisy, i když by změny měly vliv na přepracování již provedené projektové dokumentace. Jestliže bude objednatel na provedení změn trvat, bude mu účtováno zvlášť přepracování odpovídající části projektové dokumentace, pokud nepůjde o změny týkající uvedení dokumentace do souladu s platnými normami a předpisy. Pokud budou v průběhu zpracování projektu uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

2.3.		Dodavatel předá objednateli Projektovou dokumentaci pro provedení stavby v tištěné podobě (6 ks paré) a v elektronické podobě (soubory PDF a DWG)

2.4.  		Výkaz výměr předá zhotovitel objednateli v elektronické podobě (editovatelné) v programu Microsoft Excel

2.5.  		Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení a další výkony dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1.  Dodavatel zajistí projektovou dokumentaci dle  čl.2.1.

a) Studie – pasportizace (podklady pro zpracování PBŘ) do:		28.2.2019

b) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) do:		10.6.2019

c) Výkaz výměr a srovnávací rozpočet do:				10.6.2019

Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

4. CENA A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

4.1. Cena za předmět smlouvy dle čl.2.1. se sjednává dohodou jako cena smluvní (bez DPH):

- Studie – pasportizace (podklady pro zpracování PBŘ)	  8.000,-- Kč

- Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)	85.000,-- Kč

- Výkaz výměr a srovnávací rozpočet				15.000,-- Kč

Cena za předmět smlouvy celkem (bez DPH)		                         108.000,-- Kč

4.2.		Cena za dílo je stanovena v Kč bez DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; k ceně bude připočtena DPH v příslušné sazbě, kterou bude Objednatel povinen uhradit.

4.3.		Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná. Dodavatel není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.

4.4.		Překročení ceny je možné pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů, které se týkají výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.5.		Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury). Faktura musí být vystavena Dodavatelem a doručena Objednateli do 10 dnů od předání a převzetí díla a řádném podpisu předávacího protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran. Nedodržení jednotlivých položek v rámci fakturace může být důvodem pro vrácení faktury k přepracování.

4.6.		Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu Objednatele uvedeného v čl.I. Smlouvy.

4.7.		Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ

b) číslo dokladu

c) den vystavení, den splatnosti a den zdanitelného plnění

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být kupní cena uhrazena, konstantní a variabilní symbol

e) Cena - základ daně, DPH, částka vč. DPH

f) předmět díla

g) důvod účtování s odvoláním na Smlouvu

h) razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele

i) kopie předávacího protokolu.

4.8.		V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4.9.	Faktura bude uhrazena bezhotovostně bankovním převodem.

4.10.		Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení termínu dle čl.3.1. zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 600,00 Kč /šestset Kč/ za každý, i jeden započatý den prodlení.

4.11.	Objednatel se zavazuje k řádnému placení a k úhradě faktur se splatností 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. V případě pozdního placení se objednatel zavazuje uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 600,00 Kč /šestset Kč/   za každý, i jeden započatý den prodlení.

5. SOUČINNOST A POVINNOSTI OBJEDNATELE

5.1.		Objednatel předá dodavateli bez zbytečného odkladu kopii dokladů a rozhodnutí správních či jiných orgánů nebo institucí majících přímou souvislost s předmětem smlouvy, zejména se jedná o regulaci zástavby (ochranná pásma), případné požadavky správců sítí ( elektro, kanalizace, voda, plyn) – pokud jsou k dispozici.

5.2. 	Objednatel umožní dodavateli přístup do všech prostor stavby v souvislosti s předmětem smlouvy.

5.3.		Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, jejichž potřeba může vzniknout v průběhu plnění této smlouvy, které si dodavatel po objednavateli písemně vyžádá. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami.

5.4.	O předání předmětu smlouvy bude sepsán písemný zápis

5.5.	V případě zjištění nedodělků sjednají strany písemně lhůtu k jejich odstranění

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. 		Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že porušení jakýchkoli povinností jedné ze smluvních stran stanovených v této smlouvě, je porušením podstatným a zakládá právo druhé smluvní strany od smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva ruší od počátku s tím, že účastníku zůstává zachováno právo na zaplacení smluvní pokuty, na níž mu vznikl nárok podle této smlouvy do dne odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost uhradit druhé smluvní straně veškerou škodu, která jí vznikla v souvislosti s porušením povinnosti povinné strany.

6.2.		Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. Záruční lhůta je sjednána do řádné kolaudace stavby.

6.3.		Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost dodavatele poskytovat bezplatné odstranění vady. Dodavatel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.

6.4.		Za vady vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností nebo plynou ze skutečnosti, že vyhotovená projektová dokumentace neodpovídá platným předpisům a normám.

6.5.		Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a dodavatel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

6.6.		Uzavřením této smlouvy Dodavatel poskytuje k užití díla výhradní a neomezenou licenci (podlicence). Na základě poskytnuté licence (podlicence) pro užití autorského díla je objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla. Objednatel je oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti.

Objednatel je oprávněn i k jiným, než výše uvedeným způsobům užití díla, zejména je oprávněn podle něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít je jako podklad pro další použití.

6.7.		V případě předčasného přerušení projektových prací ze strany objednatele k němuž došlo bez zavinění dodavatele hradí objednatel dodavateli všechny prokazatelné a účelně vynaložené náklady s předmětem smlouvy související, které mu vzniknou do dne předčasného ukončení nebo přerušení prací. O projednání výše úhrady a dalších podmínek likvidace zjištěné rozpracovanosti bude před jejím vyúčtováním sepsán mezi dodavatelem a objednatelem zápis.

6.8.		Smluvní strany souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněna v Registru smluv. Smlouvu zveřejní Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.

6.9.		Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků, které podléhají souhlasu obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

6.10.		Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dodavatel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Mirošově: ……………….. 2019 				V Klatovech: …………………. 2019

………………………………..					…………………………………….

Objednatel:						           	Dodavatel:

Domov Harmonie, 						ATELIER U5 s.r.o.

centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.

XXXXXXXXXX               		              		XXXXXXXXXX

ředitelka   						          	jednatel