- DODATEK č.1

- ke smlouvě o dílo

- č. smlouvy objednatele : 1402/2018

č. smlouvy zhotovitele  : 11/2018

- Název díla :

- „VD Nechranice - měření polohy otevření segmentu pole č. 2 bezpečnostního přelivu“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

- Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora :

bankovní spojení :

číslo účtu :

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v .

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ing. Jan Procházka

Ječná 533/5, 500 03  Hradec Králové

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán na

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

- Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. III. smlouvy č.1402/2018  –  TERMÍN PLNĚNÍ.

Vzhledem k hydrologickým podmínkám, kdy není možné zaručit manipulaci a nastavení poloh segmentu v celém rozsahu, se zástupci obou smluvních stran dohodli, že  termín realizace bude prodloužen do 31.8.2019. V případě vhodných klimatických a hydrologických podmínek bude realizace provedena na základě výzvy od objednatele.

Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dodatku nenabude později.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1402/2018 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 1402/2018  je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne:			 		V Hradci Králové  dne:

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele