Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 90-2018-523101

„PD a AD pro stavbu Protierozní opatření a polní cesty 
v k.ú. Chudčice“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová

Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	brno.pk@spucr.cz, b.jakubcova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem						Ing. Tomáš Racek

Sídlo:							xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 679 22 Lipůvka

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Racek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:						697 09 734 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

V důsledku časové náročnosti procesu zajištění pravomocného stavebního povolení                     u příslušného stavebního úřadu, které nelze ze strany zhotovitele ovlivnit, vyhověl objednatel žádosti zhotovitele o posun termínu protokolárního předání pravomocného stavebního povolení z původně stanoveného termínu 28. 2. 2019 na nový termín 30.6.2019.

Zastupitelstvo Obce Chudčice schválilo smlouvu o právu provést stavbu dne 12.12.2018, po podpisu stavebníka byla dne 2.1.2019 podána žádost o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad. Dne 4.2.2019 vydal stavební úřad oznámení o zahájení stavebního řízení.

Na základě výše uvedených skutečností a dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 90-2018-523101:

Termín plnění

- 3.1.  	Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

- Protokolární předání pravomocného stavebního povolení :		30.6.2019

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 90-2018-523101  zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 90-2018-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 90-2018-523101 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl podepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho své podpisy.

| V Brně dne 27.2.2019 | V Brně dne 27.2.2019 |
| --- | --- |
| ………………………………………… | …………………………………………… |
| Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkovéh úřadu pro Jihomoravský kraj objednatel | Ing. Tomáš Racek zhotovitel |