Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. 1452/OSR/2016 ze dne 10.10.2016, uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů na akci:

„Masarykovo náměstí 61/18, Jihlava – PD na rekonstrukci domu“

I. SMLUVNÍ  STRANY

I.1. Objednatel :   Statutární  město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený Mgr. Petrem Laštovičkou - náměstkem primátorky

IČO : 002 86 010

DIČ : CZ 002 86 010

I.2. Zhotovitel :   FORTIS spol. s r.o., Husova 1653/46, 586 01 Jihlava

zastoupený Dr. Ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem

IČO : 181 98 414

DIČ : CZ 181 98 414

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně

Číslo spisu: oddíl C, vložka 1761

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.3. Ve smluvních věcech jedná

za objednatele:  Mgr. Petr Laštovička – náměstek primátorky

za zhotovitele:  Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček

Kontaktní osoby ve věcech technických

za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí oddělení BO OSR

xxxxxxxxxxxxxxxxx – technik bytového oddělení

za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy:

II.  PŘEDMĚT  DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v termínech plnění a změna ceny díla dle smlouvy o dílo ev. č. 1452/OSR/2016 ze dne 10.10.2016, ve znění dodatku č. 1, ev. č. 1452/OSR/2016/1 ze dne 16.5.2018

III.  V článku  III. TERMÍNY PLNĚNÍ  se mění článek III. 1. v tomto znění :

III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

- zahájení prací:				ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo,

- lhůta předložení konceptu studie	do 30 dnů od termínu zahájení prací,

- lhůta dokončení studie		            do 30 dnů po odsouhlasení konceptu studie,

- lhůta doložení dalších 2 návrhů dle bodu II.7

do 31.5.2018,

- lhůta dokončení PD pro stavební povolení včetně podání žádosti o jeho / jejich vydání

do 120 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.2

- lhůta dokončení PD pro provedení stavby

do 90 dnů od nabytí právní moci staveb. povolení,

- autorský dozor:				 vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci III.1. nevylučují možnost dřívějšího plnění zakázky.

IV.	V článku  IV. CENA ZA DÍLO se mění článek IV.1. následovně :

Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 13.9.2016, 16.3.2018 a nabídkou ze dne 17.1.2019. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti, nutné ke splnění předmětu díla dle tohoto návrhu SOD.

Cena činí :

Cena dle SoD a Dodatku č. 1                                                          928.000 Kč

Cena dle Dodatku č. 2

- projektová dokumentace pro stavební povolení

včetně inženýrské činnosti a průzkumů			          115.000 Kč

- projektová dokumentace pro provádění stavby		            87.360 Kč

- autorský dozor							25.480 Kč

Celková cena Dodatku č.2					          227.840 Kč

CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH DLE SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

1. 155.840 Kč

/slovy:  jeden milion jedno sto padesát pět tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých bez DPH/.

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

V.     Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI.  Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součásti smlouvy o dílo ev. č. 1452/OSR/2016 ze dne 10.10.2016, ve znění Dodatku č. 1, ev. č. 1452/OSR/2016/1 ze dne 16.5.2018. Je          vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s právními předpisy.

Tento Dodatek č. 2  nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, není-li ve smlouvě stanovena účinnost pozdější.

V Jihlavě dne: 22.2.2019				V Jihlavě dne: 27.2.2019

…………………………………………………..		……………………………………………………

objednatel (podpis oprávněné osoby):		zhotovitel (podpis oprávněné osoby):

Mgr. Petr Laštovička – náměstek primátorky	Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček

jednatel a výkonný ředitel