**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA - předsedou představenstva a Martinem Hermanem - místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: ASYS IJD, spol. s r.o.**

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 5387

Se sídlem:Heverova 249, 280 02 Kolín 4

IČ: 43090524

DIČ: CZ43090524

Zastoupený: Ing. Janem Dufkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitel a Objednatel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky zadané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení nazvané „Modernizace komunikační infrastruktury ON Kolín – optická kabeláž, switche“ (dále jen „**veřejná** **zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem „Vstupní portál zaměstnance a zjištění dostupnosti a bezpečnosti ICT ON Kolín.“, s registračním číslem: CZ.06.3.05/0.0/0.0./16\_044/0005133, v rámci Výzvy č. 28., SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II.

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele práce a uskutečnit dodávky zařízení pro akci „Modernizace komunikační infrastruktury ON Kolín – optická kabeláž, switche“ spočívající v dodávce, montáži a instalaci optické kabeláže a hlavních switchů s 10 Gb moduly. Rozsah prací a dodávek (vč. montáže) zařízení je určen přílohou č. 2 Technickou specifikací díla a zadávací dokumentací veřejné zakázky (mj. přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky „Mapa – optická kabeláž“), přičemž tyto práce, dodávky a další plnění budou dále označovány také jen jako „**předmět plnění**“ nebo „**Dílo**“ a veškeré technologické části Díla budou dále označovány také jako „**Zařízení**“. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci pouze orientační předpokládané délky optických kabelů a dále Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že měl možnost před podáním nabídky v rámci prohlídky místa provádění díla zjistit veškeré přesné údaje o rozsahu požadovaného plnění a potřebného způsobu realizace Díla a že se s nimi před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy plně seznámil a jsou mu známy všechny nezbytné informace pro provedení Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že si s odbornou péčí prostudoval a prohlédl též objekty (stavby), v nichž má být Dílo provedeno, jakož i trasy vedení optických kabelů, které jsou předmětem Díla, a dále prohlašuje, že při podání nabídky, zpracování kalkulací ceny a před podpisem této smlouvy přihlédl ke všem zjištěným skutečnostem. Zhotovitel dále prohlašuje, že vzal na vědomí, že Předmět Díla je stavbou sloužící k provozu zdravotnického zařízení a že veškeré práce nezbytné k provedení Díla musí být a budou provedeny za provozu zdravotnického zařízení a vždy tak, aby provoz zdravotnického zařízení nebyl narušen a aby provádění Díla neúnosně nerušilo a neobtěžovalo provoz zdravotnického zařízení a pacienty, a to již při kalkulaci své nabídky. Zhotovitel je povinen obstarat, zajistit a provést na své náklady vše, co je nutné k provedení Díla.
3. Součástí předmětu plnění je dodávka kompletního příslušenství včetně montáže, potřebné stavební práce a činnosti, dodávka nezbytných materiálů, včetně zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu.
4. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen provést Dílo výhradně prostřednictvím odborně vyškoleného technika/techniků.
6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem všech součástí dodávaného Díla, že na Díle ani jeho částech neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy neomezeně disponovat a bez dalšího převést vlastnická i užívací práva na Objednatele.
7. Zhotovitel prohlašuje, že veškerý software, který bude dodán v rámci Díla spolu s hardwarovými částmi Díla je poskytován Objednateli v souladu s příslušnými licenčními ujednáními, není tím porušováno právo duševního vlastnictví žádné osoby a Objednatel bude oprávněn tento software užívat bez omezení v souvislosti s provozem dodaných hardwarových částí Díla.
8. Objednatel se zavazuje bezvadné Dílo splňující veškeré parametry dané touto smlouvou převzít a zaplatit Zhotoviteli níže uvedenou cenu za provedení Díla.
9. **Cena Díla**
10. Cena za provedení Díla dle této smlouvy Zhotovitelem je sjednána v souladu s cenou, kterou Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále také jen jako „Cena“). Podrobná cenová nabídka Zhotovitele tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
11. Celková cena činí: **1 518 684,- Kč bez DPH**, tj. **1 732 872,- Kč vč. 21% DPH**. Kabeláž je fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti.
12. Celková Cena včetně DPH je sjednána jako závazná, konečná, zahrnující veškeré související náklady pro řádné zhotovení a předání díla objednateli a je účastníky sjednána jako nejvýše přípustná. Celková cena včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
13. V celkové Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu plnění dle této smlouvy, a to zejména (bez omezení) materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na zřízení a likvidaci zařízení staveniště a záboru veřejného prostranství, náklady na dočasné připojení elektřiny, telefonu, vody, kanalizace a staveništní odběry médií až do dokončení Díla, trvalou ostrahu staveniště, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, dokumentaci skutečného provedení, dokumentaci stavu okolních prostor, režii Zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací Díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu včetně nákladů na zajištění měření jejich spotřeby Zhotovitelem, zajištění opatření pro dosažení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, ochranu před povětrnostními vlivy, ochranného zastřešení, dočasného vytápění, vysoušení Díla nebo práce ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení či jinou likvidaci odpadů, odvodnění, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení této Smlouvy či jiných právních povinností, a dále instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků Objednatele a obsluhujícího personálu, potřebné doklady k dodanému zařízení, vstupní validace, provedení zkušebního provozu, záruční servis, úplata za software dodaný současně s hardwarovými částmi Zařízení a případný update software; to vše po dobu záruční doby bez povinnosti Objednatele platit jakékoliv platby či poplatky nad rámec sjednané celkové ceny.
14. **Platební podmínky**
15. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem za podmínek sjednaných v této smlouvě po protokolárním předání a převzetí Díla Objednatelem. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí **třicet (30) dnů** od jejího prokazatelného doručení Objednateli.
16. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a dále následující text: „*Tento projekt* „*Vstupní portál zaměstnance a zjištění dostupnosti a bezpečnosti ICT ON Kolín“ registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0./16\_044/0005133 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj ČR.“*
17. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti či přílohy vyžadované příslušnou zákonnou úpravou či touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat doručenou fakturu bez provedení úhrady ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění popř. opravě, aniž se tak dostane do prodlení s placením. Důvody vrácení daňového dokladu (faktury) sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit, doplnit nebo vystavit nový. Lhůta splatnosti pak počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
18. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
19. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy Objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem daně ve smyslu Zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a zahájení takového řízení ZhotoviteIi nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že Zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně, a pokud to bude Objednatel požadovat, uzavře s ním dodatek k této Smlouvě. Obsahem takového dodatku bude nastavení postupů předjímaných § 109a Zákona o DPH či sjednání práva Objednatele zadržet částku odpovídající výši zdanitelného plnění do doby splnění daňové povinnosti Zhotovitelem. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem má Objednatel právo jednat dle § 109a Zákona o DPH a uhradit správci daně daň za Zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků Objednatele dle této Smlouvy. Dále má Objednatel právo na náhradu vzniklé újmy a případně i právo Objednatel od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě Objednateli vznikne povinnost zaplatit Zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného Daňového dokladu jenom v případě, že Zhotovitel objektivně prokáže její zaplacení svému správci daně. Pokud Zhotovitel je nebo se stane tzv. nespolehlivým plátcem dle §106a Zákona o DPH, má Objednatel také právo uhradit daňový doklad o 10 pracovních dní později, než je jeho splatnost jinak stanovená touto smlouvou.
20. **Termín plnění**
21. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla bez odkladu po podpisu této smlouvy (nejpozději do pěti pracovních dnů) a zavazuje se provést a dokončit Dílo a předat je Objednateli dle podmínek sjednaných v článku V. a článku VIII. této smlouvy nejpozději **do dvanácti (12) týdnů** od uzavření této smlouvy.
22. Pro odstranění pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2605 a § 2628 OZ na smluvní vztah založený touto smlouvou a stanoví, že závazek Zhotovitele dle této smlouvy bude splněn po splnění podmínek uvedených v článku VIII. odst. 3 této Smlouvy.
23. Závazný časový harmonogram postupu stavebních prací (provádění Díla) v podrobnosti na týdny tvoří přílohu č. 5 této smlouvy [Pozn. VYTVOŘÍ ÚČASTNÍK].
24. Objednatel si vyhrazuje z důležitých provozních důvodů právo na posunutí termínu provedení Díla z důvodů na jeho straně. Zhotoviteli z takového posunu termínu nevyplývá žádné právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
25. **Provedení Díla**
26. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené Dílo bude mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě a jejích přílohách, právních předpisech, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v technických normách, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a obchodním zvyklostem.
27. Dílo bude provedeno a předáno v sídle Objednatele (areál nemocnice na adrese Žižkova 146, 280 02 Kolín III), a to v místech určených přílohou č. 2 Technickou specifikací díla a zadávací dokumentací veřejné zakázky zejména přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky „Mapa – optická kabeláž“ (dále jen jako „místo provedení díla“). Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy prohlédl místo provedení díla včetně všech dotčených stavebních objektů a tras a že místo provedení díla je vhodné bez dalšího pro provedení Díla.
28. Zhotovitel dále zajistí, aby všichni pracovníci před jejich nástupem na staveniště byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO pro jimi plánované pracovní činnosti vykonávané v rámci Díla a byli seznámeni s riziky a návrhy opatření na jejich odvrácení v souladu se zákony 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k provádění Díla.
29. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v místě provedení díla po celou dobu do předání Díla Objednateli odpovídá Zhotovitel a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se na místě provedení díla byly vybaveny stanovenými ochrannými pomůckami a tyto řádně používaly a dále zajistí, aby v rámci staveniště ze strany jeho subdodavatelů používané stroje, nástroje a další pracovní prostředky byly v řádném technickém stavu, zrevidované a používány v souladu s návody jejich výrobců. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu staveniště, zejména důsledné, soustavné a prokazatelné dodržování příslušných platných předpisů o a ekologie a odpovídá za škody případně vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný příkaz k odstranění nedostatků ve stanoveném termínu a kvalitě nebo rozsahu, a pokud nebudou tyto v odpovídající stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn rozhodnout o neprodleném přerušení prací na Díle do doby jejich prokazatelného odstranění, nebo nechat nedostatky odstranit na náklady Zhotovitele. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění. V případě zajištění odstranění nedostatků Objednatelem má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli přirážku ve výši 20% z ceny nákladů na odstranění nedostatků. Ostatní nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy tím nejsou dotčeny.
30. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly mají zástupci Objednatele kdykoliv přístup na místo provedení Díla. Zástupce Objednatele je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od Smlouvy. V případě zajištění odstranění vad Objednatelem má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli přirážku ve výši 20% z ceny odstraněné vady. Ostatní nároky Objednatele vyplývající z této smlouvy tím nejsou dotčeny či omezeny.
31. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele ke kontrole Prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny předem. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami, případně nezbytnými pro řádnost zhotovení Díla jako funkčního celku. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté části Díla vykazují vady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím a s opravou vad. V  opačném případě hradí skutečné náklady spojené s odkrytím Objednatel, a to ve výši v místě a čase obvyklé.
32. Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality Díla jsou za závazná považována veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování Díla.
33. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli do tří (3) dnů od podpisu této smlouvy, jaké vybavení je nutné pro instalaci zařízení mít připravené v místě provádění Díla a jaký způsob součinnosti Zhotovitel od Objednatele očekává pro provedení Díla, k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži zaměstnanců Objednateli dle pokynů Zhotovitele.
34. V souladu s § 2624 OZ veškeré nebezpečí škody na Díle, jiném majetku Objednatele a majetku třetích osob nese Zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednatelem. Objednatel je vlastníkem všech zabudovaných částí Díla, všech zaplacených materiálů a zaplacených nezabudovaných částí Díla a to od počátku. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu Díla po celou dobu jeho provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na místo provedení Díla.
35. **Poddodavatelé Zhotovitele**
36. Zhotovitel se zavazuje při poskytování předmětu plnění využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje příloha č. 3 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
37. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v Zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli dodávky nebo služby, na jejíchž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným dodávkám či službám námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému poskytování předmětu plnění a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
38. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku Zhotovitelem opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy.
39. **Realizační tým**
40. Zhotovitel se zavazuje, že realizaci Díla dle této smlouvy bude na straně Zhotovitele zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy, popř. tým, jehož složení bude změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „Realizační tým“).
41. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle přílohy č. 4 smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem, nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v Zadávacím řízení.
42. Jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně pět (5) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje.
43. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených v odst. 1 až 3 tohoto článku.
44. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku Zhotovitelem opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy.
45. **Předání a převzetí Díla**
46. Zhotovitel bude předem informovat Objednatele o přesném termínu předání dokončeného Díla, a to písemně tak, aby zpráva o zamýšleném termínu předání dokončeného Díla byla doručena Objednateli nejméně pět (5) kalendářních dnů před oznamovaným termínem předání Díla.
47. Současně se zprávou o zamýšleném termínu předání dokončeného Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli nezbytné doklady, zejména:
* projekt (dokumentaci) skutečného provedení Díla,
* zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích,
* ostatní doklady potřebné pro řádné provozování *Díla*, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a této smlouvy (případně uvést soupis dalších předkládaných dokladů),
* doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla,
* nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla (záruční listy, návody k obsluze, prohlášení o shodě či prohlášení o vlastnostech, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, doklady o zaškolení obsluhy, apod.),
* doklad o likvidaci obalů a odpadu a
* protokol o instruktáži obsluhy.
1. Dílo se bude považovat podle této smlouvy za způsobilé k předání, pokud:
* Dílo je dokončené bez jakýchkoliv vad a nedodělků včetně příslušné dokumentace,
* zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, provedena vstupní validace,
* byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků Objednatele a obsluhujícího personálu.

O předání Díla bude sepsán předávací protokol potvrzující předání Díla bez vad a nedodělků dle podmínek této smlouvy, jehož náležitosti jsou uvedeny dále v odst. 5 tohoto článku. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel také není povinen převzít Dílo či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky a požadavky Objednatele dle této smlouvy.

1. Zhotovitel přijímá bezpodmínečnou odpovědnost za to, že v rámci provádění Díla dle této Smlouvy nepoužije žádný zdraví škodlivý, nebezpečný nebo nevhodný (neschválený) materiál, o kterém je tato skutečnost známa ke dni jeho zamýšleného použití pro zhotovení Díla a ani nezvolil technologický či technický postup při realizaci Díla v budoucnu způsobující ohrožení majetku či zdraví.
2. Po provedení Díla vystaví Zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat alespoň níže uvedené náležitosti a který po předání Díla podepíší obě smluvní strany:
3. označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
4. název a sídlo Zhotovitele a Objednatele,
5. číslo této smlouvy,
6. označení dodaného a nedodaného Díla (zařízení) a vč. množství a výrobního čísla,
7. datum předání Díla, instalace a instruktáže personálu,
8. stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
9. jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí Díla.
10. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné moci, interním předpisem apod. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí Díla.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo provádění Díla a uvést je do náležitého stavu nejpozději ke dni předání dokončeného Díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, nedohodnou-li se strany jinak.
12. Projekt skutečného provedení Díla obsahující zapracované veškeré změny odsouhlasené Objednatelem spolu se všemi dalšími doklady předá Zhotovitel Objednateli ve dvou vyhotoveních v písemné podoby a na jedenkrát na CD-ROM.
13. **Záruční podmínky**
14. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (zařízení) spočívající v tom, že Dílo (zařízení), jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu bez vad a způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti bez jakéhokoliv funkčního či uživatelského omezení.
15. Záruční doba se sjednává v délce minimálně 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem popřípadě záruční doba delší, která je v záručních listech jednotlivých zařízení uvedena jako delší záruční doba poskytovaná výrobci těchto zařízení.
16. Zjištěné vady Objednatel uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele. V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vad, specifikaci jejich projevu a způsob jakým je požaduje odstranit. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
17. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zahájit do 24 hodin od oznámení reklamace a ukončit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin ode dne oznámení reklamace Objednatelem. Pokud v důsledku výskytu záruční vady na zařízení, kterou se Zhotoviteli nepodaří odstranit do stanovené doby 48 hodin od nahlášení vady (např. při nemožnosti zajištění včasné dodávky náhradních dílů), nebude Objednatel moci zařízení nadále užívat, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele poskytnout popř. zajistit poskytnutí Objednateli formou bezúplatné výpůjčky do užívání náhradní zařízení popř. část zařízení se stejnými parametry na dobu do provedení záruční opravy vadného zařízení, a to nejpozději druhý den po doručení výzvy Objednatele, přičemž v takovém případě veškeré náklady související s poskytnutím i vrácením náhradního zařízení ponese Zhotovitel. Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude znaleckým posudkem uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Zhotovitel se zavazuje bezvýhradně řídit závěry tohoto Znaleckého posudku.
18. Zhotovitel bude po celou záruční dobu provádět bezplatně také záruční servis, který bude obsahovat upgrade firmware a software, a to nejméně 1x měsíčně. Zhotovitel je povinen otestovat nové verze firmware a software před samotnou instalací, a to nejméně 1x měsíčně, to vše po celou dobu záruky bez povinnosti Objednatele platit Zhotoviteli jakékoliv poplatky nebo jiné platby či náklady nad rámec sjednané celkové ceny uvedené v této smlouvě.
19. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad, včetně případných nákladů na právní či jiné služby.
20. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení Objednatelem nebo nepovolanou osobou. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno Zhotovitelem na základě dohody smluvních stran a za úplatu v cenách obvyklých v termínech uvedených v odst. 4. tohoto článku.
21. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má Objednatel dle své volby právo na odstranění vady dodáním nového zařízení, popř. jeho části bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
22. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit sám nebo nechat odstranit na náklady Zhotovitele a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad s přirážkou ve výši 20% z ceny nákladů na odstranění vad, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele. Tento postup nebude mít vliv na trvání práva ze záruky za jakost za ostatní části Díla. V případě, že Zhotovitel náklady vynaložené na odstranění vad vč. sjednané přirážky v uvedeném termínu Objednateli neuhradí, je Objednatel na základě této dohody smluvních stran oprávněn použít k úhradě svého nároku zádržné, nebo bankovní záruku vystavenou dle této Smlouvy.
23. **Odstoupení od smlouvy**
24. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy bude tato Smlouva ukončena dnem doručení platného písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
25. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
26. Objednatel je tak oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v těchto případech:
27. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla z důvodů neležících na straně Objednatele, které je delší než 15 dnů; nebo
28. Zhotovitel bez přiměřeného důvodu nezahájil provádění Díla ve stanoveném termínu; nebo Zhotovitel neplní závazný časový harmonogram postupu stavebních prací (provádění Díla) dle přílohy č. 5 této Smlouvy; nebo
29. Objednatel se z jakéhokoli důvodu rozhodne zastavit práci na Díle nebo jeho části; nebo
30. Zhotovitel na sebe podal dobrovolný insolvenční návrh nebo na likvidaci nebo byl insolvenční návrh nebo na likvidaci společnosti Zhotovitele podán jinou osobou a tento návrh není zcela zjevně bezdůvodný; nebo
31. Zhotovitel převede jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele; nebo
32. Objednatele nebude moci užívat Dílo nebo Zařízení během záruční doby užívat po dobu delší 15 kalendářních dnů; nebo
33. Ukáže-li se jako nepravdivé prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo nebo Zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady nebo se jako nepravdivé ukáže jiné prohlášení Zhotovitele uvedené v této smlouvě; nebo
34. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené touto smlouvou neodstraní vady uplatněné v průběhu záruční doby nebo se ukáže, že Dílo či Zařízení má neodstranitelné vady; nebo
35. Zhotovitel nepředloží doklad o pojištění dle článku XI. odst. 3 této smlouvy; nebo
36. V případě pravomocného odsouzení Zhotovitele, člena jeho statutárního orgánu nebo skutečného majitele ve smyslu § 104 odst. 2 ZZVZ pro některý z trestných činů uvedených v příloze č. 3 k ZZVZ.
37. Odstoupení od této smlouvy o dílo musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, a musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této smlouvy o dílo neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen převzít zařízení v sídle Objednatele a na vlastní náklady provést jeho demontáž a uhradit související přepravní náklady.
38. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, včetně jakýchkoliv dalších ustanovení sankční a odpovědnostní povahy a ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva, včetně volby místní příslušnosti soudu.
39. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele bude mít Zhotovitel právo na zaplacení pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného Zhotovitelem, jež bude bez vad a pro Objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá hodnota bezvadného využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel na náklady Zhotovitele. Náklady na zpracování znaleckého posudku je pak Objednatel oprávněn započísti oproti ceně, jež má být doplacena Zhotoviteli. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo Objednatel dokončit Dílo dle své úvahy prostřednictvím jiného dodavatele - zhotovitele.
40. **Odpovědnost za škodu**
41. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši újmu, která Objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy či plynoucí z právních předpisů.
42. Zhotovitel uhradí Objednateli veškeré náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
43. Zhotovitel se zavazuje mít na realizaci této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně jeden milion Kč (1.000.000,- Kč)a tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti nejméně do doby řádně předání Díla Objednateli. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Zhotovitel doručí Objednateli doklad o existenci pojištění do 5 dnů od podpisu této Smlouvy. Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny v plné výši Zhotovitelem.
44. **Sankce**
45. Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy (tj. s předáním dokončeného Díla), se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla včetně DPH uvedené v článku II této Smlouvy, a to za každý byť i započatý den prodlení.
46. V případě, že Zhotovitel nevyklidí místo provádění díla řádně a včas ke dni předání a převzetí Díla, vyjma dohodnuté části Staveniště nezbytně nutné pro součinnost Zhotovitele při odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení.
47. V případě, že Zhotovitel nedodrží nástupní termín na opravu záruční vady, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny včetně DPH uvedené v článku II této smlouvy za každých započatých 24 hodin prodlení.
48. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době ve sjednané termínu, pro případ že nedojde v tomto termínu k poskytnutí a instalaci náhradního zařízení (nebo jeho příslušné části), ačkoliv o jeho výpůjčku Objednatel řádně požádal, se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny Díla včetně DPH uvedené v článku II této Smlouvy, minimálně však 5 000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení s odstraněním jakékoli reklamované vady, tedy za každou jednotlivou reklamovanou vadu zvlášť.
49. V případě porušení povinností dle článku VI. odst. 1 až 2 nebo povinností dle článku VII odst. 1 až 4 této smlouvy Zhotovitelem má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení.
50. Smluvní pokuta pro případ zjištění nepořádku v místě provádění Díla a jeho okolí zjevně ohrožujícího bezpečnosti práci na něm se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý prokazatelný případ.
51. Účastníci této smlouvy si sjednávají právo Objednatel zvolit, zda smluvní pokuty započte na cenu Díla nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu), nebo zda vystaví Zhotoviteli samostatnou fakturu na úhradu těchto pohledávek vůči Zhotoviteli.
52. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě doručené faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
53. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena Díla včetně DPH.
54. Účastníci této smlouvy si sjednali, že vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Vznikem smluvních pokut není nijak dotčeno právo Objednatele ze záruky za jakost Díla vůči Zhotoviteli.
55. **Doručování a kontaktní osoby**
56. Styk mezi smluvními stranami bude zásadně písemný a sdělení budou osobně doručena nebo zaslána doporučeným dopisem. Korespondence zasílaná e-mailem bude mít pouze organizační a informační povahu a nemohou jí být měněna práva a povinnosti dle této smlouvy. Adresy Zhotovitele a Objednatele jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas prokazatelně zasláno druhé straně.
57. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem Objednatele je pro účely této smlouvy určen
58. Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen
59. **Závěrečná ustanovení**
60. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
61. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR,ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnou jim při provádění kontroly součinnost.
62. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2029, nevyplývá-li z právních předpisů lhůta delší. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
63. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR,ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnou jim při provádění kontroly součinnost.
64. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
65. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
66. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
67. Účastníci této smlouvy využívají možnosti daného ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně Objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně pro případ příslušnosti okresního soudu nebo Krajského soudu v Praze pro případ příslušnosti krajského soudu, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
68. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
69. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
70. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a podmínky a obsah uzavřeného smluvního vztahu. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto Smlouvou souvisejících. Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by Zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost Objednateli bez odkladu, nejdéle však do sedmi dnů od uzavření smlouvy, písemně upozornit, a současně Objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen žádosti Zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.
71. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o veškerých informacích, které o sobě navzájem získaly v průběhu plnění předmětu smlouvy a které nejsou veřejně přístupné nebo je pokládají za důvěrné. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto bodu se považují veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny nebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Toto ujednání v případě, že se informace stanou všeobecně známými.
72. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
73. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
74. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, což stvrzují svým podpisem.
75. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
* Příloha č. 1 – Cenová nabídka předmětu plnění [Pozn. VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
* Příloha č. 2 – Technická specifikace Díla [Pozn. VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
* Příloha č. 3 – Seznam Poddodavatelů [Pozn. VYTVOŘÍ ÚČASTNÍK]
* Příloha č. 4 – Realizační tým [Pozn. VYTVOŘÍ ÚČASTNÍK]
* Příloha č. 5 - Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny [Pozn. VYTVOŘÍ ÚČASTNÍK]
* Příloha č. 6 - Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu (kopie)

|  |  |
| --- | --- |
| V ………… dne ………………………**Objednatel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,** **Nemocnice Středočeského kraje****MUDr. Petr Chudomel, MBA****předseda představenstva**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,** **Nemocnice Středočeského kraje****Martin Herman****místopředseda představenstva** | V Kolíně dne 1.8.2018**Zhotovitel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***ASYS IJD, spol. s r.o.*****Ing. Jan Dufek****jednatel** |