Příloha č. 2

# Rekapitulace změn při realizaci stavby :

Stavební úpravy panelového domu Trlicova 1783/10, Nový Jičín – 2.etapa

Po dohodě projektanta, investora a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

- dešťová kanalizace a svody 		 			                     - 17.010,49 Kč

- balkony - omítky, dlažby, nátěr fasády a zámečnické konstrukce 	        + 63.257,10 Kč

změny celkem bez DPH 			          				        + 46.246,61 Kč

cena dle SoD bez DPH 			          				      + 894.989,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH		          				         941.235,61 Kč

DPH 15% 					                                                        141.185,34 Kč

cena dle dodatku č. 1 vč. DPH 15%	                                                     1.082.420,95 Kč