DODATEK

k  SMLOUVĚ  na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ze dne 3. 1. 2019 

k dílu „Rozšíření a modernizaci prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“
                                                    Smluvní strany

1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

se sídlem:                      Ukrajinská 1535/19, Ostrava-Poruba 708 00


zastoupen:                       Mgr. Janou Heřmanovou, ředitelkou školy

IČO:                             64628159


DIČ:

bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
90535761/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka školy, mobil: 728 996 215, e‑mail: jana.hermanova@specialniskola.cz,

Mgr. Petr Musálek, zástupce ředitelky školy, mobil: 730 143 195, e‑mail: petr.musalek@specialniskola.cz,

 Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel.: 595 622 668, 733 166 719, e‑mail: martin.jaluvka@msk.cz
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Obchodní firma         
  PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
se sídlem:
Opavská 6230/29a, 708 00  Ostrava-Poruba
zastoupena:
Ing. arch. Davidem Kotkem - jednatelem
IČO:
27787443
DIČ:
CZ27787443
bankovní spojení:
RaiffeisenBank a.s
číslo účtu:
489110036/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29685 dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
Vzhledem k nezbytnému zásahu do současné střechy z pohledu kompletní nové zemnící soustavy, úpravy atik a jejich oplechování rozšiřujeme stávající smlouvu o níže uvedené vícepráce 

a)   Provedení sondy střešního pláště + následné zakrytí

b)   Konzultace a zajištění dokumentace pro profese: topení, elektro  

      (hromosvod), rozšíření rozpočtu

c)   Doplnění dokumentace dle SOD z 3. 1. 2019

Cena víceprací bez DPH:

a)   12 000,-- Kč

b)   25 500,-- Kč

c)   27 000,-- Kč

Celkem za vícepráce bez DPH: 64 500,-- Kč

Cena je stanovena v souladu s obsahem a rozsahem prací požadovaných investorem. Uchazeč je plátcem daně z přidané hodnoty.  Cena díla bude uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní.

Termín plnění: v souladu s čl. IV. SOD ze dne 3. 1. 2019

V Ostravě, dne 27. 2. 2019                        V Ostravě, dne 27. 2. 2019
_________________________                ____________________________

             za objednatele                                         za zhotovitele

        Mgr. Jana Heřmanová                             Ing. arch. David Kotek 

              ředitelka školy                                          jednatel
