Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/000358/2016/Zub |
| --- | --- |
| A Název akce: Holická – Sladkovského, cyklostezka | Org: 25734 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
|  | Zástupci objednatele |
|  | - ve věcech smluvních: |
|  | Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
|  | tel.: 588 488 690 e- mail: vladimír.michalicka@olomouc.eu |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |
|  | Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
|  | tel.: 588 488 690 e- mail: vladimír.michalicka@olomouc.eu |
|  | Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
|  | tel.: 588 488 700 |  | e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu |
|  | Ing. Hana Zubalíková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
|  | tel: 588 488 703 e-mail: hana.zubalikova@olomouc.eu |
|  | Bankovní spojení: |
|  | číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | Ateliér DPK, s.r.o. |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Žižkova 5, 602 00 Brno |
| IČ | DIČ |  |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně |
| pod sp. zn. C 27689 |  |
| Zástupci zhotovitele |  |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Petr Soldán, jednatel společnosti |
| tel.: |  | e-mail |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ČKAIT ) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení |
| č. účtu: |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 1 jsou nepředvídatelné okolnosti, vzniklé při plnění díla, kdy dosud nebylo dosaženo shodných stanovisek dotčených orgánů k navrhovanému vedení cyklostezky.

##### IV.

# Termíny plnění

Ke dni podpisu tohoto dodatku se práce na díle přerušují.

Mění se:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR

vč. dokladové části, propočtu	do 60 dnů od písemného pokynu objednavatele k opětovnému zahájení prací na díle

Podání žádosti o územní rozhodnutí – do3 měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 5.12.2016 | V Brně dne: 28.11.2016 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Michalička Vedoucí odboru investic MMOl | Ing. Petr Soldán jednatel společnosti |