SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název:		Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Adresa:		Šířava 482/21

750 02  Přerov

Zastoupená:	Ing. Miroslavem Dundálkem

IČ:	47674521

DIČ:	CZ47674521

Bank. spojení:	KB Přerov

Číslo účtu:	2307831/0100

Telefon:

Fax:

Dodavatel:

Název:		Alcer cz s.r.o.

Adresa:		Horní náměstí 18/18

750 02  Přerov

Zastoupená:	Ladislavem Skřipcem

IČ:		26829975

DIČ: 		CZ26829975

Bank. spojení:	Fio Banka

Číslo účtu:	2400183503

Telefon:	+420 602 891 019

- Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž Elektronické zabezpečovací signalizace (dále jen EZS) dle ČSN EN 50 131-1 s národní přílohou Z1 pro stupeň zabezpečení č. 2. na

adrese: VaK Čekyně a VaK Švédské šance

- Výměr dodávky materiálu

a)   materiál dodaný zhotovitelem

uvedeno v příloze kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy

b)   materiál dodaný objednatelem

4.Výměr dodávky prací

a)   práce dodané zhotovitelem

uvedeno v příloze kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy

- práce dodané objednatelem

5.Doba plnění

- Zhotovitel provede dílo v době od 1.3.2019 do 15.3.2019

Dále se pak smluvní strany dohodly, že bude dílo plněno  postupně po těchto částech a termínech:

část A:  provedení všech montážních a elektroinstalačních prací		     do 8.3.2019

část	B:  zapojení, uvedení do provozu a zkušební provoz                                  do  15.3.2019

- Objednatel předá protokolárně zhotoviteli připravenost k  provádění prací do 1.3.2019. Pokud bude připravenost  předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba zahájení, tak i doba ukončení díla. V případě nedodržení  tohoto termínu je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu  ve výši 100,-Kč za každý započatý den prodlení. Zároveň si zhotovitel vyhrazuje právo považovat toto nesplnění  závazku za podstatné porušení smlouvy.

6.Cena díla

- Cena za zhotovení díla bez DPH			66.084Kč

=============================================

- Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14 dnů po jejím  doručení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, že  faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

7.Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- Vlastnické právo zhotovované věci přechází na objednatele  okamžikem zaplacení celkové dohodnuté ceny.

- Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování objednatel.

8.Podmínky provádění díla

- Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště v termínu dle bodu 5., a to ve stavu vhodném k určené práci.

- Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených osob provádět průběžnou kontrolu díla.

Osoba.....Pavel Táborský..............

Na pracoviště mohou vstupovat jen tyto pověřené osoby.

- Objednatel se zavazuje, že pověří minimálně jednoho svého pracovníka funkcí „správce systému“, kterému dodavatel vysvětlí ovládání systému a ostatní funkce jako např. programování uživatelských kódů. Určený pracovník bude provádět evidenci uživatelů a jejich přístupů včetně vyškolení ostatních uživatelů zabezpečovacího systému a naprogramování jejich kódů.

9.Povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a  době. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v  místě provádění a potvrdit podpisem předávacího protokolu  správnost a úplnost provedeného díla.

- Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před  uplynutím dohodnutého termínu plnění.

10.Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu  plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý den prodlení.

b)  Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže  porušení povinnosti nezavinil.

11.Jiná ujednání

- Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá  zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy.  Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

- Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.

12.Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy  oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech  smlouvy. Provedené škrty a doplnění ve smlouvě byly učiněny z  vůle obou smluvních stran před podpisem smlouvy. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označený  pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve  věcech této smlouvy.

Za objednatele:

V …………………. dne ........................

Jméno ……………………………………

Podpis ……………………………………

Za dodavatele:

V …………………. dne ........................

Jméno ……………………………………

Podpis ……………………………………