# SMLOUVA O DÍLO 201902

### Litovel ul. Novosady – rekonstrukce uličního prostoru – dokumentace pro provedení stavby

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1	Smluvní strany

1.1. Objednatel 		Město Litovel

Sídlo:				náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Zastoupené:			Viktorem Kohoutem, starostou města

Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s. Olomouc; č. účtu: 19-3620811/0100

IČO: 				002 99 138

DIČ:				CZ 00299138

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:		Viktor Kohout – starosta; kohout@mestolitovel.cz; 724 179 130

ve věcech technických:	Miroslav Skácel – vedoucí odboru místního hospodářství

a stavebních investic;  skacel@mestolitovel.cz; 602 786 079

## na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní jméno:		HOR - invest s.r.o.

projektová činnost ve výstavbě

Sídlo:				Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc – Hodolany

Tel.				58 52 437 16, mob 602 703 805

Zastoupený:			Ing. Michalem Horákem, jednatelem společnosti, horak@hor-invest.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51590, dne 5.10.2006

Za dodavatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních a technických:

Ing. Michal Horák, mob 602 703 805, e-mail: horak@hor-invest.cz

ve věcech technických:	Jakub Šincl, mob 601305182, e-mail: sincl@horstav.cz

Bankovní spojení:		Komerční banka Olomouc, a.s., tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc

číslo účtu:			35-8276250277/0100

IČO:				277 79 793

DIČ:				CZ 27779793

## na straně druhém (dále jen  „zhotovitel“)

Článek 2	Předmět smlouvy

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně aktualizace geodetických podkladů a dokladů k existenci IS a rozpočtu stavby „Litovel ulice Novosady – rekonstrukce uličního prostoru“.

Požadovaná projektová dokumentace bude v rozsahu:

- Projektová dokumentace pro provedení stavby

Komunikace

Chodníky

Parkovací stání

Rozsah předmětu zakázky, který požaduje objednatel zpracovat či zajistit a následně dodat je následující:

- Zpracování dokumentace pro provedení stavby

Součástí této dokumentace bude položkový rozpočet.

Jedno písemné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání, zbývající  písemná vyhotovení a digitální vyhotovení budou předány po schválení dokumentace ze strany objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění včetně zapracování podmínek.

Článek 3	Cena, fakturace a platební podmínky

3.1. Cena díla

- Aktualizace geodetických podkladů			25 000,-

- IČ – aktualizace dokladů k existenci IS		22 500,-

- PČ – vypracování DPS			          143 000,-

- Rozpočet						22 000,-

- Kompletace 6x listinné vyhotovení  a 3500		21 000,-

C E L K E M 						233 500 ,-

DPH 21%						 49 035,-

C E L K E M vč. DPH				282 535,-

3.2. Fakturace a platební podmínky

Aktualizace geodetických podkladů          25 000,-- Kč

IČ  aktualizace dokladů k existenci IS      22 500,--  Kč

PČ  - vypracování DPS                          143 000,-- Kč

-------------------------------------------------------------------------

Celkem:                                                  190 500,--Kč

Celkem s DPH                                        230 505,--Kč          termín  předání jednoho paré  + fakturace nejpozději

do 15. 12. 2019

Rozpočet                                                 22 000,--Kč

Kompletace 6 x listinné vyhotovení          21 000,--Kč

1 x v Pdf na CD  s výkazem výměr pro výběr dodavatele

1 x rozpočet v listinné podobě + 1 x  na CD

------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                        43 000,--Kč

Celkem s DPH                                             52 030,--Kč        termín předání   nejpozději do  15. 3. 2020

Článek 4	Dodací podmínky

  - Způsob provedení díla

Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Zhotovitel bude smluvené dílo realizovat v souladu s výchozími podklady a pokyny objednatele a podmínkami pro jeho realizaci dohodnutými v této smlouvě o dílo.

  - Místo předání díla

Město Litovel, nám. P. Otakara 778, 784 01 Litovel.

  - Termín plnění

Harmonogram:

Termín zahájení projekčních prací: 	                     srpen 2019

Předložení DPS ke schválení objednateli:	        listopad 2019

Dopracování DPS do 1 měsíce ode dne schválení objednatelem – předpoklad do 15. 12. 2019

Rozpočet do 2 měsíců ode dne schválení DPS objednatelem – předpoklad do 15. 3. 2020

Kompletní předání 6 ti paré do 14 dnů ode dne schválení rozpočtu DPS – předpoklad do 15. 3. 2020

  - Podmínky provádění

Zhotovitel splní svou povinnost, pokud dílo dokončí a předá objednateli bez vad a nedodělků zápisem o předání a převzetí.

  - Počet vyhotovení

DPS bude objednateli předána v 6-ti vyhotoveních v písemné formě a 1 x vyhotovení v digitální formě na CD. (1 x digitální ve formátu pdf).

Článek 5	Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen ve smlouvě. Zhotovitel je povinen zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovování předmětu díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z důvodů, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli nahradit.

Článek 6	Záruční lhůta a uplatnění nároku z vad díla

Záruka na projekt je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s platností vydaného stavebního povolení a počíná běžet ode dne předání projektu objednateli.

Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím od zhotovitele.

Článek 7	Sankce a smluvní pokuty

Sankce, smluvní pokuty a náhrady škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny bez DPH podle článku 3 této smlouvy.

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za dílo, nejvýše však 10%.

V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové částky, nejvýše však 20%.

Smluvní pokuta za nesplnění termínu může být objednatelem uplatněna snížením ceny díla z konečné faktury.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody podle podmínek obchodního zákoníku.

Článek 8	Závěrečná ustanovení

Podstatné změny oproti smluvním ujednáním budou řešeny písemním a oboustranně odsouhlaseným Dodatkem, který je nedílnou součástí smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

Smlouva je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem smlouvy. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 občanský zákoník.

Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté  co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne …………………..		         V Litovli dne  22. 2. 2019

………………………………………                                   ……………………………………………

Za zhotovitele:						Za objednatele:

Ing. Michal Horák 				             Viktor Kohout

Jednatel společnosti HOR-invest s.r.o.			starosta města Litovel