S M L O U V A    O    D Í L O

č. MÚKO 010119

na akci: Dálková správa systému řízení technologie předávací stanice tepla v objektu Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupený: 		Petr Mareček, vedoucí oddělení vnitřní správy

Zástupce pro realizaci:	Petr Mareček, vedoucí oddělení vnitřní správy

Bankovní spojení: 	1767241349/0800

Telefon č.:		+420 603 965 339

e-mail : 		vnitrni.sprava@koprivnice.cz

IČ:			00298077

DIČ:			CZ00298077

Zhotovitel:	MAR – COMPLEX s.r.o., Beskydská 124, 738 01 Frýdek – Místek

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Ostravě, oddíl C, vložka 26488

Zastoupený:		p. Ševčík Vlastislav – jednatel společnosti

Zástupce pro realizaci:	p. Ševčík Vlastislav ml., p. Kozelský Martin

Bank.spojení:		ČS a.s. , pob Frýdek – Místek,  č. účtu 1690628309/0800

Telefon č.:		+420 777 097 207

e-mail :			info@marcomplex.cz

e-mail pro účely této SoD: mcx-muko@email.cz

IČ:			26807998

DIČ:			CZ26807998

- Předmět plnění

  - Dálková správa systému řízení (dále SŘ) technologie předávací stanice tepla (dále PS) v objektu Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Dálkovou správou se rozumí vzdálená dispečerská obsluha PS uvedeného objektu.

  - Pro vytvoření dálkové správy dodá Zhotovitel v rámci plnění:
a/ Jednorázovou komunikační licenci mezi dispečinkem Zhotovitele a předávací stanicí Objednatele.
b/ Dispečerskou vizualizaci Promotic.
c/ Převod stávajícího autonomního SW vybavení ŘS na systém dálkového řízení včetně doplnění HW o oddělovač od stávající interní sítě (modul v PLC).

  - Provádění servisních činností na zařízeních technologie PS a SŘ PS uvedeného objektu.

- Specifikace činností Zhotovitele

  - Zhotovitel provádí dozor nad provozem SŘ uvedené PS a zajišťuje jeho aktualizace.

  - Zhotovitel dálkovým řízením zajišťuje optimalizaci provozu dle:

    - požadavků Objednatele při zachování potřebných provozních parametrů,

    - dle vlastní úvahy s ohledem na skutečné parametry za účelem minimalizace potřebného tepelného příkonu objektu.

  - Při zjištění poruchových stavů ŘS Zhotovitel zajišťuje jejich vyhodnocení a následné odstranění. V případě zjištění poruchy primárních technologických zařízení dodavatele tepla, informuje Zhotovitel Objednatele na jeho výše uvedený e-mail a zajišťuje součinnost s firmou dodavatele tepla.

  - Zhotovitel uchovává provozní data a události po dobu jednoho roku v archivu vizualizace a tyto hodnoty poskytuje na vyžádání Objednateli.

  - Komponenty ŘS pro dálkovou internetovou správu PS jsou majetkem Zhotovitele.

- Specifikace činností Objednatele

  - Objednatel předá Zhotoviteli veškerou jemu dostupnou stávající dokumentaci k předmětu díla.

  - Objednatel bude poskytovat po dobu provádění prací podle této smlouvy Zhotoviteli potřebnou aktivní součinnost, zejména při řešení konkrétních technických záležitostí spojených s provedením díla.

  - Objednatel je oprávněn žádat změny provozně technologických parametrů. Tyto požadavky zasílá na pro tyto účely zavedený e-mail Zhotovitele (mcx-muko@email.cz), který bude aktivován do tří dnů po podpisu této SoD. Požadavky Objednatele jsou potvrzeny Zhotovitelem odpovědí na tento e-mail.

  - Objednatel zajistí na vlastní náklady Zhotoviteli trvalý internetový přístup do spravovaného SŘ s vlastní pevnou IP adresou.

  - Objednatel zajistí Zhotoviteli trvalý časově neomezený přístup do objektu PS.

- Doba plnění

  - Smlouva je uzavřena:

    - na dobu určitou pro plnění dle čl. 1., odstavce 1.2.

    - na dobu neurčitou pro vlastní dálkovou správu a servisní činnosti dle čl. 1., odstavců 1.1 a 1.3

  - Dodávky všech komponentů pro vizualizaci a dálkovou správu zajistí Zhotovitel do pěti prac. dnů od podpisu SoD, uvedení vizualizace do provozu do 15 prac. dnů po zprovoznění SŘ PS a po připojení internetu Objednatelem v PS.

  - Smlouva dle bodu 4.1 je oboustranně vypověditelná písemně doporučenou poštou na výše uvedené adresy obou smluvních stran s dvouměsíční výpovědní dobou. Tato začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po doručení písemného požadavku.

- Platební podmínky

  - Cenou poskytovaných služeb se rozumí smluvní cena sjednaná mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě nabídky zhotovitele po oboustranném odsouhlasení. Smluvní cena bez DPH za sjednaný předmět smlouvy činí:

1A/	0,-Kč (nulaKč) – čl.1, odst. 1.2.c: HW komunikační vybavení pro dálkovou správu. Je majetkem Zhotovitele.

1B/	600,-Kč (šestsetKč) – čl.1, odst. 1.2.a: jednorázová komunikační licence (neobnovuje se)

1C/	16.000,-Kč (šestnáctisícKč) – čl.1, odst. 1.2.b:  tvorba dispečerské vizualizace Promotic

2A/	5.200,- Kč (pěttisícdvěstěKč) bez DPH jako měsíční paušál dispečerského řízení pro období topné sezony, tj. od září běžného roku do května roku následujícího, případně její část.

2B/	1.600,-Kč (jedentisícšestsetKč) bez DPH jako měsíční paušál dispečerského řízení pro období mimo topnou sezonu, tj. od června do srpna běžného roku.

Odstavce 1A+1B+1C jsou fakturovány samostatně.

Odstavce 2A/ + 2B/ jsou zahrnuty ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této SoD a je vystaven ke dni podpisu této SoD.

3/	Servisní práce jsou účtovány v hodinové sazbě za započatou hodinu:

- Práce strojně technologické 300,-Kč

- Práce elektro a MaR 420,-Kč

4/	Práce na SW úpravách ŘS 220,-Kč / 1 bod.

5/	U servisních prací (body 3/ a 4/) jsou uplatňovány přepravní náklady v sazbě 10,-Kč / 1km a dále spediční náklady, pokud jsou dodávky materiálu realizovány spediční firmou.

  - Cena za dálkovou správu zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vč. drobného montážního materiálu, jež jsou nutné pro provedení díla na straně dispečinku Zhotovitele.

  - Objednatel podpisem smlouvy stvrzuje svou finanční solventnost v rozsahu celé ceny díla.

- Placení a fakturace

  - Finanční zálohy budou poskytnuty v těchto termínech a částkách:

Bez záloh.

  - Fakturace za dálkovou správu dle odstavce 5.1.2A a 5.1.2B začíná běžet prvním dnem výkonu činností zhotovitele dle této smlouvy. Za již probíhající kalendářní měsíc bude účtována alikvotní část tohoto měsíce.

  - Cena případných servisních činností bude po potvrzení předávacího protokolu Odběratelem fakturována samostatně.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že veškeré ceny za dodávku jsou oproštěny od provizí, které by v jakékoliv formě mohly být vypláceny na zástupce kteréhokoliv partnera tohoto projektu.

- Odpovědnost za vady a záruka

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež byly zjištěny v průběhu prací, případně během oživování, zkušebního provozu nebo po dobu jeho ručení a jsou prokazatelně vzniklé jeho zaviněním.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na dodávky dle záručních podmínek výrobců, nejméně však 24 měsíců, na provedení prací v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dodávek a montáží ve smyslu čl. 1.1. této smlouvy. Zhotovitel se touto zárukou zavazuje, že předané dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti garantované touto smlouvou, a že po tuto dobu bude dílo způsobilé pro použití k účelu, ke kterému byla tato smlouva uzavřena.

  - Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny neodbornými zásahy Objednatele nebo třetích osob a subjektů, a dále též, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady komponentů dodaných Objednatelem nebo jiným účastníkem akce, pokud tyto vady nebyly způsobeny vadnou nebo neodbornou montáží Zhotovitele.

  - Pro uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se jinak v plném rozsahu použijí příslušná ustanovení uvedeného zákoníku a vztahují se na dodávku Zhotovitele v plném rozsahu této smlouvy.

  - Zjištěné závady je Zhotovitel povinen odstranit do sedmi dnů od potvrzeného oznámení Objednatelem. V případě, že uvedené nedostatky nebudou odstraněny v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn použít služeb třetí strany k nápravě a náklady vyúčtovat Zhotoviteli.

- Penalizace

  - Penále za pozdní dodávku nebo služby poskytované Zhotovitelem ve vztahu k smluvně stanovenému termínu viz. čl. 4 odst. 4.1. jsou kryty následovně:

    - za nedodržení termínu dokončení díla podle čl. 4. odst. 4.1. uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nabídkové ceny Zhotovitele za každý den prodlení.

    - za neodstranění drobných vad a nedodělků v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí prací uhradí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném datu odstranění vady či nedodělku, za každou vadu či nedodělek.

  - Objednatel zaplatí Zhotoviteli za opožděné placení faktur smluvní úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den  prodlení.

- Závěrečná ustanovení

  - Smlouva se může změnit nebo doplnit jen písemným dodatkem, kterého navrhovatelem může být kterákoliv ze smluvních stran. Vyskytnou-li se v průběhu smluvního vztahu změny, mající zásadní vliv na předmět, cenu, termín, vzniká smluvním stranám povinnost o těchto změnách jednat, případně jednat o změně smluvních podmínek.

  - Smlouva platí do ukončení prací, které jsou předmětem této smlouvy, resp. do ukončení smluvního vztahu.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z toho po podepsání jedno obdrží Zhotovitel a jedno Objednatel.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel

Přílohy:	1x splátkový kalendář dodaný při podpisu SoD.

| V Kopřivnici dne 05.03.2019 Za Objednatele: Petr Mareček – oddělení vnitřní správa |  | Ve Frýdku-Místku dne 05.03.2019 Za Zhotovitele: Ševčík Vlastislav – jednatel společnosti |
| --- | --- | --- |