Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. NAB-2018-000058

Dochází k posunutí termínu dokončení díla na akci Plasy, Školní 280

Článek 1 – Přehled základních smluvních ujednání se upravuje.

Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek dochází k prodloužení termínu dokončení díla.

Termín dokončení díla do 28. 12. 2018 se ruší.

Nově bude termín dokončení do 31. 1. 2019

Ostatní články – zůstávají beze změn

V Plzni dne:  6.12.2018                                                                  V Plasích dne:	  6.12.2018

| Zhotovitel: |  | Objednatel: |
| --- | --- | --- |
| XXXXXXXXXXXXXXXXX .................................. |  | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tomáš Vokurka – jednatel |  | Mgr. Markéta Lorenzová - ředitelka školy |