číslo dodatku č. 1 objednatele:     136/D1/OÚR/18

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

na provedení stavby č. 18037- „Domov seniorů Havířov, středisko Luna – EPS a CCTV“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(číslo smlouvy objednavatele: 910/OÚR/18)

Část A

Smluvní strany

1. Objednatel:	statutární město Havířov

se sídlem 	Svornosti 86/2

736 01  Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 	Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice

a chytré město

- ve věcech technických: 	xxx vedoucí odboru územního rozvoje

xxx vedoucí oddělení investic, OÚR

- ve věcech stavby: 	xxx referent oddělení investic, OÚR

ID datové schránky: 	7zhb6tn

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:			27-1721604319/0800

Identifikační číslo:		00297488

DIČ:			CZ00297488

2. Zhotovitel: 	ORZO SECURITY, spol. s r.o.

se sídlem: 	Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11384

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 	Teodor Reinhold, jednatel společnosti

- ve věcech technických:	xxx šéf-technik slaboproudových systémů

- ve věcech stavby:	xxx osoba zajišťující odbornou způsobilost

xxx osoba na pozici požární signalizace zařízení

xxx osoba na pozici slaboproudaře zařízení

e-mail: 	orzo@orzo.vz

ID datové schránky: 	edtrs2g

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 	373534873/0300

Identifikační číslo: 	603 21 601

DIČ: 	CZ60321601

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2019 smlouvu o dílo (číslo objednatele 910/OÚR/18) na provedení stavby č. 18037- „Domov seniorů Havířov, středisko Luna – EPS a CCTV“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z  Přílohy č. 1  původní smlouvy práce - odečet položek pro montáž a demontáž plechových podhledů, a položky, které nebudou realizované z důvodu realizace grafické nástavby (Mini PC a veškeré související komponenty), v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné práce - grafická nástavba a veškeré související komponenty,  v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „vícepráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání vícepráce takto:

## Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 18. 2. 2019, usn.č. 412/8RM/2019 o snížení ceny díla o -33.901,72 Kč bez DPH -41.021,08 Kč včetně DPH) a zadání víceprací s nabídkovou cenou 181.647,68 Kč bez DPH (219.793,69 Kč včetně DPH) a činí:

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena dle SoD č. 910/OÚR/2018 | 1.911.424,00 Kč | 401.399,04 Kč | 2.312.823.04 Kč |
| Vícepráce dle Dodatku č. 1 | 181.647,68 Kč | 38.146,01 Kč | 219.793,69 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | -33.901,72 Kč | -7.119,36 Kč | -41.021,08 Kč |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 | 2.059.169,96 Kč | 432.425,69 Kč | 2.491.595,65 Kč |

Část D

Závěrečné ujednání

- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 18. 2. 2019, č. usnesení 412/8RM/2019.

- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné vícepráce a méněpráce

Havířov     28.2.2019	Ostrava    6.3. 2019

za objednatele:						za zhotovitele:

v. r.	v. r.

…………………………….					………………………

Ing. Bohuslav Niemiec 	Teodor Reinhold

náměstek primátora pro investice a chytré město	 jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR

Havířov  7.3. 2019