Smlouva o dílo

(dále také „smlouva“)

Níže uvedené smluvní strany

název:			Město Rokycany

se sídlem:			Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČO:					00259047

DIČ:					CZ00259047

bankovní spojení: 			KB Rokycany, č.ú. 225381/0100

zastoupeno: 			Václavem Kočím, starostou města

zastoupeno ve věcech technických: 	 Blanka Korfová, Šárka Kozlerová

(dále také „objednatel“)

a

název:					TERRIGENA Art. s.r.o.

se sídlem: 				Družstevní 873, 330 11  Třemošná

IČO:  					29105293

DIČ:  					CZ29105293

bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., č.ú. 43-7595220257/0100

jednající ve věcech smluvních:           Mgr. Marcel Hron, jednatel společnosti

MgA. Václav Štochl, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických:  Mgr. Marcel Horn, jednatel společnosti

MgA. Václav Štochl, jednatel společnosti

dále také „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále také „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo

Čl. I.

Preambule

- Účelem smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele realizovat pro objednatele restaurátorské práce v souladu se smluvními podmínkami a v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k povinnostem zhotovitele.

- Zhotovitel je vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu na restaurátorské práce.

- Zhotovitel bere na vědomí, že  restaurované sochy se nacházejí na území Městské památkové zóny Rokycany a vztahují se na ně zákony č. 18/2004 Sb. a č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění.

Čl. II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele restaurátorské práce „Městská knihovna Rokycany – restaurování soch“ v souladu s restaurátorským záměrem zpracovaným firmou TERRIGENA Art. s.r.o., Družstevní 873, 330 11  Třemošná (dále také „dílo“), dle rozhodnutí MěÚ Rokycany, odboru školství a kultury, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01  Rokycany, č.j. MeRo/1317/OŠK/18/Cin. ze dne 20.7.2018 a podle soupisu prací, dodávek a služeb potřebných k restaurování soch, který byl zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále také „soupis prací“) a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a uhradit dohodnutou cenu díla v souladu s dále uvedeným.

- Zhotovitel bere na vědomí, že realizací restaurátorských prací mohou být zjištěny nové skutečnosti, které mohou mít vliv na odsouhlasený způsob restaurování soch a cenu díla. Změna může být provedena až po odsouhlasení zástupcem státní památkové péče.  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom možnosti změny způsobu restaurování.

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli restaurátorský záměr a rozhodnutí k restaurování soch nejpozději v den předání soch k restaurování.

- Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen provádět restaurátorské práce dle restaurátorského záměru a v souladu s rozhodnutími MěÚ Rokycany, odboru školství a kultury.

- Pokud budou v průběhu restaurátorských prací zjištěny nové skutečnosti, které mohou mít vliv na odsouhlasený způsob restaurování, zhotovitel práce zastaví, přizve objednatele, zástupce MěÚ Rokycany, odboru školství a kultury a zástupce NPÚ ÚOP Plzeň k určení dalšího postupu.

- Zhotovitel je povinen v souladu s platnými právními předpisy předat objednateli po odsouhlasení zástupcem NPÚ ÚOP Plzeň restaurátorskou zprávu ve 3 vyhotoveních v papírové i digitální formě (CD).

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje s takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čl. III.

Cena díla a způsob jejího placení

- Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou v souladu se soupisem prací ve výši 224.800,00 Kč (slovy dvěstědvacetčtyřitisícosmsetkorunčeských) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši 272.008,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátdvatisícosmkorunčeských ), s tím, že výše DPH je ve výši 47.208,- Kč (slovy čtyřicetsedmtisícdvěstěosmkorunčeských).

- Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a její součástí jsou veškeré práce, dodávky a poplatky, které jsou platnými právními předpisy vyžadovány a dále jiné náklady nezbytné pro řádné zhotovení díla včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v restaurátorském záměru, ale i náklady o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko.

- Daň z přidané hodnoty je účtována v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

- Objednatel neposkytuje zálohu provedení díla.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dílčí plnění díla ve výši skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem na základě dílčích faktur (účetních dokladů) zhotovitele, přičemž takto fakturované částky nesmí přesáhnout 90 % ceny díla bez DPH.

- Zbytek ceny díla zaplatí objednatel na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem do tří dnů ode dne předání řádně dokončeného díla objednateli. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a soupis předchozích faktur.

- Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž se faktury považují za uhrazené dnem odeslání finančních prostředků objednatelem ve prospěch účtu zhotovitele.

- Faktura musí obsahovat:

  - obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele;

  - v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky;

  - obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ objednatele;

  - pořadové číslo faktury a den jejího vystavení;

  - rozsah fakturovaného plnění a datum jeho odsouhlasení objednatelem;

  - výši fakturované ceny bez DPH a cenu včetně DPH;

  - sazbu DPH a výši fakturovaného DPH;

  - označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele;

  - podpis oprávněné osoby zhotovitele.

- Je-li DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, bude daňový doklad vystaven v souladu s § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Součástí faktury je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.

- Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do pátého kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v předcházejícím měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po jejich předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele. Právo na fakturaci vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 14 pracovních dnů ode dne jejího doručení, jestliže neobsahuje smlouvou nebo právními předpisy požadované náležitosti pro daňový doklad, pro zjevné chyby nebo nesprávnosti. Objednatel současně s vrácení faktury sdělí zhotoviteli důvody jejího vrácení. Vrácením faktury se rozumí její předání zhotoviteli nebo její předání doporučeně k poštovní přepravě. Opravená faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé na základě této smlouvy není zhotovitel oprávněn postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem.

Čl. IV.

Změna ceny díla

- Změna ceny díla je možná pouze v případě, že:

- dojde ke změně právních předpisů vztahujících se k sazbě DPH;

- se v průběhu provádění díla ukáže potřeba nutných nebo nezbytných prací a dodávek nezahrnutých do celkového rozsahu a ceny díla, o kterých zhotovitel při podpisu této smlouvy nevěděl ani vědět nemohl;

- objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla;

- objednatel bude požadovat vypustit práce, které jsou předmětem díla;

- objednatelem předaná dokumentace neodpovídá skutečnostem zjištěným při realizaci díla.

- Zjistí-li některá ze smluvních stran skutečnost způsobující změnu cenu díla, upozorní druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a provede o tom písemný zápis.

- Nutné nebo nezbytné práce a práce nad rámec rozsahu díla je zhotovitel oprávněn provádět pouze v případě, že budou tyto práce včetně jejich ceny písemně odsouhlaseny.

- Cena díla bude snížena nebo navýšena v souladu jednotkovými cenami, které jsou obsaženy v soupisu prací. Není-li cena v soupisu prací, zhotovitel provede vlastní ocenění prací do 5 dnů od zjištění nutnosti provedení nutných nebo nezbytných prací, případně od sdělení požadavku objednatele na provedení prací nad rámec rozsahu díla.

- Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla z důvodu, že si zhotovení díla vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Čl. V.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a dílo předat objednateli nejpozději do 150 dní od předání soch k restaurování.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit restaurátorské práce nejpozději 14 dnů od předání soch a restaurátorské práce dokončit nejpozději jeden den před termínem předáním díla objednateli.

- Termín předání díla se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné práce nebo vícepráce zjištěné dodatečně při provádění restaurování soch a odsouhlasených objednatelem, MěÚ Rokycany, odborem školství a kultury a NPÚ OÚP Plzeň.

- Dokončení prací a předání restaurovaných soch v dohodnutém termínu zhotovitel garantuje, nedojde-li k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci.

- Zhotovitel není v prodlení s dokončením prací a předáním díla jestliže je prodlení způsobeno klimatickými podmínkami, které způsobí nemožnost provedení prací zhotovitele z důvodu, že by došlo k porušení technologických postupů. O nemožnosti provádění prací musí zhotovitel na začátku každého předmětného dne provést písemný zápis, který musí podepsat i oprávněný zástupce objednatele.

- Místem plnění je:

- Sejmutí a zpětné osazení soch – st.p.č. 81/1, Masarykovo náměstí č.p. 83, Rokycany

- Restaurování soch – atelier zhotovitele: Plzeňská 176, 330 11  Třemošná

Čl. VI.

Předání a převzetí staveniště

- Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí soch a sochy mu předat nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy, o čemž bude smluvními stranami pořízen písemný zápis. Zhotovitel je povinen k součinnosti při převzetí staveniště.

- Nepřevezme-li zhotovitel sochy do deseti pracovních dnů od písemné výzvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Čl. VII.

Dozor objednatele nad realizací díla a plněním smlouvy

- Objednatelem a jím pověřené osoby jsou oprávněny provádět kontrolu restaurování soch, zejména požadovat vysvětlení od jednotlivých pracovníků ohledně pracovního postupu.

- Objednatel je oprávněn vykonávat dohled nad restaurováním soch, a to prostřednictvím svých pověřených osob nebo prostřednictvím třetí osoby, a to zejména zástupcem NPÚ ÚOP Plzeň.

- Pověřená osoba objednatele nebo osoba provádějící  dozor je oprávněna přikázat přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, hrozí-li újma na zdraví nebo hrozí-li vznik značné škody, či výrazného zhoršení kvality díla. O přerušení prací se zapíše písemný zápis. Přerušil-li objednatel práce bez vážného důvodu, bude o dobu neoprávněného zastavení stavebních prací přiměřeně prodloužen termín předání díla.

Čl. VIII.

Předání a převzetí předmětu díla

- Zhotovitel je povinen o termínu předání restaurovaných a zpětně osazených soch vyrozumět e-mailem objednatele  nejméně pět pracovních dnů přede dnem předání.

- Zhotovitele k předání díla zajistí  účast zástupce MěÚ Rokycany, odboru školství a kultury a NPÚ ÚOP Plzeň.

- K předání díla je zhotovitel povinen připravit nezbytné atesty, doklady o provedených zkouškách, dokumentaci skutečného provedení stavby (v tištěné i digitální podobě), doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, provozně související dokumentaci apod. Veškerá dokumentace bude předána ve třech vyhotoveních.

- Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy prováděno -

- O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis (dále také „předávací protokol“), z něhož bude patrný stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí díla je jeho řádné dokončení nebo řádné dokončení části, která je předání a převzetí určena. Předávací protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla objednatelem.

- Vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla musí být objednatelem uvedeny předávacím protokolu a stanovena lhůta pro jejich odstranění. Nepřipojí-li zhotovitel v předávacím protokolu své námitky ke zjištěným vadám a nedodělkům nebo k navrženým termínům pro jejich odstranění, má se za to, že vady a nedodělky uznává a zavazuje se je odstranit ve lhůtách v zápise uvedených.

- Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele představující dokončené dílo dle smlouvy. Za řádně dokončené dílo se považuje dílo, u kterého byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, tedy dílo prosté vad bránících řádnému užívání díla.

- Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro dokončení prací a předání díla, a to na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, učiněné nejméně deset pracovních dní předem. Na opětovné předání díla se použijí ustanovení smlouvy upravující předání díla obdobně.

- Objednatel je oprávněn dokončené dílo odmítnou převzít, pokud budou v zápise ze závěrečné kontroly restaurovaných soch a jejich zpětného osazení za účasti zástupce MěÚ Rokycany, odboru školství a kultury a NPÚ ÚOP Plzeň zjištěny vady a nedodělky.

Čl. IX.

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody, odpovědnost zhotovitele

- Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází na objednatele okamžikem jejího zhotovení.

- Zhotovitel je odpovědný za škodu způsobenou jeho činností, případně činností jeho zaměstnanců nebo smluvních subdodavatelů, v souvislosti s realizací díla.

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jím na vnějším plášti objektu knihovny při snímání a opětné instalaci soch a tuto případnou škodu na své náklady odstranit.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností, činností jeho zaměstnanců, případně smluvních subdodavatelů, u pojišťovny doplnit, pojistná smlouva č. doplnit uzavřená dne doplnit na částku pojistného plnění doplnit,- Kč. Doklad o existenci pojištění je zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy.

Čl. X.

Záruka, odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a záruku za jakost díla po dobu šedesáti měsíců ode dne řádného předání díla objednateli.

- Objednatel po dobu záruční doby vyzve zhotovitele 1x ročně k prohlídce restaurovaných soch a k jejich statickému ukotvení prostřednictvím vedení Městské knihovny Rokycany.

- Na základě prohlídky  je povinen zahájit odstranění případných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů od obdržení oznámení a dokončit její odstranění do tří pracovních dnů po zahájení. Jde-li o vadu vyžadující delší dobu opravy, požádá zhotovitel, ve lhůtě pro odstranění vady, o prodloužení lhůty společně s návrhem lhůty pro odstranění vady. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů odsouhlasit navržený termín, případně stanovit novou lhůtu pro odstranění vady přiměřenou povaze vady. Nesouhlasí-li zhotovitel s délkou lhůty pro odstranění vady, písemně o tom vyrozumí objednatele.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vady.

Čl. XII.

Povinnosti zhotovitele

Staveniště

- Zhotovitel je povinen vyznačit a zabezpečit prostor při snímání a zpětném osazování soch vhodným způsobem.

- Zhotovitel zajistí statický posudek na zpětné osazení soch příslušným odborníkem s oprávněním,  aby nedošlo k případnému pádu těchto soch. Cenu za posudek uhradí objednatel mimo smluvní cenu.

- Veškerý materiál z restaurování soch je zhotovitel povinen likvidovat na své náklady na místě svojí povahou určeném v souladu s platnými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitým věcem a průjezd pro dopravní obsluhu, dochází-li v souvislosti při snímání a zpětném osazování soch na budovu městské knihovny č.p. 83, Masarykovo náměstí, Rokycany k omezení užívání veřejných a účelových komunikací.

- Zhotovitel se bude řídit restaurátorským záměrem, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy závazným stanoviskem MěÚ Rokycany odboru školství a kultury, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel je povinen si přizvat na kontrolní dny stavby zástupce památkové péče MěÚ Rokycany, odboru školství a kultury a NPÚ ÚOP Plzeň.

Provádění restaurátorských prací

- Při restaurování soch budou probíhat kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty a zapsány při předání staveniště.

- Předání staveniště, kontrolních dnů a předání díla se bude zúčastňovat odpovědná osoba zhotovitele, která bude provádět restaurátorské práce na sochách.

- Restaurátorské práce bude provádět – Mgr. Marcel Horn povolení MK ČR č. 6.795/97 ze dne 19.6.1997. Povolení k restaurování zhotovitel povinen předložit před podpisem smlouvy.

- Každý samostatný krok restaurátorských prací bude odsouhlasen písemný zápisem Objednatele, zástupce MěÚ Rokycany, odboru školství a kultury a NPÚ ÚOP Plzeň.

- Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu restaurátorský prací v místě jejich provádění objednatelem, zástupcem MěÚ Rokycany, odboru školství a kultury a NPÚ ÚOP Plzeň.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele, jsou-li splněny podmínky ustanovení § 14 odst. 1 a ustanovení § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nebo lze-li předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace díla. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za škodu takto vzniklou. Objednatel je povinen, vyžaduje-li to právní předpis, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Čl. XIII.

Odstoupení od smlouvy

- Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy:

  - zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi stanovenými právními předpisy, smlouvou, restaurátorským záměrem nebo rozhodnutím MěÚ Rokycany, OŠK a takto vzniklé vady neodstraní ani po písemné výzvě v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté a uvedené v písemném zápise

  - jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě nezahájil restaurátorské práce ve lhůtě k tomu stanovené smlouvou a je v prodlení se splněním této povinnosti v délce trvání více jak pěti pracovních dnů;

  - je-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla, případně jeho části v délce trvání více jak dvaceti pracovních dnů;

  - jestliže zhotovitel po předchozím písemném upozornění opakovaně porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy;

  - bude-li soudem prohlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo bude prohlášení konkursu zamítnuto pro nedostatek majetku nebo bude podán návrh na zahájení takového řízení nebo zhotovitel zahájí svou likvidaci, a to i před provedením zápisu v obchodním rejstříku.

- Kterákoliv smluvní strana může odstoupit od smlouvy, pokud do třiceti pracovních dnů ode dne zjištění skryté překážky znemožňující provedení díla nedosáhnou dohody o jejím odstranění.

- Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

- Po platném odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci doposud provedených prací, dodaného plnění a přijatých plateb, a to do třiceti pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.

Čl. XIV.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele s úhradou splatné faktury.

- Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti:

- zahájit restaurátorské práce ve stanovené lhůtě nebo

- dokončit práce a dílo předat objednateli ve stanovené lhůtě.

- Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady díla v souladu se zárukou. Smluvní pokuta může být účtována za každou uplatněnou vadu samostatně.

- Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v odst. 12.4, 12.6 a 12.10. Jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem.

- Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé další porušení povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou. Jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem.

- Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení povinností zhotovitele při změně poddodavatele. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn požadovat i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem.

- Zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany na uplatnění náhrady škody přesahující výši zaplacené smluvní.

- Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu proti splatným finančním nárokům strany povinné.

Čl. XV.

Účinnost smlouvy, písemná komunikace

- Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o zveřejnění smlouvy nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího zveřejnění.

- Písemná forma je dodržena též při použití a e-mailu. E-mailový kontakt na zhotovitele je XXX.

Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

- Objednatel prohlašuje Blanku Korfovou a Šárku Kozlerovou osobami oprávněnými k jeho zastupování při restaurování soch. Změnu oprávněné osoby je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel prohlašuje Mger. Marcela Hrona a MgA. Václava Štochla osobami oprávněnými jeho zastupováním při restaurování soch. Změnu oprávněné osoby je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.

- Právní jednání se řídí českým právem, zejména zákonem občanským zákoníkem.

- Smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku ke smlouvě.

- Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů o jeho osobě a se zveřejněním této smlouvy včetně dohodnuté ceny v souvislosti s plněním zákonných povinností objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými podpisy.

- Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení starostou města ze dne 1.2.2019, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne					V Třemošné dne

Objednatel:						Zhotovitel:

………………………………………………………………		………………………………………………………………

Václav Kočí					          Mgr. Marcel Hron

starosta Města Rokycany				         jednatel společnosti

Přílohy:	- restaurátorský průzkum a záměr zpracovaný TERRIGENA Art. s.r.o

- závazné stanovisko MěÚ Rokycany, OŠK č.j. MeRo/1317/OŠK/158
		ze dne 20.7.2018

- cenová nabídka