**SMLOUVA**

Název smlouvy: „**I/20 Chválenice, přeložka – DÚR+IČ“**

Číslo smlouvy objednatele: **06EU-004053**

 Číslo smlouvy zhotovitele: 19-079.230

ISPROFIN/ISPROFOND: 532 151 0023.39486.1998

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda** **na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

následující Smluvní strany

 **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

 se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

 IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390 právní forma: příspěvková organizace

|  |  |
| --- | --- |
| bankovní spojení:  | ČNB, č.ú. 20001-15937031/0710  |
| datová schránka:  | zjq4rhz  |
| zastoupeno:  | Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel  |
| osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  |  Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň  |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních:  |  Ing. Zdeněk Kuťák  |
| e-mail:  |  zdenek.kutak@rsd.cz  |

 tel: 377 333 757

|  |  |
| --- | --- |
| kontaktní osoba ve věcech technických:  |  Bc. Miroslav Blabol, DiS.  |
| e-mail:  |  miroslav.blabol@rsd.cz  |
| tel:  (dále jen „**Objednatel**”)  |  377 333 729  |

a

1. účastníci Společnosti **„SUDOP GROUP\_Projekty menšího rozsahu\_RS“** založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem:  | Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  |
| IČO:  | 25793349  |
| DIČ:  | CZ25793349  |
| zápis v obchodním rejstříku:  | u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  |
| právní forma:  | a.s.  |
| bankovní spojení:  | Komerční banka, a.s.; č. ú.: 51-2489990247/0100  |
| zastoupen:  |   |

Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

**jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti**

a

zhotovitelem: **PUDIS a.s.**

se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31

zastoupeným Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

 Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva

 Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“ zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

zastoupeným Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

 Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

 Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Společník 3“ zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

 Ing. Markétou Mikovou, členem představenstva

IČO: 60193280, DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 4“ zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva

 Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 5“ zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika zastoupeným Ing. arch. Gabrielom Koczkášom, predsedom predstavenstva

 Ing. Igorom Jakubíkom, podpredsedom predstavenstva Ing. Martinom Šutkom, členom predstavenstva

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 6“ zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

|  |  |
| --- | --- |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních:  | Ing. Ota Heller  |
| e-mail:  | ota.heller@sudop.cz  |
| tel:  | +420 378 132 830  |
| kontaktní osoba ve věcech technických:  | Ing. Lukáš Szabó  |
| e-mail:  | lukas.szabo@sudop.cz  |
| tel: (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  | +420 378 132 833  |

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu** (dále jako „**Smlouva**“)

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
	* vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí;
	* výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného ÚR.

 Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

1. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: - Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou a přílohou č.2 této smlouvy.
	* Všeobecně platné normy a předpisy
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou číslo 01UK003365, číslo uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

**Článek II.**

**Cena za poskytování plnění**

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

 Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Dílčí cena plnění v Kč** **bez DPH**  | **DPH v Kč**  |  **Dílčí cena plnění v** **Kč**  **včetně DPH**  |
| **5 935 200,-**  | **1 246 392,-**  | **7 181 592,-**  |

 **Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí /stavební povolení (IČ k ÚR/SP)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Dílčí cena plnění v Kč** **bez DPH**  | **DPH v Kč**  |  **Dílčí cena plnění v** **Kč**  **včetně DPH**  |
| **2 054 800,-**  | **431 508,-**  | **2 486 308,-**  |

 **Cena celkem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Celková cena plnění v Kč** **bez DPH**  | **DPH v Kč**  |  **Celková cena plnění v Kč**  **včetně DPH**  |
| **7 990 000,-**  | **1 677 900,-**  | **9 667 900,-**  |

(dále jen „**cena plnění**“).

 Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

1. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
2. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
3. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Václav Kabát, e-mail: vaclav.kabat@rsd.cz, tel. 377 333 723.

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

 **Zahájení plnění:** na základě písemné výzvy objednatele

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis dané části plnění**  | **Lhůta pro provedení dané částí plnění**  |
| Koncept DÚR  | do 10 měsíců od písemné výzvy (předpoklad 08/2020)  |
| Čistopis DÚR  | do 12 měsíců od písemné výzvy (předpoklad 10/2020)  |
| Získání pravomocného ÚR  | do 8 měsíců od vydání čistopisu DÚR (předpoklad 06/2021)  |

 **Dokončení plnění:** získáním pravomocného ÚR – předpoklad 06/2021

1. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.

**Článek IV.**

**Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Technická studie z 06/2017, zpracovaná spol. SUDOP PRAHA a.s.

Oznámení dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. z 09/2018

Multispektrální geotechnický průzkum z 11/2018 zpracovaný spol. Air Vision Technology. s.r.o.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

1. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

1. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: netýká se.

1. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody

 Koncept čistopisu DÚR: 2x tištěná verze, 1x na CD/DVD/flash disk

 Čistopis DÚR: 5x tištěná verze, 1x na CD/DVD/flash disk v otevřené verzi

 1x na CD/DVD/flash disk v uzavřené verzi ve formátu pdf

1. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele

V rámci zpracování projektové dokumentace DÚR, bude svolán VV minimálně 4x, v rámci inženýrské činnosti minimálně 1x měsíčně a bude svolán zhotovitelem. Zhotovitel vyhotoví vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, a to do jednoho týdne od jeho konání objednatel obdrží koncept záznamu k připomínkám. Po odsouhlasení obdrží Objednatel jeden originál.

1. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele písemný report o průběhu IČ, které zhotovitel objednateli předá v termínu 1 x za měsíc.

1. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
2. Změna doby plnění a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: změny vyplývající z dokončeného předběžného geotechnického průzkumu, popř. jiné podstatné technické změny v průběhu zpracování DUR a zajištění IČ.

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Přílohu této smlouvy tvoří:
	1. Podrobná specifikace předmětu plnění – příloha č.1
	2. Technické podmínky plnění smlouvy – příloha č.2
	3. Oceněný soupis prací – příloha č.3
3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 08-03-2019

 Příloha č. 1 Podrobná technická specifikace

# DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude zpracována dle Rámcové smlouvy na projektové práce č. 01UK-003365, obchodních podmínek, které jsou součástí této rámcové smlouvy, technické specifikace, včetně příloh č. 1, 2, 3.

# Inženýrská činnost

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání územního rozhodnutí a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ…)

Zajištění smluv o převzetí nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky.

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení, dle platných rámcových smluv a metodických postupů s jednotlivými vlastníky/provozovateli inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

 Příloha č. 2 Technické podmínky

DÚR bude zpracována dle:

* Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, dodatku č. 1 schváleném Ministerstvem dopravy pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018
* Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
* Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
* Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
* B2/C1 – Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
* C2 – Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
* C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
* Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek
* Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
* Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb.
* Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění
* Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
* Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění
* Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění
* Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí
* Vzorové listy staveb pozemních komunikací
* Metodické pokyny, směrnice
* Technické podmínky MD

**Soupis prací na Rámcovou smlouvu/dohodu na projektové práce**

AKCE

|  |
| --- |
| **I/20 Chválenice, přeložka** |
| žlutě - vyplní uchazeč |  |

## Tabulka č. 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH** | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR\*)  | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR\*) | Cena celkem v Kč bez DPH\*\*\*) |
| **1 127 616 088 Kč** | 0,526% | 0,182% |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci | x | x |
| **Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky**  | **8 500 000** | **2 800 000** | **11 300 000** |
| **Nabídka uchazeč v Kč bez DPH** | **5 935 200** | **2 054 800** | **7 990 000** |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad  | 69,83% | 73,39% | 70,71% |

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové**

***Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:** | **Ok** |
| **Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:** | **Ok** |

**Tabulka č. 2** OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

|  |
| --- |
| **Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR** |
| Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.  |
| **SPECIFIKACE DÚR** |  |
|  |
| ***Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu*** |
| **Popis prací** | **Počet hodin** | **Hodinová sazba Kč/hod.** | **Cena Kč** |
| Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno") |
| **A. Průvodní zpráva**  |  |  |  |
| **1. Identifikační údaje** |  |  |  |
| **2. Seznam vstupních podkladů** |  |  |  |
| **3. Údaje o území** |  |  |  |
| **4. Údaje o stavbě** |  |  |  |
| **5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení** |  |  |  |
| **B. Souhrnná technická zpráva** |  |  |  |
| **1. Popis území** |  |  |  |
| **2. Celkový popis stavby** |  |  |  |
| **3. Připojení na technickou infrastrukturu** |  |  |  |
| **4. Dopravní řešení** |  |  |  |
| **5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav** |  |  |  |
| **6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana** |  |  |  |
| **7. Ochrana obyvatelstva** |  |  |  |
| **8. Zásady organizace výstavby** |  |  |  |
| **C. Situační výkresy** |  |  |  |
| **1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000** |  |  |  |
| **2. Celkový situační výkres 1: 1000** |  |  |  |
| **3. Koordinační situační výkres 1:1000** |  |  |  |
| **4. Katastrální situační výkres** |  |  |  |
| **5. Speciální situační výkres** |  |  |
| **D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE** |  |  |  |
| **1. Chrakteristické půdorysy 1:1000** |  |  |  |
| **2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, chrakteristické příčtné řezy 1:200)** |  |  |  |
| **3. Základní pohledy** |  |  |
| **4. Mostní objekty a zdi** |  |  |  |
| **5. Objekty podzemních staveb**  |  |  |
| **6. Vodohospodářské objekty** |  |  |  |
| **7. Elektro a sělovací objekty** |  |  |  |
| **8. Objekty trubních vedení** |  |  |  |
| **9. Objekty drah** |  |  |
| **10. Obejkty pozemních staveb** |  |  |  |
| **11. Staveniště a organizace výstavby** |  |  |  |
| **12 Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě** |  |  |  |
| **E. Doklady** |  |  |  |
| **F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY** |  |  |  |
| **1. geodetické zaměření stavby** |  |  |  |
| **2. průzkum inženýrských sítí** |  |  |  |
| **3. dopravně inženýrský průzkum** |  |  |  |
| **4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle** **TP 76** |  |  |  |
| **5. hydrogeologický průzkum** |  |  |
| **6. klimatologický průzkum** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. korozní průzkum** |  |  |  |  |
| **8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)** |  |  |  |  |
| **9. pedologický průzkum** |  |  |  |  |  |
| **10. dendrologicý průzkum¨** |  |  |  |  |  |
| **11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)** |  |  |  |  |  |
| **12 Hluková studie** |  |  |  |  |  |
| **13 rozpylová studie** |  |  |  |  |  |
| **14. Bilance zemin a ornice** |  |  |  |  |  |
| **15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL** |  |  |  |  |  |
| **16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy** |  |  |  |  |
| **17. odhad stavebních nákladů** |  |  |  |  |  |
| **18. projekt odpadového hospodářství** |  |  |  |  |  |
| **19. Podklady pro verifikační stavnovisko** |  |  |  |  |  |
| **G. Reprografie 5 paré (v Kč)** |  |  |  |  |  |
| **SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)** |  |  |  |  | 5 935 200 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabulka č. 3** |  | OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB |
|  | **Inženýrská činnost k ÚR** |  |
|  |  |  |
|  | **I/20 Chválenice, přeložka** |  |
| ***Pozn.:*** *Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu -* ***žluté buňky*** |  |
| **Služba** **SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A** | Počet hodin | Hodinová sazbaKč / hod | CenaKč |
| **Studium podkladů předaných objednateli (DÚR, EIA,…)** |  |  |  |
| Kompletace podkladů z dokladové části projednání  |  |  |  |
| **Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí** **(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:** |  |  |  |
|  - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění |  |  |  |
| vyjádření Ministerstva dopravy |  |  |  |
| vyjádření Ministerstva ŽP |  |  |  |
| vyjádření Ministerstva obrany (VUSS) |  |  |  |
| vyjádření Ministerstva vnitra |  |  |  |
| vyjádření KŘ Policie ČR (silnice I. třídy) |  |  |  |
| vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. Třídy, MK a ÚK) |  |  |  |
|  - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění  |  |  |  |
| rozhodnutí podle §10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích - povolení připojení |  |  |  |
| zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě |  |  |  |
| komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru ŽP |  |  |  |
| komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru ŽP |  |  |  |
|  - souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF |  |  |  |
| zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách - zásah do vodních toků |  |  |  |
|  - souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa |  |  |  |
|  - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách |  |  |  |
| stanovisko drážního správního úřadu |  |  |  |
| souhrnné vyjádření SŽDC |  |  |  |
|  - zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb. |  |  |
|  - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění |  |  |  |
| rozhodnutí podle § 56 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny - výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť |  |  |  |
|  -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana |  |  |  |
| vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,…) |  |  |  |
| vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ, …) |  |  |  |
|  - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění |  |  |  |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz |  |  |  |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky |  |  |  |
| vyjádření dotčených obcí |  |  |  |
| vyjádření Úřadu pro civilní letectví |  |  |  |
| vyjádření Obvodního báňského úřadu |  |  |  |
| vyjádření Státní energetické inspekce |  |  |  |
| vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR |  |  |  |
| vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí |  |  |  |
|  -stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadacvcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb |  |  |  |
| vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče |  |  |  |
| vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče |  |  |  |
| vyjádření národního památkového ústavu |  |  |  |
|  - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) |  |  |
|  - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení |  |  |  |
| **ČÁST A – CELKEM** |  |  | **789 800** |
| **SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B** | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod  | Cena Kč |
| Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,…) |  |  |  |
| Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky |  |  |  |
| Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení |  |  |  |
| **ČÁST B CELKEM** |  |  | **841 500** |
|  |  |  |  |
| **SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C** | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod  | Cena Kč |
| Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí |  |  |  |
| **ČÁST C CELKEM** |  |  | **154 000** |
|  |  |  |  |
| **SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D** | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod  | Cena Kč |
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. |  |  |  |
| Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR |  |  |  |
| **ČÁST D CELKEM** |  |  | **269 500** |
| **CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR** |  |  | **2 054 800** |