# Smlouva o dílo

# uzavřená podle občanského zákoníku

# číslo 76/71229108/2018

# 1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

# Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

# se sídlem: Vinořská 78, 250 73  Jenštejn

tel.:

zastoupený ředitelem : Mgr. Jiřím Plonerem

IČ: 71229108

Dále pouze objednatel.

1.2. ZHOTOVITEL:

# AA Okna dveře s.r.o.

# se sídlem: Vysočanská 548/81, 190 00  Praha 9

# tel.:

# zastoupený: Bc. Zuzana Veselková - jednatelka

# IČ: 049 45 948

Dále pouze zhotovitel.

# 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy o dílo je výměna 4 ks oken a 4 ks dveří v objektu Domova seniorů Jenštejn dle nabídky číslo 299/2018 ze dne 11.11.2018.

# 3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Termín realizace: od 19.12.2018  -  do 31.12.2018

# 4. SOUČINNOST

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny relevantní informace nutné ke zdárnému plnění díla.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu a v součinnosti se zadáním objednatele, dle platných norem.

# 5. CENA DÍLA

Cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě poptávkového řízení a činí:

# Cena bez DPH    129.650,- Kč

# DPH                      27.227,- Kč

# Celkem	   156.877,- Kč

# 6. FAKTURACE

Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavených faktur, které budou mít všechny náležitosti v souladu s účetními předpisy. Faktury budou vystavovány měsíčně, dle provedených a převzatých prací, případně dodávek.

Splatnost faktury 14 dní od převzetí odsouhlaseného daňového dokladu.

# 7. PENALIZACE

Ve vztahu k termínu plnění a předání díla dle bodu 3. této smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli slevu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Zhotovitel má právo požadovat penále za opožděnou splatnost faktury dle čl. 6 ve výši 0,05 % za každý den zpoždění platby.

# 8. ZÁRUKA

Záruční doba je 24 měsíců od předání díla.

# 9. JINÁ USTANOVENÍ

Smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Změny této smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných ujednání výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této smlouvě ustanoveny odlišně, se řídí Občanským zákoníkem.

Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

V Jenštejně dne: 19.12.2018

……………….. ....................................		                            ………………………………………………

objednatel					                 zhotovitel

Mgr. Jiří Ploner	                                                        Bc. Zuzana Veselková

ředitel příspěvkové organizace