***Smlouva o dílo***

*uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů /dále jen smlouva/*

***Článek I.***

***Smluvní strany***

1. *Objednatel :* ***NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM***

*Se sídlem : Kostelní 42, 170 78 Praha 7*

*Zastoupený : Mgr. Karel Ksandr , generální ředitel*

*IČ : 00023299*

*DIČ : CZ00023299*

*Bankovní spojení : Česká národní banka – Pobočka Praha*

*Číslo účtu : 34337111/0710*

*(dále jen objednatel)*

1. *Zhotovitel :* ***EVVA spol. s.r.o. Praha***

*Se sídlem : V Bokách II 1048, 152 00 Praha 5*

*Jednající : Martin Koudelka, jednatel*

*IČ : 15891054*

*DIČ : CZ15891054*

*Zapsaný : Městským soudem v Praze, s.z. C1688*

*Bankovní spojení : ČSOB Praha*

*Číslo účtu: 90726023/0300*

*(dále jen zhotovitel)*

*uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem plnění smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.*

***Článek II.***

***Předmět plnění***

1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele veškeré práce a dodávky související s dodávkou a instalací generálního klíče v depozitárním areálu Čelákovice Národního technického muzea, Zálužská 121, Čelákovice, Záluží – I.etapa. Zhotovitel zrealizuje dílo v souladu s dokumentací pro výběr zhotovitele zpracovanou Ing. Zbyňkem Pruklem, která tvoří volnou přílohu č.1 této smlouvy.*

*Technická specifikace uzamykacího systému generálního klíče - etapa:*

* *vložky a klíče jsou certifikovány dle ČSN PEV 1627, zařazeny do skupin RC3 a RC4, mají patentovou ochranu a ochranu proti odvrtání a vyklepání,*
* *všechny klíče v uzamykacím systému podléhají centrální evidenci a jakákoli jejich dodatečná výroba je možná pouze u výrobce, dodávka autorizovaným osobám je možná při splnění předem dohodnutých podmínek mezi zhotovitelem a objednatelem,*
* *každý klíč v systému bude otevírat pouze vložky dle uzamykacího plánu schváleného objednatelem,*
* *všechny vložky a klíče budou označeny (ražením) dle požadavků objednatele a takto uvedeny v uzamykacím plánu, ze kterého budou patrné všechny jejich počty,*
* *všechny vložky budou před zahájením výroby zaměřeny na místě zhotovitelem,*
* *uzamykací systém zaručuje možnost záručního i pozáručního servisu, výrobu kteréhokoliv náhradního klíč nebo vložku, popř. celou část uzamykacího systému na základě požadavku objednatele,*
* *zhotovitel ručí za ochranu své výrobní dokumentace celé dodávky před zneužitím nepovolanou osobou,*
* *zhotovitel zamykacího systému zaručuje  volnou rezervou kombinací vložek nutnou pro dodatečné  rozšiřování systému z I.etapy i o II.etapu, které je specifikována v dokumentaci pro výběr zhotovitele.*

*Zhotovitel zrealizuje celé dílo v souladu s časovým harmonogramem, kteří tvoří nedílnou přílohu č.2 této smlouvy, tzn.: zaměření, výrobu, zámečnické úpravy stávajících dveří, montáž, předání a zprovoznění systému generálního a to v období od podpisu smlouvy do 31. března 2017 a to za následujících podmínek:*

*- práce v depozitárním areálu NTM mohou být zhotovitelem prováděny výhradně v pracovní dny a to v čase od 8.00 do 16.00 hod..*

*- zhotovitel provede před zahájením výroby zaměření všech dveří a zámků s ohledem na finální kontrolu a potvrzení přesných délek zámkových vložek .*

*- součástí dodávky a instalace generálního klíče je zpracování nezbytné realizační dokumentace, kterou odsouhlasí objednatel a podle které budou provedeny veškeré práce a dodávky.*

*- po celou dobu provádění prací v jednotlivých objektech musí zhotovitel zajistit, aby nedošlo ke vstupu cizích osob do uzavřených objektů a jejich jednotlivých prostor a bude dbát na pořádek a čistotu v místech provádění instalace uzamykacího systému generálního klíče.*

1. *Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:*

* *Zadávací dokumentace objednatele ze dne 10.8.2016, volná příloha č.1 smlouvy.*
* *Nabídka zhotovitele ze dne 9.9.2016 včetně položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.3, zpracovaná na základě objednatelem poskytnuté dokumentace pro výběr zhotovitele a na základě prohlídky předmětu plnění.*

1. *Dílo bude provedeno v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré technologické postupy, normy a předpisy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.*
2. *Součástí předmětu díla jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.*
3. *Objednatel je oprávněn kdykoliv upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.*
4. *Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.*
5. Součástí plnění předmětu díla je dodržení veškerých platných ČSN. Součástí plnění předmětu díla je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR.
6. *Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanoveními této smlouvy.*
7. *Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že bude se všemi informacemi, které získal v souvislosti s plněním zakázky nakládat jako s informacemi důvěrného charakteru a za žádných okolností je neposkytne fyzickým a právnickým osobám, které se nepodílejí na realizaci díla.*

***Článek III.***

***Doba plnění***

*1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele*

*a v souladu s podmínkami této smlouvy a to ve lhůtě maximálně 90 kalendářních dnů :*

*a) termín zahájení díla po dohodě s objednatelem*

*b) termín dokončení a předání díla: nejpozději 31. března 2017*

*2. Zhotovitel je povinen práce přerušit kdykoliv na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla.*

*3. Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu, po kterou by došlo k přerušení prací z důvodů daných na straně objednatele.*

*4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. V případě dlouhodobých nevhodných klimatických podmínek pro provádění venkovních prací může být termín pro dokončení díla po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem na základě dodatku smlouvy přiměřeně prodloužen.*

*5. Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.*

***Článek IV.***

***Cena díla***

1. *Cena za provedení celého díla podle čl.II na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou přílohou č.3 smlouvy činí celkem:*

*Cena díla celkem bez DPH 375.357,- Kč*

*DPH 21 % 78.824,97,- Kč*

*Cena díla celkem včetně DPH 454.181,97,- Kč*

*Slovy : čtyřistapadesátčtyřitisíc stoosmdesátjedna korun českých devadesátsedm haléřů*

1. *Smluvní cena díla, dle položkového rozpočtu zhotovitele (viz. nedílná příloha č.3) zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací a poplatky, související s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. II odst. 5, 6 této smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze č.2 smlouvy. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy č.2 smlouvy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat. Zhotovitel nese riziko změny okolností.*
2. *Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce, méněpráce, budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevzniká zhotoviteli nárok na proplacení těchto víceprací.*
3. *Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy.*

***Článek V.***

***Odpovědnost za vady a záruky za dílo***

*1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, t.j. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.*

*2. Počínaje dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců na celé dílo.*

*3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené nevhodným používáním nebo vyšší mocí.*

*4. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v  protokolu o předání a převzetí díla.*

*5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně (dopisem, emailem, faxem) bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 10-ti dnů poté, kdy vadu zjistil, a to do sídla zhotovitele.*

*6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ode dne obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění záručních vad bude nejdéle pět pracovních dnů ode dne prověření vady zhotovitelem.*

*7. Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu stanoveném čl. V., odst. 6., může objednatel zadat odstranění vad a nedodělků jinému kvalifikovanému zhotoviteli. V tomto případě odstraní objednatel vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.*

*8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.*

***Článek VI.***

***Postup, provádění a organizace prací***

1. *Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli prostory ve stavu, které budou způsobilé k řádnému provádění prací.*
2. *Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu ve všech prostorách související s realizace dodávky a montáže a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu v místě provádění díla a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.*
3. *Provádění prací v areálu a v  dotčených prostorách je možné pouze v pracovní dny a to v čase od 8.00 do 16.00 hod.*
4. *Zhotovitel bude objednatele informovat o svých činnostech a o postupu prací a vést montážní deník.*
5. *Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ČSN, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy.*

***Článek VII.***

***Kontrola provádění díla***

1. *Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem.*
2. *Objednatel je oprávněn okamžitě přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel nedodržuje technologické postupy či jinak poskytuje vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto smlouvu. V takovém případě nemá zhotovitel právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla podle čl. III. této smlouvy.*

***Článek VIII.***

***Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu***

1. *Vlastnické právo k zhotovovanému dílu, přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.*

1. *Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí celého díla objednatelem.*
2. *Od okamžiku převzetí pracoviště od objednatele až do dne předání předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí škody na pracovišti, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.*
3. *Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění díla třetím, na pracovišti nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.*
4. *Zhotovitel odpovídá za veškeré přímé i nepřímé škody, které způsobí v důsledku plnění této smlouvy objednateli a nebo třetím osobám a to na majetku i zdraví. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody a to v minimální výši 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost. Ověřený doklad o tomto pojištění je nedílnou přílohou této smlouvy č.4.*
5. *Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, nářadí, atp.) hradí zhotovitel ze svého, případně z pojistky.*
6. *Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla dohodnuto jinak.*

***Článek IX.***

***Předání a převzetí díla***

1. *Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy jsou splněny podmínky uvedené v článku II. této smlouvy.*
2. *V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní přejímky dokončeného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a kontrolovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.*
3. *Při předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady, revize, atesty, certifikáty, dokumentaci skutečného provedení, návod k použití apod.*
4. *O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.*
5. *Nedokončené nebo nefunkční dílo nebo zjevně nekvalitně provedené dílo není objednatel povinen převzít a zaplatit.*
6. *Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.*

***Článek X.***

***Platební podmínky***

1. *Smluvní cena za celé dílo podle čl. II Smlouvy bude uhrazena objednatelem po dokončení a převzetí celého kompletního a bezchybného díla. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí dokončeného díla objednatelem. Objednatel neposkytuje zálohy.*
2. *Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti jak jsou stanoveny příslušným zákonem.*

1. *V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádného daňového dokladu. Tím se přerušuje lhůta jeho splatnosti a doručením opraveného, doplněného daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti.*
2. *Daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.*
3. *Daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.*

***Článek XI.***

***Zajištění závazků - smluvních pokut***

1. *V případě nedodržení termínu předání a převzetí dokončeného díla dle čl. III., odst. 1, písm.b) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení, max. však do výše 25 % celkové ceny díla.*
2. *Za každé zjištěné porušení týkající se nedodržování smluvních podmínek při realizaci předmětu plnění má objednatel právo uplatnit jednorázovou pokutu ve výši 1.000,-Kč.*
3. *Za každé zjištěné porušení týkající se udržování čistoty a pořádku v areál, vstupu nepovolaných osob a hrubé porušení obvyklých předpisů zejména požárních nebo bezpečnostních má objednatel právo uplatnit jednorázovou pokutu ve výši 1.000,-Kč.*
4. *V případě nedodržení termínů pro odstraňování záručních vad dle článku V., odst. 6. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.*
5. *Za porušení ustanovení o důvěrnosti informací v souvislosti s realizací díla podle čl. II, odst. 9. je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 25.000,-Kč za každý takový zjištěný případ.*
6. *Smluvní pokuta musí být předepsána k úhradě fakturou. Smluvní pokutu může objednatel uplatnit vůči nárokům zhotovitele formou zápočtu.*
7. *Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.*

***Článek XII.***

***Ostatní ujednání***

1. *Smluvní strany jsou osvobozeny od zodpovědnosti za nesplnění smluvních závazků (ať částečné nebo úplné), jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se tak pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami neovlivnitelných událostí, které mají bezprostřední vliv na plnění smlouvy např. požár, výbuch, apod. V případě vyšší moci se lhůty ke splnění závazků prodlužují o dobu prokazatelně nutnou k překonání následků vyšší moci. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebude-li tato lhůta dodržena, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.*
2. *Objednatel se zavazuje, že se vyjádří ke každé problematice, která se týká podstatně předmětu plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Zejména se jedná o změnu nebo úpravu rozsahu díla.*
3. *Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z  této smlouvy třetí osobě.*
4. *Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.*
5. *Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.*
6. *Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy smluvní strany sjednávají takové jednání zhotovitele, kdy ten vážným způsobem nebo opakovaně poruší technologický postup provádění díla a nebo je bezdůvodně v prodlení při plnění svých povinností z této smlouvy vyplývajících delším než 30 kalendářních dní.*

***Článek XIII.***

***Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.***

*1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.*

*2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní strany.*

*3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají býtuveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí:*

*a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,*

*b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,*

*c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,*

*d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.*

***Článek XIV.***

***Závěrečná ustanovení***

1. *Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Nebezpečí podstatné změny okolností nese zhotovitel.*
2. *Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.*
3. *Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.*
4. *Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, která z této smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce. Smluvní strany si výslovně dohodly, že práva a povinnosti nelze postoupit smluvně.*
5. *Obě smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace a jednání, vyplývající z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné, a budou je chránit před jejich zneužitím třetími osobami.*
6. *Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.*
7. *Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.*
8. *Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.*
9. *Přílohy :*

*Volná příloha č.1 - zadávací dokumentace objednatele ze dne 10.8.2016*

*Pevná příloha č.2 - časový harmonogram provádění díla*

*Pevná příloha č.3 - položkový rozpočet/oceněný výkaz výměr zpracovaný zhotovitelem,*

*Pevná příloha č.4 - ověřená kopie pojistné smlouvy zhotovitele*

*V Praze dne V Praze dne*

*………………............…………… .........………………………*

*Národní technické muzeum EVVA spol. s r.o. Praha*

*za objednatele za zhotovitele*

*Mgr. Karel Ksandr Martin Koudelka*

*generální ředitel jednatel*