# DODATEK č. 2

# k SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2018 - 2018/1

- uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY

- OBJEDNATEL			Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

se sídlem:			Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ:				00497061

DIČ: 				CZ00497061

zastoupený:			Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem

bankovní spojení: 		ČSOB a. s. Plzeň, č. ú. 625860/0300

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL			RONELI SE

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281

se sídlem:			V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený:			Ing. Milan Oplíštil

IČ: 				293 16 731

DIČ: 				CZ 293 16 731

bankovní spojení:  		ČSOB a.s., č. ú. 267 634 002/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petra Horáková

dále jen („zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

  - Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2018 na základě vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. 1/2018 - 2018/1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést dílo spočívající v realizaci nové haly odborného výcviku, která bude sloužit pro praktickou výuku Středního odborného učiliště stavebního Plzeň, Borská 2718/55, Jižní Předměstí, k. ú. Plzeň, dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla. Dne 13. 3. 2018 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1.

  - Předmětem Dodatku č. 2 je změna v rozsahu a nákladech zemních prací, jejíž potřeba byla zjištěna při provádění stavby. Oproti předpokladu  dle výsledku geologické sondy došlo v rámci zemních prací k výskytu většího množství škváry, která byla prvotně řešena jako nebezpečný odpad. Na základě provedených laboratorních zkoušek byla odsouhlasena varianta úpravy tohoto materiálu mícháním s ostatní zeminou v předepsaném poměru s tím, že tak bylo zajištěno zařazení odpadu do kategorie "O". I pro takto upravený odpad byla nalezena jiná skládka, která byla schopna tento materiál přijmout, na rozdíl od  původně předpokládané skládky. Na základě toho byly kalkulovány zvýšené náklady na likvidaci zeminy s řešením předepsané úpravy a manipulace na staveništní mezideponii včetně poplatku za skládku, který původně v rozpočtu nebyl. Celková kubatura zemních prací se nezměnila. Z tohoto důvodu byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce bez dopadu do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem objednatele, zhotovitele i projektanta ve změnovém listu č. 1 vč. položkového rozpočtu a s tím související úprava ceny za dílo.

  - Uzavřením tohoto Dodatku se znění Smlouvy o dílo, která uvádí:

v původním znění článku IV. odst. 4.1:

#### IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí			30 391 659,54  Kč

(slovy třicetmilionůtřistadevadesátjedentisícšestsetpadesátdevětkorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů)

DPH 21%						6 382 248,50  Kč

(slovy šestmilionůtřistaosmdesátdvatisícedvěstěčtyřicetosmkorunčeskýchpadesáthaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  		36 773 908,04  Kč

(slovy třicetšestmilionůsedmsetsedmdesáttřitisícedevětsetosmkorunčeskýchčtyřihaléře)

mění na toto nové znění článku IV. odst. 4.1, které uvádí:

#### IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí			31 984 337,34  Kč

(slovy třicetjednamilionůdevětsetosmdesátčtyřitisíctřistatřicetsedmkorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)

DPH 21%						6 716 710,84  Kč

(slovy šestmilionůsedmsetšestnácttisícsedmsetdesetkorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  		38 701 048,18  Kč

(slovy třicetšestmilionůsedmsetjednatisícčtyřicetosmkorunčeskýchosmnácthaléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1	Ostatní ujednání Smlouvy i jejích příloh zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

3.2	Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.3	Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

3.4	Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Příloha k Dodatku č. 2:

- Změnový list č. 1 ze dne 27. 02. 2018

V Plzni dne 29. března 2018	V Plzni dne 29. března 2018

za objednatele:	za zhotovitele:

Mgr. Miloslav Šteffek	Ing. Milan Oplíštil

ředitel	předseda představenstva

Střední odborné učiliště stavební,	RONELI SE

Plzeň, Borská 55