Váš dopis značky/Ze dne	Naše značka	Vyřizuje/Linka 	V Otovicích dne:

Blažek, 353504239	20.5. 2016

OBJEDNÁVKA č.2

V souladu se smlouvou  číslo: 2/01/022/16 u Vás objednáváme provedení likvidace invazních rostlin dle přiložených map a bližší specifikace v tabulkách.

Pro každou dotčenou parcelu uvádíme způsob likvidace – chemická/mechanická metoda. Provedení prací bude realizováno dle Metodiky stanovené ve smlouvě.

Termín zahájení prací: do 14 dnů od přijetí objednávky

Termín dokončení 1. etapy prací:  30. 6. 2016

Termín kontroly a převzetí prací 1. etapy:  1. – 22. 7. 2016

Termín dokončení 2. etapy prací:  30. 9. 2016

Termín kontroly a převzetí prací 2. etapy:  1. – 21. 10. 2016

Celková jednotková cena nesmí překročit cenu uvedenou ve smlouvě a pro jednotlivé etapy bude fakturováno takto: 1. etapa: 60% roční jednotkové ceny, tj. 6 240 Kč/ha bez DPH

2. etapa: 40% roční jednotkové ceny, tj. 4 160 Kč/ha bez DPH

Podmínky fakturace:

•	splatnost faktury 20 kalendářních dní

•	příloha faktury – protokol o převzetí díla podepsaný objednatelem

V Otovicích dne:  20.5. 2016

Za ÚSKK, a.s.

……………………………………………………

Za Marles, s.r.o.  převzal: ………………………………………..

Přílohy:

1. mapy území

(pro názornost jsou v tištěných mapách zobrazeny i pozemky ve vlastnictví Karlovarského kraje, které jsou součástí Objednávky č. 1)

Babice a Služetín u Poutnova

Nová Ves, Louka, Bečov n. T.

Podhradí, Krásná

Číhaná, Rájov, Služetín, Sítiny

Hoštec/Teplá – část

Prameny, Nová Ves

Mnichov, Sítiny

Popovice, Poutnov

Dasnice

Studenec, Rotava, Kraslice

Kraslice

Oloví

Měchov, Otročín, Brť

Aš

2. tabulky pozemků k uvedeným mapám

Specifikace příloh k objednávce:

- Tabulkové seznamy dílčích částí lokalit výskytu invazních rostlin s lokalizací zásahů vztažených na parcely a katastrální území. Orientačním, doplňujícím prvkem je ID Lokality, vázané na databázi IS Heracleum. Vzhledem k aktualizaci katastru nemovitostí může vymezení pouze na ID Lokality odkazovat na lokalizaci s odchylkou do 10%. Směrodatným údajem je číslo parcely a místní podmínky přímo na stanovišti, zejména pak stav ovlivněný péčí o lokalitu.

- Orientační vymezení formou polygonů na pozadí ortofotomapy. Vzhledem k rozsahu vymezení je třeba tištěné podklady považovat za doplňující, podrobné mapy jsou ve formátu pdf o rozlišení 600 dpi poskytnuty v datové podobě. Datové dokumenty obsahují vrstvy parcel, katastrálních území, ortofoto, polygony dílčích částí lokalit, členěné dle pokryvnosti nežádoucích porostů, polygony parcel ve vlastnictví Karlovarského kraje (pro orientaci v péči o paušálně zadané lokality) a vrstvu LPIS (ploch ekologického zemědělství), aktuální k datu 10. 5. 2016 (pro potřebu zadání bylo provedeno vyřazení ploch v LPIS, na nich se zásahy nerealizují).

Grafické přílohy jsou poskytnuty v tištěné formě ve zredukované verzi a ve formě dat (na datovém nosiči nebo alternativní cestou přes doručení cestou cloudového úložiště) s plným rozlišením a všemi vrstvami pro potřebu ovládání (zobrazování a skrývání vrstev a textových popisků) např. v prostředí Adobe Reader.

# Text boxes

Marles s.r.o.

Milan Maršalík

Studentská 71

323 00 Plzeň