|  |  |  |  | Marles s.r.o. Milan Maršalík Studentská 71 323 00 Plzeň |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | - Vyřizuje / telefon / email |  | - Karlovy Vary |  |
|  | -/- |  | Blažek, 353504239 |  | 3. srpna 2016 |  |

OBJEDNÁVKA č. 5

V souladu s Dodatkem č. 1 Rámcové smlouvy číslo 2/01/023/16  u Vás objednáváme provedení kontroly výskytu a zajištění likvidace invazních rostlin v hlavních koridorech šíření (okolí komunikací, vodních toků apod.) dle přiložených map a bližší specifikace uvedené níže a to s ohledem na zajištění udržitelnosti projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o okolí často i frekventovaných silnic, upozorňujeme Vás, že dle smlouvy je při plnění díla nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a to i ty o provozu na pozemních komunikacích.

Likvidace bude vzhledem k pokročilé vegetační době a v souladu s platnou Metodikou provedena následujícím způsobem:

Bolševník velkolepý – budou mechanicky zlikvidovány všechny kvetoucí, odkvetlé a nebo semenící rostliny a dále rostliny (listové růžice) vyšší než 50 cm v níže uvedených koridorech.

Okolíky budou seseknuty nebo odstřiženy pod květem a celá rostlina bude poté useknuta co nejníže u země tak, aby nedošlo k jejímu obrůstání a tvorbě náhradních květenství. Listové růžice budou posečeny co nejníže u země. Pokud dojde k likvidaci až u rostlin se zralými okolíky (zelená až hnědá zralost) budou tyto pod květem opatrně odstřihnuty, nejlépe pákovými nebo zahradnickými nůžkami, semena budou umístěna do pytlů, zbytek rostliny může být ponechán na místě. Při zásahu je potřeba rostliny podkládat plachtami a následně z lokality odstranit všechna vypadaná semena – nejlépe pomocí vysavačů na listí nebo podobné techniky.

V případě, že vlastník pozemku likvidaci provedl, ale nedostatečně vzhledem k udržitelnosti projektu nebo rostliny obrazily po posečení a kvetou a semení nízko nad zemí bude provedeno "dočištění" ploch po dřívějším zásahu – podle stavu bude porost buď celý posečen, nebo budou odstraněny pouze kvetoucí nebo semenící okolíky.

Místa plnění -  dle přiložených map:

1,  Tepelsko – silnice 230 od odbočky za obcí Zádub na Klášter Teplá včetně prodloužení od křížení silnice č. 230 se silnicí 193 po železniční přejezd s tratí Karlovy Vary-Mariánské Lázně v Úšovicích

2,  Poutnov – Hoštěc – Kramolín,  Poutnov – Babice

14, Svatava – Josefov – Krajková – Květná – Horka

15, Svatava – Habartov

18, Kaceřov – Habartov přes Lítov

19, Kaceřov – Krajková přes Horní Částkov

21, Vřesová – Dolní Nivy – Boučí – Lomnice

Termín zahájení prací: do 5 dnů od přijetí objednávky

Termín dokončení všech prací:  30. 9. 2016

Termín kontroly a konečného převzetí všech prací : 1. – 21. 10. 2016

Bude provedena průběžná kontrola prací v průběhu měsíce srpna 2016.

Práce lze fakturovat ihned po převzetí prací, resp. po oboustranném odsouhlasení předávacího protokolu. Cena za běžný km kontrolovaného koridoru vč. likvidace invazních rostlin a odvoz odpadu byla stanovena vč. DPH na celkem  3 200 Kč/ km.

Podmínky fakturace:

•	splatnost faktury 20 kalendářních dní

•	příloha faktury – protokol o převzetí díla podepsaný objednatelem

V Otovicích dne:  3.8. 2016

Za ÚSKK, a.s.

……………………………………………………

Za MARLES, s.r.o.  převzal: ………………………………………..

Přílohy:

7 x mapa úseku silnice