Václav Drofa

Slepá 7

35002 Cheb

Váš dopis značky/Ze dne	Naše značka	Vyřizuje/Linka 	V Otovicích dne:

Blažek, 353504239	20.5. 2016

OBJEDNÁVKA č. 1

V souladu se smlouvou  číslo: 2/01/020/16 u Vás objednáváme provedení likvidace invazních rostlin dle přiložených map a bližší specifikace v tabulkách.

Pro každou dotčenou parcelu uvádíme způsob likvidace – chemická/mechanická metoda. Provedení prací bude realizováno dle Metodiky stanovené ve smlouvě.

Termín zahájení prací: do 14 dnů od přijetí objednávky

Termín dokončení 1. etapy prací:  30. 6. 2016

Termín kontroly a převzetí prací 1. etapy:  1. – 22. 7. 2016

Termín dokončení 2. etapy prací:  30. 9. 2016

Termín kontroly a převzetí prací 2. etapy:  1. – 21. 10. 2016

Celková jednotková cena nesmí překročit cenu uvedenou ve smlouvě a pro jednotlivé etapy bude fakturováno takto: 1. etapa: 60% roční jednotkové ceny, tj. 4 800 Kč/ha bez DPH

2. etapa: 40% roční jednotkové ceny, tj. 3 200 Kč/ha bez DPH

Podmínky fakturace:

•	splatnost faktury 20 kalendářních dní

•	příloha faktury – protokol o převzetí díla podepsaný objednatelem

V Otovicích dne:  20.5. 2016

…………………………………………………

Převzal: ……………………………………….

Přílohy:

Tabulky pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje.

Specifikace příloh k objednávce:

Tabulkové seznamy dílčích částí lokalit výskytu invazních rostlin s lokalizací zásahů vztažených na parcely a katastrální území. Orientačním, doplňujícím prvkem je ID Lokality, vázané na databázi IS Heracleum. Vzhledem k aktualizaci katastru nemovitostí může vymezení pouze na ID Lokality odkazovat na lokalizaci s odchylkou do 10%. Směrodatným údajem je číslo parcely a místní podmínky přímo na stanovišti, zejména pak stav ovlivněný péčí o lokalitu.